

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 26 мая 2014 № 19

 О первоочередных мерах по подготовке

 учреждений, расположенных на территории

 муниципального образования Крутовское

 сельское поселение к работе в осенне-

 зимний период 2014-2015годов

 Для своевременной подготовки к отопительному сезону учреждений, расположенных на территории муниципального образования Крутовское сельское поселение :

1.Создать комиссию по подготовке к отопительному сезону в осенне – зимний период 2014-2015 годов в количестве трех человек:

 1.Мокичев Н.С..- директор МУП «Коммунальник»

 2.Шаловская Е.А...—директор Крутовской основной общеобразователь-

 ной школы

 3.Швило Н.И.--- директор Крутовского Дома досуга

2.Утвердить план мероприятий по подготовке учреждений к отопительному сезону \ приложение № 1\

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Крутовское сельское поселение В.А.Зенкова

 Приложение №1 к распоряжению №19

 от 26 мая 2014г.

 ПЛАН

 мероприятий по подготовке к отопительному сезону учреждений, расположенных на территории

 муниципального образования Крутовское сельское поселение, в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

№п\п Наименование учреждения Виды работ сумма затрат срок испол. Ответст.

 1. Старосельский Дом досуга здание аварийное

.

3. Старосельский ФАП замена входной двери и заготовка дров 40,0 тыс руб август зав.фапом

 Крутовской ФАП заготовка дров 8 тыс руб август зав ФАПом

 5. .Крутовская основная общ. школа замена входных дверей 50 тыс руб при нал.денег директор школы

7. Котельная МУП»Коммунальник» к работе готова надо 800 куб дров на сумму 520 тыс руб май- декабрь директор

 насосы, моторы пересмотреть, запасной котел надо в котельню (нет денег)

8. Водопроводная сеть пока исправна,реконструкция сетей водопровода 847м с заменой август-октябрь 115 тыс руб

 водопроводной башни в д.Крутое при включении в обл. Программу

 9. Необходим ремонт улично –дорожной сети протяженность 8,5 км при наличии денег