АДМИНИСТРАЦИЯ СИТЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       01.04.2015    № 12

Об утверждении мероприятий по

благоустройству и санитарной

очистке населённых пунктов

Ситьковского сельского поселения

В связи с необходимостью  проведения работ  по благоустройству и санитарной очистке   населённых пунктов Ситьковского сельского поселения Администрация Ситьковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 1  апреля 2015 года  по 1  мая 2015 года на территории Ситьковского сельского поселения месячник по благоустройству и санитарной  очистке населённых пунктов.

2. Утвердить мероприятия по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов Ситьковского сельского поселения согласно приложению.

3. Довести данное постановление до руководителей всех организаций и учреждений,  находящихся на территории Ситьковского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания   Главой муниципального образования Ситьковское сельское поселение, подлежит обнародованию в местах, предназначенных для обнародования нормативных правовых актов, размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ситьковское сельское поселение                                                              А.В. Шелаева

Приложение

к постановлению   Администрации

Ситьковского сельского поселение от

_01.04..2015  №_12

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов

Ситьковского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить нормативный правовой акт, направленный на выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов Ситьковского сельского поселения | Глава муниципального образования | до 01..04.2015 |  |
| 2. | Провести в деревнях Ситьково, Ехны, Узвоз, Кожеки, Логово собрания граждан по вопросу благоустройства и санитарной очистке населённых пунктов | Глава муниципального образования, депутаты | до 07..04.2015 |  |
| 3. | Провести субботники по уборке территории воинских и гражданских захоронений в деревнях Логово, Кожеки, Маклок, Узвоз, Ехны, Дорожкино Провести в порядок памятные знаки, обелиски и одиночные могилы воинов в д. Ехны, Кожеки, Логово, Проявино, Матюхи, Городец. Провести косметический ремонт обелисков | Депутаты, работники Администрации, работники бюджетных учреждений, школьники, население | 03.04., 10.04, 24.04. 2015 |  |
| 4. | Отремонтировать изгородь на детской площадке в д. Ситьково . | Глава муниципального образования, работники Администрации, бюджетных учреждений | до 01.05.2015 |  |
|  | Капитально отремонтировать обелиск в д. Ситьково | Администрация сельского поселения | до 05.05.2015 |  |
| 7. | Отремонтировать и почистить колодцы в д. Логово, Бабка | Администрация сельского поселения | В течение месячника |  |
| 8 | Обновить зелёные насаждения вместо сухих на кладбище в д. Ехны | Работники администрации, других учреждений сельского поселения, школьники | до 20..05.2015 |  |
| 9. | Посадить цветы у обелисков в д. Логово, Кожеки, Ехны, Маклок, Дорожкино, Проявино | Закреплённые учреждения сельского поселения | до 15..05.2015 |  |
| 10. | Отремонтировать водоразборные колонки в д. Узвоз- 1 шт. д.Логово -2 шт. | МУП «Шанс» | Май – август 2015 |  |