АДМИНИСТРАЦИЯ СИТЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   05.05. 2016        № 29-р

О первоочередных  мерах

по подготовке    объектов

жилищно-коммунальной

сферы Ситьковского сельского                                                                                 поселения к осенне-зимнему                                                                             периоду 2016 -2017 годов

В  целях подготовки объектов  жилищно-коммунальной сферы муниципального образования Ситьковское сельское поселение к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов:

1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунальной  сферы   Ситьковского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов  и утвердить его состав согласно приложению №1.

2. Разработать и утвердить  план мероприятий по подготовке  объектов жилищно-коммунальной сферы Ситьковского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

Глава муниципального образования

Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков

Приложение № 1

к распоряжению  Администрации  Ситьковского

сельского поселения от 05.05.2016    № 29-р

Штаб

по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы

Ситьковского сельского поселения

Лабецкий Юрий Иванович - начальник МУП «Шанс»

Новиков Виталий Леонидович - Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

Ивлева Таисия Валентиновна -  гл. бухгалтер МУП «Шанс»

Утверждён                          распоряжением Администрации

Ситьковского сельского поселения

от 05.05.2016      № 29-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке  объектов  жилищно-коммунальной сферы

Ситьковского сельского поселения

к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за выполнение работ | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отремонтировать водоразборные колонки: в д. Ситьково - 2шт., в д. Узвоз -1 шт., д. Логово -1 шт. | 2 квартал 2016 | МУП «Шанс» | Средства МУП «Шанс» |
| 2. | Почистить колодец в д. Ситьково | 3 квартал 2016 | Администрация сельского поселения | Средства местного бюджета |
| 3. | Почистить и отремонтировать колодец в д. Логово | 4 квартал 2016 | МУП «Шанс» | Средства местного бюджета |
| 4. | Провести профилактический осмотр водонапорных башен и артскважин на территории Ситьковского сельского поселения | 4 квартал 2016 | МУП «Шанс» | Средства МУП «Шанс» |
| 5. | Провести ремонт водопроводной сети в д. Логово на протяжении 400 м. | 3 квартал 2016 | Администрация сельского поселения | Средства местного бюджета |
| 6. | Ремонт колодца водоразборной колонки в д. Корени | 3 квартал 2016 | МУП «Шанс» | Средства МУП «Шанс» |
| 7. | Установка новых водоразборных колонок КВ-4 в д. Логово – 1 шт. Д. Ехны – 1 шт. | 4 квартал 2016 | МУП «Шанс» | Средства МУП «Шанс» |
| 8. | Ремонт кровли артскважины в д. Ехны | 4 квартал 2016 | МУП «Шанс» | Средства МУП «Шанс» |
| 9. | Ремонт кровли артскважины в д. Проявино | 4 квартал 2016 | МУП «Шанс» | Средства МУП «Шанс» |
| 10. | Замена глубинного насоса в д. Логово | 4 квартал 2016 | МУП «Шанс» | Средства МУП «Шанс» |