АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  10.12.2013                                                   № 34

О разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования

Печенковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования Печенковское сельское поселение (новая редакция)

- Рабочей группе указанной в п.3 настоящего распоряжения разработать схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Печенковское сельское поселение на период до 2024 года.

- Утвердить мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение в соответствии с графиком (приложение №1).

- Утвердить рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение в количестве 2 (двух) человек:

| Р.Н.Свисто | Глава муниципального образования Печенковское сельское поселение |
| --- | --- |
| А.Н. Захарова | Старший инспектор Администрации Печенковского сельского поселения |

- Утвердить уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения согласно приложения №2 к настоящему распоряжению и разместить в течение 3 календарных дней, на странице муниципального образования Печенковское сельское поселение на  официальном сайте муниципального   образования «Велижский район» в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания его Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение и подлежит обнародованию в местах, предназначенных для обнародования нормативных правовых актов и подлежит размещению на странице муниципального образования Печенковское сельское поселение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение                                                      Р.Н.Свисто

Проект постановления вносит:

Специалист II категории администрации

Визирует:

Управляющий делами администрации				О.И.Соколова

Приложение 1

Утверждено

распоряжением Администрации

Печенковское сельское поселение

от  10.12.2013   № 34

График мероприятий по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское  поселение

| N п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение | 10.12.2013г. |
| 2 | Размещение на сайте муниципального образования «Велижский район» проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение | до 11.12.2013г. |
| 3 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение, сбор замечаний и предложений по проекту | с 11.12.2013г. – 23.12.2013г. |
| 4 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение | 23.12.2013г. |
| 5 | Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение | 24.12.2013г. |

Приложение 2 Утверждено распоряжением Администрации Печенковское сельское поселение от 10.12.2013 № 34

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение

Администрация муниципального образования Печенковское сельское поселение     уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение  в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Распоряжением Администрации  Печенковского сельского поселения  от  10.12.2013 №34 «О разработке схемы водоснабжения  и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет с соблюдением следующих принципов:

-обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

-обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и потребления воды с учетом требований, установленных федеральными законами;

-соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающих организаций и интересов потребителей;

-минимизация затрат на водоснабжение;

-обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

-согласование схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов.

Ответственным за разработку схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение назначен –  Глава муниципального образования Печенковское сельское поселение Свисто Руслан Николаевич.

Предложения заинтересованных организаций подлежат направлению в адрес Администрации Печенковского сельского поселения: 216286  Российская Федерация, Смоленская обл.,  Велижский район,   д. Печенки, тел., факс: (8 48 132) 2-53-47.

Адрес электронной почты Администрации Печенковского сельского поселения: е-mail: pechenkiadm@rambler.ru; официальный сайт муниципального образования «Велижский район»: http://velizh.admin-smolensk.ru/.