**АДМИНИСТРАЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.12.2016 № 773

 г. Велиж

Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2020 годы»

(в редакции от 11.12.2017 №716)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 14.11.2013 № 747 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации», Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2020 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его обнародования в месте обнародования изданных (принятых) Администрацией муниципального образования «Велижский район» правовых актов, но не раннее 1 января 2017 года и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования

«Велижский район» В.В. Самулеев

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 01.12.2016 № 773

(в редакции от 11.12.2017 №716)

Муниципальная программа

«Программа развития автомобильных дорог местного значения

на территории муниципального образования «Велижский район»

на 2017 – 2020 годы»

г. Велиж

2016 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Программа развития автомобильных дорог местного значения

на территории муниципального образования «Велижский район»

на 2017 – 2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы (исполнитель программы)  | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район». |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы  | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Протяженность отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
3. Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения.
 |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2017 – 2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 32073,3тыс. рублей,в том числе по годам:2017 год –18 995,9 тыс. руб., из них:Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -1962,4 тыс. руб.;Средства бюджета Смоленской области – 14 514,1 тыс. руб.;Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,4 тыс. руб.2018 год – 3959,2 тыс. руб.Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2017,7 тыс. руб.;Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,5 тыс. руб.2019 год – 4433,2 тыс. руб.;Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2256,9 тыс. руб.;Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2176,3 тыс. руб.2020 год – 4685,0 тыс. руб.;Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения к 2020 году до 40%;- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2020 году до 40,0 км. |

**Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы**

**реализации муниципальной программы**

Велижский район расположен на северо-западе Смоленской области в 128 км от областного центра. Территория Велижского района составляет 1473,19 кв. км. Велижский район граничит с Демидовским, Руднянским районами Смоленской области, с Псковской и Тверской областями Российской Федерации, с Витебской областью республики Беларусь.

Население района составляет 11079 человек, в том числе в городе Велиж проживает 7068 человек. Всего в районе насчитывается 157 населенных пунктов. Территорию образуют территории следующих поселений, из них городских-1, сельских- 8:

- муниципальное образование Велижское городское поселение;

- муниципальное образование Беляевское сельское поселение;

- муниципальное образование Будницкое сельское поселение;

- муниципальное образование Заозерское сельское поселение;

- муниципальное образование Крутовское сельское поселение;

- муниципальное образование Погорельское сельское поселение;

- муниципальное образование Печёнковское сельское поселение;

- муниципальное образование Селезнёвское сельское поселение;

- муниципальное образование Ситьковское сельское поселение.

По территории района протекает одна из крупных рек Европы, Западная Двина, с её притоками Торопа, Велеса, Межа.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Велижского района и условия жизни населения.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального образования «Велижский район», ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов работ по содержанию автомобильных дорог, в том числе:

1. ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
2. капитальный ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
3. реконструкция автомобильных дорог - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, в том числе, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог и дворовых территорий требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, дворовых территорий, по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия.

Значительная степень износа более 80 процентов автомобильных дорог местного значения сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности движения, роста парка транспортных средств и несоблюдения межремонтных сроков.

Доля городского населения в муниципальном образовании «Велижский район» составляет 63,8% от общего количества всего населения. При этом развитие улично-дорожной сети муниципального образования Велижское городское поселение отстает от темпов автомобилизации. При многократно увеличивающейся нагрузке на улично-дорожную сеть из-за невыполнения работ по реконструкции, модернизации и ремонту наблюдается резкое ухудшение технического состояния улично-дорожной сети. Дорожная одежда многих улиц не соответствует современным нагрузкам, в результате чего она интенсивно разрушается.

Дворовые территории многоквартирных домов находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют капитального ремонта.

По состоянию на 01.01.2016 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Велижский район» составляет 259,9 км., из них с твердым покрытием – 45,5 км. Из общей протяженности автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям – 236,7 км., что составляет 91,1%. В сети автомобильных дорог эксплуатируется 5 мостовых сооружений общей длиной 126,7 погонных метров. В том числе, на территории Велижского городского поселения - 151,1 км автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе 31,5 км с твердым покрытием; общая протяжённость улиц г. Велижа – 74,5 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием – 23 км, прочие – 51,5 км.

Реализация ведомственных целевых программ в 2012-2016 году привела к незначительному улучшению следующих показателей:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 4,07 км (ремонт транзитного проезда к временному мосту через р. Западная Двина);

- протяженность отремонтированных объектов улично-дорожной сети – 4,3 км (ремонт проезжей части ул. Энгельса, Еременко, Казанская, Советская г. Велиж Смоленской области);

- производились ремонты участков дорог по улицам Новицкого, Кропоткина, Р. Люксембург, Ленина, Кузнецова, Заборовского, площади Свободы в г. Велиж Смоленской области;

- производился ямочный ремонт ул. Менжинского, ул. Советская, ул. Новицкого, ремонт автостоянки напротив автовокзала в г. Велиж Смоленской области;

- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0,0005 км. (проводилась в 2012 году).

Таким образом, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения. Кроме того, наличие муниципальной программы является условием предоставления субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 932, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Применение программного метода для содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании «Велижский район» позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

**Раздел 2. Приоритеты районной муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые**

**показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2020 годы» (далее также – «муниципальная программа») разработана на основе положений Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Велижский район» являются:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог - переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованиями строительных норм;

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

- совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район».

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Протяженность отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
3. Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения к 2020 году до 40%;

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2020 году до 40,0 км.

В результате реализации муниципальной программы, улучшения дорожных условий и удовлетворения потребностей населения и экономики района в автомобильных перевозках будут созданы условия, содействующие ускорению социально- экономического развития Велижского района. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение технического уровня дорожной сети района обусловят увеличение, удобства, безопасности и экономичности автомобильных перевозок и обеспечат в целом сокращение расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки, способствуя экономическому росту.

В результате сокращения транспортных расходов сократятся издержки в социальной сфере, что будет способствовать росту производства и повышению уровня жизни населения.

Срок реализации муниципальной программы – 2017-2020 год. Выделения этапов при реализации муниципальной программы не предусмотрено.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы и подпрограмм**

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2020 годы» будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район».

В рамках реализации данного мероприятия в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог планируется отремонтировать автомобильные дороги по ул. Кузнецова, ул. Курасова, ул. Недоговорова, ул. Куриленко, пл. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Р. Люксембург, ул. Горохова, ул. Володарского, пл. Дзержинского г. Велиж Смоленской области, участок дороги д. Заозерье – д. Бобовая Лука, Велиж - Селезни – Ястреб 1, Велиж – Селезни – Ястреб 2.

Основное мероприятие 2 - «Ремонт автомобильных дорог находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение».

Основное мероприятие предполагает ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Обоснование стоимости выполняемых работ представлено сметными расчетами.

В рамках реализации данного мероприятия планируется отремонтировать автомобильные дороги находящиеся на дворовых территориях многоквартирных домов по ул. Энгельса, ул. Казанская, ул. Железнодорожная, ул. Ивановская, ул. Володарского, ул. Энергетиков, ул. Менжинского, ул. Кузнецова г. Велиж Смоленской области.

Основное мероприятие 3 - «Содержание дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Решение основного мероприятия осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:

- выполнения работ по зимнему и летнему содержанию дорожно-уличной сети.

В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорожно-уличной сети, расположенной на территории муниципального образования Велижское городское поселение (механизированная очистка снега, россыпь противогололёдных материалов, механизированная очистка покрытий дорог от пыли, восстановление профиля дорог).

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2020 годы» представлен в приложении № 2.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной**

**программы**

 Источниками финансирования муниципальной программы являются средства муниципальных дорожных фондов бюджетов муниципальных образований Велижское городское поселение и «Велижский район», бюджета Смоленской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 32073,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год –18 995,9 тыс. руб., из них:

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -1962,4 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 14 514,1 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,4 тыс. руб.

2018 год – 3759,2 тыс. руб.

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -1817,7 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,5 тыс. руб.

2019 год – 4233,2 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2056,9 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2176,3 тыс. руб.

2020 год – 4485,0 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2185,2 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.

Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решений о бюджетах муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Нормативно-правовой базой реализации муниципальной программы является:

- Бюджетный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 932 «Об утверждении областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»;

- Постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 28.02.2013 № 104 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение, состава комиссии и Положения о комиссии по осуществлению муниципального контроля»;

- Решение Совета депутатов Велижского городского поселения от 27.11.2007 № 52 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Велижское городское поселение».

**Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы**

При исполнении муниципальной программы применяются следующие меры муниципального регулирования:

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение.

Налоговое, тарифное, кредитное регулирование и иное регулирование, предусмотренное федеральным и областным законодательством не применяется, его оценка не производится.

 Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 11.12.2017 № 716

«Приложение № 1

к муниципальной программе ««Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 23,2 | 26,5 | 26,5 | 30,5 | 40,0 | 40,5 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов  | кв. м. | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия | кв. м. | 1500,00 | 3135,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

 Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 11.12.2017 № 716

«Приложение № 2

к муниципальной программе ««Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2020 годы»

План реализации муниципальной программы

«Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

на 2017 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнительмероприятия  | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| Основное мероприятие муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Велижский район» |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО «Велижский район» | 8937,0 | 2519,4 | 1941,5 | 2176,3 | 2299,8 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 |
|  | бюджет Смоленской области | 14514,1 | 14514,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 8022,2 | 1962,4 | 1817,7 | 2056,9 | 2185,2 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 |
|  | **Итого по основному первому мероприятию муниципальной программы** | **Администрация МО «Велижский район»** | **Бюджет МО «Велижский район»**  | **8937,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет Смоленской области** | **14514,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение**  | **8022,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **итого** | **31473,3** | **18995,9** | **3759,2** | **4233,2** | **4485,0** | **23,2** | **30,5** | **40,0** | **40,5** |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог, находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО Велижское городское поселение | 600,00 | 0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | х | х | х | х |
|  | **Итого по основному второму мероприятию муниципальной программы** | **Администрация МО «Велижский район»** | **Бюджет МО Велижское городское поселение** | **600,00** | **0** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| Основное мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 3.1. | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО Велижское городское поселение | 2743,5 | 0 | 914,5 | 914,5 | 914,5 | х | х | х | х |
| 3.2. | Работы по текущему содержанию улиц и тротуаров города Велиж Смоленской области | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО Велижское городское поселение | 2701,5 | 0 | 900,5 | 900,5 | 900,5 | х | х | х | х |
| **Итого по основному третьему мероприятию муниципальной программы** |  | **Бюджет МО Велижское городское поселение** | **5445,0** | **0** | **1815,0** | **1815,0** | **1815,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **Всего** | **32073,3** | **18995,9** | **3959,2** | **4433,2** | **4685,0** | **3023,2** | **3030,5** | **3040,0** | **3040,5** |

Приложение № 3

к муниципальной программе

 «Программа развития автомобильных

дорог местного значения на

территории муниципального

образования «Велижский район»

на 2017 – 2020 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

 **об основных мерах правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

 **«Программа развития автомобильных дорог местного значения на**

**территории муниципального образования «Велижский район»**

**на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые срокипринятиянормативногоправовогоакта |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» | О внесении изменений в Программу | По мере необходимости |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» | О внесении изменений в Комиссию по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения | По мере необходимости |