# ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Строительство полигона твёрдых бытовых отходов**

**в муниципальном образовании «Велижский район»»**

**на 2016-2018 годы**

2016 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Строительство полигона твёрдых бытовых

отходов в муниципальном образовании «Велижский район»»

на 2016-2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Цель муниципальной программы | Основной целью Программы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Велижского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - строительство и ввод в эксплуатацию полигона твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» в 700 метрах от юго-западной части жилой зоны г.Велижа и в 150 метрах от автодороги Велиж-Сеньково, будет оборудовано с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил, на котором будет размещено и обезврежено отходов в количестве – 247661,0 м3, за расчетный срок эксплуатации – 31 год;  - размещение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» информационных материалов о реализации программных мероприятий:  2016 год – 3 публикации;  2017 год – 4 публикации;  2018 год – 3 публикации |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет:  9068380,20 руб., в том числе:  на 2016 год:  бюджет Смоленской области — 7591525,50 руб.,  бюджет муниципального образования «Велижский район»— 379576,27 руб.;  на 2017 год:  бюджет Смоленской области – 0 руб.,  планируется бюджет муниципального образования «Велижский район» – 548639,25 руб.;  на 2018 год:  бюджет Смоленской области – 0 руб.,  планируется бюджет муниципального образования «Велижский район» – 548639,25 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:  сократить загрязнение атмосферы, земли, улучшить санитарную и эпидемиологическую безопасность всей системы сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации бытовых отходов на территории Велижского района Смоленской области, улучшить экологическую обстановку для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Велижский район» |

1. **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа « Строительство полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» на 2016-2018 годы разработана для принятия срочных мер по сокращению загрязнения атмосферы, водоисточников, земли, улучшению санитарной и эпидемиологической безопасности всей системы сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации бытовых отходов на территории муниципального образования «Велижский район», улучшению экологической обстановки для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Велижский район». Строительство полигона твердых бытовых отходов является важной составляющей системы санитарной очистки территории муниципального образования «Велижский район», от безопасного функционирования полигона ТБО зависит экологическое благополучие жителей муниципального образования. Решение вопроса строительства полигона ТБО с одновременным приведением его в соответствие с требованиями действующих норм и правил в течение ближайших трех лет является необходимым. Вышеперечисленные факты явились основанием для принятия решения о необходимости принятия отдельной муниципальной программы по обеспечению комплекса мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Велижский район».

В настоящее время в Смоленской области зарегистрированы и функционируют 13 полигонов ТБО и 42 санкционированные свалки.

На территории Велижского района не имеется ни одной санкционированной свалки ТБО, которая бы отвечала требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов. Твердые бытовые отходы, согласно договорам, вывозятся в Руднянский район на полигон ТБО для захоронения, что связано со значительными финансовыми расходами.

Кроме того, периодически образуются несанкционированные свалки. На неорганизованных свалках, которые чаще всего устраиваются в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с просроченным сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д.

Вышеперечисленные факты являются основанием для принятия решения о необходимости строительства полигона твердых бытовых отходов на территории муниципального образования «Велижский район».

Программно-целевой метод позволит соблюсти единый подход при выполнении мероприятий в рамках областной целевой программы, минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств, а также сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решении первоочередных задач.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Целью Программы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Велижского района Смоленской области.

Реализация Программы позволит решить проблему хранения, утилизации, захоронения твердых бытовых отходов на территории Велижского района Смоленской области, обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм эксплуатации полигона, увеличить срок его эксплуатации за счет внедрения современных технологий.

Задачами Программы являются:

- строительство объекта «Строительство полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район»;

- информирование населения Велижского района о реализации мероприятий Программы.

Целевыми показателями Программы являются:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Всего | в том числе по годам | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 1. Строительство полигона твёрдых бытовых в муниципальном образовании «Велижский район» Смоленской области | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2. Ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» Смоленской области | 1 | - | - | 1 |
|  | 3. Оборудование полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил. | 1 |  | 1 | 1 |

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной Программы отражены в приложении № 1.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы**

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам программных мероприятий.

План реализации муниципальной Программы представлен в приложении № 2.

Мероприятия Программы:

**1.** **Информирование населения Велижского района о реализации мероприятий Программы**

1.1. Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Велижский район» информационных материалов о реализации программных мероприятий.

**2.** **Строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» Смоленской области»**

2.1. Расходы разных уровней бюджетов, связанных с организацией мероприятий по охране окружающей среды и организацией утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, на строительство полигонов твердых бытовых отходов.

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования.

Общий объем финансирования Программы составляет:

9068380,20 руб., в том числе:

на 2016 год:

бюджет Смоленской области -7591525,50 руб.;

бюджет муниципального образования «Велижский район» — 379576,27 руб.;

на 2017 год:

бюджет Смоленской области - 0 руб.;

планируется бюджет – муниципального образования «Велижский район» - 548639,25 руб.;

на 2018 год:

бюджет Смоленской области 0 руб.;

планируется бюджет - муниципального образования «Велижский район» – 548639,25 руб.

**5.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отражены в приложении № 3.

**6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение № 1

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной программы**

«Строительство полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район»»

на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на период реализации решения Велижского районного Совета депутатов о местном бюджете) | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Цель: Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Велижский район». | | | | | | |
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» Смоленской области | ед. | - | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| 2 | Ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» Смоленской области. | В процентном отношении  % | - | - | - | 100 |
| 3 | Оборудование полигона твёрдых бытовых отходов в  муниципальном образовании «Велижский район» Смоленской области с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил. | В процентном отношении  % | - | - | 40 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы на 2016-2018 годы.**

«Строительство полигона твёрдых и бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район»»

на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифро-вать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | 2016 | 2017 | | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Цель: Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Велижский район» | | | | | | | | | | |
| **Информирование населения Велижского района о реализации мероприятий Программы** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Велижский район» информационных материалов о реализации программных мероприятий | Администрация муниципального образования «Велижский район» | Бюджет Смоленской области | - | - | | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования «Велижский район» | - | - | | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы «Строительство полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» на 2016-2018 годы | Администрация муниципального образования «Велижский район» | Бюджет муниципального образования  «Велижский район» | 1476,8547 | 1 – этап  379,57627 | | 2 - этап  548,63925 | 3 - этап  548,63925 | 379,57627 | 548,63925 | 548,63925 |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  |  | 1476,8547 | 379,57627 | | 548,63925 | 548,63925 | 379,57627 | 548,63925 | 548,63925 |
| **Основные мероприятия программы**  **Строительство объекта «Полигон твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании Велижский район»**  **на 2016-2018 годы** | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Велижский район» | Администрации муниципального образования «Велижский район» | бюджет Смоленской области | 7591,5255 | 7591,5255 | 0 | | 0 | 7591,5255 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования «Велижский район» | 1476,8547 | 379,57627 | 548,63925 | | 548,63925 | 379,57627 | 548,63925 | 548,63925 |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | |  |  | 9068,3802 | 7971,1017 | 548,6395 | | 548,63925 | 379,57627 | 548,63925 | 548,6392  5  548,63925 |
| Всего по муниципальной программе | |  |  | 9068,3802 | 7971,1017 | 548639,25 | | 548639,25 | 379,57627 | 548,63925 |

Приложение № 3

**СВЕДЕНИЯ**

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Строительство полигона захоронения твёрдых и бытовых отходов вблизи д. Васильки Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2014-2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового  акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового  акта |
| 1 | Постановление Администрации Смоленской области от 30.09.2011 №600 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Строительство полигонов твердых бытовых отходов и очистных сооружений на территории муниципальных образований Смоленской области 2012-2016 годы»» | Разработана для принятия срочных мер по сокращению загрязнения атмосферы, водоисточников, земли, улучшению санитарной и эпидемиологической безопасности всей системы сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации бытовых отходов на территории Смоленской области, улучшению экологической обстановки для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях Смоленской области. |  |