# АДМИНИСТРАЦИЯ БУДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### Постановление

от 20 мая  2014 года  № 18

Об     первоочередных     мерах             по

подготовке муниципального образования

Будницкое сельское поселение к  работе в                                                               осенне - зимний период 2014-2015 г.г.

В целях обеспечения своевременной подготовки к работе в осенне -зимний период 2014-2015г.г.

- Создать  штаб по подготовке к отопительному сезону и утвердить его состав согласно приложению.

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального образования Будницкое сельское поселение к работе в осенне - зимний период 2012-2013гг.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Будницкое сельское поселение	Т.В. Двоянова

# Приложение

к постановлению Администрации

Будницкого сельского поселения

от  20 мая 2014 года № 18

Штаб по подготовке к отопительному сезону

- Двоянова Т.В. - Глава муниципального образования Будницкое сельское поселение

- Тимофеева Галина Владимировна

- Соловьева Светлана Александровна

# Приложение

к постановлению Администрации

Будницкого сельского поселения

от 20 мая 2014года № 18

План

мероприятий по подготовке муниципального образования Будницкое сельское        поселение к осенне – зимнему периоду 2014-2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Приобретение и складирование топлива Отремонтировать колодец в деревне В.Ольгово Отремонтировать колодец в деревне Будница Утеплить жилой фонд Утеплить водонапорную башню, артскважину Построить колодец в д.Будница | До 01.07.2014 До 01.09.2014 До 01.09.2014 До 01.10.2014 До 01.10.2014 До 01.10.2014 | Администрация Будницкого сельского поселения Администрация Будницкого сельского поселения Администрация Будницкого сельского поселения Администрация Будницкого сельского поселения Администрация Будницкого сельского поселения Администрация Будницкого сельского поселения | Средства местного бюджета Средства местного бюджета Средства местного бюджета Средства местного бюджета Средства местного бюджета |