**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН**»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.03.2017 № 178

г. Велиж

Об утверждении технического задания для МУП «Коммунресурс» на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества на 2017-2020 годы.

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26, ст. 29 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Уставом муниципального образования Велижское городское поселение, Администрация муниципального образования «Велижский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание для МУП «Коммунресурс» на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. на 2017-2020 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» Г.В. Зубкову.

3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) настоящее постановление обнародовать на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет по адресу: http://velizh.admin-smolensk/ru .

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания Главой муниципального образования «Велижский район».  Глава муниципального образования  «Велижский район» В.В. Самулеев |  |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 24.03.2017 № 178

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. на 2017-2020 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Инвестиционная программа по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. на 2017-2020 годы |
| Нормативно-правовое обоснование | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  4. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641  «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».  5. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| Разработчик технического задания | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| Разработчик инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунресурс» |
| Основания для разработки | Недопущение возникновения вспышки инфекционных заболеваний среди населения, обусловленной использованием воды, не отвечающей нормативным требованиям, руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 21 и ч. 7 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». |
| Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы | Цель разработки и реализации инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017-2020 годы (далее - Инвестиционная программа):  - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Задачи разработки инвестиционной программы:  - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;  - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом подачи качественной питьевой воды;  - обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя.  Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшение качества питьевой воды. |
| Приоритеты развития инженерной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение на среднесрочную перспективу | 1. Надежность снабжения потребителей муниципального образования услугами водоснабжения и водоотведения соответствующего качества.  2. Доступность услуг для потребителей.  3. Рациональность использования ресурсов.  4. Совершенствование организации производства и управление организацией предоставления услуг потребителям.  5. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения.  6. Улучшение показателей энергосбережения и энергетической эффективности. |
| Содержание и требования к программе | 1. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.  2. Инвестиционная программа должна содержать:  - паспорт инвестиционной программы;  - цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;  - анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;  - основные проблемы, препятствующие обеспечению качества питьевой воды установленным требованиям;  - план мероприятий по приведению систем водоснабжения, условий их эксплуатации и качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;  - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;  - источники финансирования инвестиционной программы;  - расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;  - срок реализации инвестиционной программы.  3. При разработке инвестиционной программы необходимо:  3.1. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01 июля 2017 года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.  3.2. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с реализацией мероприятий инвестиционной программы:  - проектно-изыскательские работы;  - приобретение материалов и оборудования;  - строительно-монтажные работы;  - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;  - пусконаладочные работы;  - проведение регистрации объектов;  - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).  Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).  Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы распределить по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.  3.3. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.  3.4. Подготовить проект инвестиционного договора.  3.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы в рамках различных программ. |
| Целевые индикаторы и показатели | Доведение качества питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения до уровня, соответствующего установленным требованиям Санитарных правил по микробиологическим показателям:  - общие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) - отсутствие;  - термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) - отсутствие;  - общее микробное число (число образующих колонии бактерий в 1 мл) - не более 50;  - снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.  Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:  - по общей жесткости не более 7,0 0ж;  - по железу не более 0,3 мг/дм3;  - по марганцу не более 0,1 мг/дм3;  - по мутности не более 1,5 мг/дм3 . |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.  Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:  - собственные средства МУП «Коммунресурс»;  - финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;  - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных программ. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение трех месяцев с момента получения технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы | С 01 июля 2017 года по 31 декабря 2020 года |
| Порядок согласования инвестиционной программы | Проект инвестиционной программы, расчет финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с Администрацией муниципального образования «Велижский район» |
| Порядок внесения изменений в техническое задание | Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации муниципального образования «Велижский район» или по инициативе МУП «Коммунресурс».  Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:  - принятие или внесение изменений в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;  - принятие или внесение изменений в программы социально- экономического развития и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;  - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерно- технической инфраструктурой.  Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Коммунресурс, заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации муниципального образования «Велижский район», должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов. |
| Управление реализацией инвестиционной программы, система организации контроля за исполнением инвестиционной программы | Контроль за реализацией инвестиционной программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств, выполнением объемов запланированных работ и их качеством осуществляет разработчик технического задания – Администрация муниципального образования «Велижский район» |