**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 21.03.2018 № 140

 г. Велиж

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» ст. ст. 26, 29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 29.12.2017 № 763 (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение (далее также – местный бюджет), средства федерального бюджета и бюджета областной бюджет), внебюджетные источники.

Общий объем финансирования программы составляет 43 290,39 тыс. руб.:

 - 4,49 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 38711,28 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 4555,62 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 19,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

в том числе по годам реализации:

**2018** год – 4 936,49 тыс. руб.:

- 0,49 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 4294,32 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 641,68 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2019** год – 20145,90 тыс. руб. из них:

 - 2,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 18355,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 1778,90 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 10,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2020** год – 18 208,00 тыс. руб. из них;

- 2,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

-16062,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

-2135,00 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 9,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2021** год – 0,00 тыс. руб.;

**2022** год – 0,00 тыс. руб..

Из общего объема финансирования программы:

1) на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 30595,42 тыс. руб., из них:

- 3,03 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 27219,70 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 3353,69 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 19,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.

**2018** год – 325,02 тыс. руб. из них:

- 0,03 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 282,74 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 42,25 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2019** год – 12645,90 тыс. руб. из них:

- 2,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 11355,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 1278,90 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 10,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2020** год – 17624,50 тыс. руб. из них:

- 1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 15582,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 2032,50 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 9,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2021** год – 0,00 тыс. руб;

**2022** год – 0,00 тыс. руб.;

 2) на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий – 12 694,97 тыс. руб., из них:

- 1,46 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 11491,58 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 1201,93 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.

**2018** год – 4611,47 тыс. руб.:

- 0,46 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 4011,58 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 599,43 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

 **2019** год – 7500,00 тыс. руб.,

- 0,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 7000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 500,00 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.

 **2020** год – 583,50 тыс. руб.,

- 1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 480,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 102,50 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2021** год – 0,00 тыс. руб.;

**2022** год – 0,00 тыс. руб.;

2) Раздел 4 изложить в следующей редакции:

 «**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»**

 Объемы финансирования по годам реализации муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет 43 290,39 тыс. руб.:

 - 4,49 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 38711,28 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 4555,62 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 19,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

в том числе по годам реализации:

**2018** год – 4 936,49 тыс. руб.:

- 0,49 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 4294,32 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 641,68 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2019** год – 20145,90 тыс. руб. из них:

 - 2,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 18355,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 1778,90 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 10,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2020** год – 18 208,00 тыс. руб. из них;

- 2,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

-16062,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

-2135,00 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 9,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2021** год – 0,00 тыс. руб.;

**2022** год – 0,00 тыс. руб..

 Объемы финансирования указанных расходов подлежат уточнению с учетом норм решения о бюджете муниципального образования «Велижский район» на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий»;

3) в Разделе 7.1 в паспорте Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы составляет – 30595,42 тыс. руб., из них:

- 3,03 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 27219,70 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 3353,69 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 19,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.

**2018** год – 325,02 тыс. руб. из них:

- 0,03 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 282,74 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 42,25 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2019** год – 12645,90 тыс. руб. из них:

- 2,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 11355,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 1278,90 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 10,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2020** год – 17624,50 тыс. руб. из них:

- 1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 15582,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 2032,50 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 9,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2021** год – 0,00 тыс. руб;

**2022** год – 0,00 тыс. руб.;

4) в Разделе 7.2 в паспорте Подпрограммы «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий» муниципальной программы позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы составляет - 12 694,97 тыс. руб., из них:

- 1,46 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 11491,58 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 1201,93 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.

**2018** год – 4611,47 тыс. руб.:

- 0,46 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 4011,58 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 599,43 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

 **2019** год – 7500,00 тыс. руб.,

- 0,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 7000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 500,00 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.

 **2020** год – 583,50 тыс. руб.,

- 1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 480,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 102,50 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2021** год – 0,00 тыс. руб.;

**2022** год – 0,00 тыс. руб.;

 5) приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1.

 6) приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования «Велижский район».

3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования

«Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава муниципального образования

«Велижский район» В.В. Самулеев

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

 от 21.03.2018 №140

«Приложение № 1 к муниципальной программе ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы» утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район»

от 29.12.2017 № 763

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовые значения показателей по годам** | **Планируемые значения показателей** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение** |
| **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»** |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | 0 | 0 | 1 | 27 | 61 | 0 | 0 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 1,12 | 30,34 | 68,54 | 0 | 0 |
|  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | Объём финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9,0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий» |
|  | Количество наиболее посещаемых общественных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

 от 21.03.2018 №140

 «Приложение № 2 к муниципальной программе ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы» утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район»

от 29.12.2017 № 763

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы на 2018 -2022 годы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение» |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |
| Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Велижского городского поселения |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 8-е Марта д. 5а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 589,00 | 0,00 |  0,00 | 500,0087,500,50  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 8-е Марта д. 5б |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0088,500,500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 12 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0052,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 14 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0052,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 16 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0073,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 134 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 735,60 | 0,00 | 600,00134,600,001,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 161 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 1 034,00 | 0,00 | 900,00133,000,00  1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 163 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 311,40 | 0,00 | 300,0011,400,000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 165а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 1 055,00 | 0,00 | 1000,0054,000,001,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 167 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 1 055,00 | 0,00 | 1000,0054,000,001,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 171 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 42,000,000,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 16а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 17/67 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетывнебюджетные источники | 594,40 | 0,00 | 500,0094,400,000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 18 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 19 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 325,02 | 282,7442,25 0,030,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 20 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 21 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 139,00 | 0,00 | 100,0038,500,500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 25 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0052,000,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 27 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0052,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 29 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,00 0,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 31 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 544,00 | 0,00 | 0,00 |  500,00 44,00   0,00 0,00 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 33 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0044,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 35 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0044,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Железнодорожная д. 1 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 500,0057,600,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Железнодорожная д. 3а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 500,0081,200,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.26. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.1 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.27. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.3 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0041,000,001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.28. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.5 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0041,000,001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.29. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.7 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.30. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.9 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.31. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.11 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 100,0040,500,501,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.32. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.11а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 63,00 |  0,00 | 0,00 | 63,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.33. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.11б |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.34. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.17 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 314,40 | 0,00 | 300,0014,400,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.35. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.19 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 314,40 | 0,00 | 300,0014,400,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.36. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.21 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 414,40 | 0,00 | 350,0063,400,001,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.37. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.27 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 934,90 | 0,00 | 900,0033,900,001,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.38. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.42 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.39. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д. 2 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.40. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.3 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0022,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.41. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.4 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.42. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.5 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0022,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.43. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.6 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.44. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.6а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.45. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.7 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0022,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.46. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.8 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.47. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.9 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.48. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.10 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.49. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.11 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.50. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.12 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 100,0041,000,001,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.51. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.14 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.52. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.16 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 63,000,000,000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.53. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кирова д. 23 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 46,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.54. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.13/10 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0055,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.55. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.18/12 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0097,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.56. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.23/13 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 618,20 | 0,00 | 600,0018,200,000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.57. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.31 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 584,10 | 0,00 | 500,0084,100,000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.58. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.33 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 450,0063,000,001,00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.59. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кузнецова д.4 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 276,20 | 0,00 | 250,0026,200,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.60. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кузнецова д.12 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0025,000,000,00 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.61. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д.62 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 599,20 | 0,00 | 550,0049,200,000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.62. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д.87 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 163,00 | 0,00 | 100,0062,000,001,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.63. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д.89 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 277,00 | 0,00 | 250,0026,500,500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.64. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Менжинского д.12 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0055,000,001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.65. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская д.13 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0031,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.66. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская д.23/10 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 151,40 | 0,00 | 0,00 | 130,0021,400,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.67. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская д.26 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 50,002,300,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.68. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская д.28/11а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 544,70 | 0,00 | 0,00 | 500,0043,700,001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.69. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.1а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 473,00 | 0,00 | 400,0072,500,500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.70. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.1в |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0073,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.71. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.1г |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 718,90 | 0,00 | 700,0018,900,000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.72. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.2а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0073,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.73. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.3а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 531,20 |  0,00 | 500,0031,200,000,00 | 0,00 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.74. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.5а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 531,20 | 0,00 | 0,00 | 500,0031,200,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.75. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.7а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 489,20 | 0,00 | 0,00 | 400,0089,200,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.76. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.9а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 510,20 | 0,00 | 0,00 | 450,0060,200,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.77. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.11б |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 489,20 |  0,00 | 400,0089,200,000,00 | 0,00 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.78. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.12 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0041,000,001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.79. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.14 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0020,000,001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.80. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.164а |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0077,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.81. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.168 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 600,0067,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.82. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.170 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 413,70 | 0,00 | 0,00 | 400,0013,700,000,00 | 0 | 0 | - | - | - |  |  |
| 2.83. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.179 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 700,0066,000,001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.84. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энергетиков д.3 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.85. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энергетиков д.13 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,000,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.86. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пер. Безымянный д.32 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 624,40 | 0,00 | 550,0073,400,001,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.87. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пер. Красноармейский д.1 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0051,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.88. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пл. Дзержинского д.8 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0055,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.89. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пл. Судоверфи д.2 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,000,000,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по подпрограмме 1** | **всего** | **30595,42** | **325,02** | **12645,90** | **17624,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | **27219,70** | **282,74** | **11355,00** | **15582,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **3353,69** | **42,25** | **1278,90** | **2032,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **3,03** | **0,03** | **2,00** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | **19,00** | **0,00** | **10,00** | **9,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Подпрограмма «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий» |
| Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Велижский район» |
| 3.1. | Благоустройство парка им. Прохоровых на пл. Дзержинского д.7 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 7 500,00 | 0,00 | 7 000,00500,00  0,00  0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Благоустройство парка «Городской сад» на ул. Парковая |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 4611,47 |  4011,58 599,43 0,46  0,00 |  0,00 | 0,00 |  0  |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | БлагоустройствоГородского пляжаПл. Мира д. 1,  |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0080,001,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | БлагоустройствоГородского пляжаПл. Судоверфи д. 1 |  | федеральный бюджетобластной бюджетместный бюджетвнебюджетные источники | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 180,0022,500,000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме 2 | всего | **12694,97** | **4611,47** | **7500,00** | **583,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | **11491,58** | **4011,58** | **7000,00** | **480,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет | **1201,93** | **599,43** | **500,00** | **102,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | **1,46** | **0,46** | **0,00** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Всего по программе | всего | **43290,39** | **4936,49** | **20145,90** | **18208,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | **38711,28** | **4294,32** | **18355,00** | **16062,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет | **4555,62** | **641,68** | **1778,90** | **2135,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | **4,49** | **0,49** | **2,00** | **2,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| внебюджетные источники | **19,00** | **0,00** | **10,00** | **9,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |