АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019г. № 244

г. Велиж

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по обустройству контейнерных площадок на территории Велижского городского поселения на 2019-2023 годы согласно приложению № 1.

2. Отделу по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ обеспечить исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству контейнерных площадок на территории Велижского городского поселения на 2019-2024 годы и представление отчета об его исполнении Главе муниципального образования «Велижский район» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за кварталом.

3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети «Интернет» по адресу: http://velizh/admin-smolensk.ru/ .

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. Срок действия настоящего постановления составляет пять лет.

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                    В.В.Самулеев

«Велижский район»

Приложение№1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 08.05.2019г. №244

План мероприятий

(«дорожной карты») по обустройству контейнерных площадок на территории Велижского городского поселения на 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес месторасположения | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Советская 84 К | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 2. | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Еременко 17/67 | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 3. | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Казанская 11 | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 4. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 188 | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 5. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Горохова 42 | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 6. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Ивановская 7 | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 7. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Л. Шмидта 13 | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 8. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Чапаева 2 К | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 9. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, 2 пер. М. Горького 4 К | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 10. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Рабочая 2 М | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 11. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Володарского 12 | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 12. | Обустройство площадки для ТКО | г. Велиж, ул. Советская 28/11 А | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 13. | Обустройство площадки для ТКО | г.Велиж, ул.Калинина | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 14. | Обустройство площадки для ТКО | г.Велиж, ул.Ленина | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 15 | Обустройство площадки для ТКО | г.Велиж, ул.Новицкого | 2019 год | Твердое покрытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 16 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энергетиков 7А | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 17 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Еременко 16 А | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 18 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Еременко 18 | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 19 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Еременко 20 | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 20 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Казанская 4 | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 21 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Казанская 10 | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 22 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, пл. Судоверфи 2 | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 23 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | Велижское поселение, д.Ляхово | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 24 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Казанская 14 | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 25 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Казанская 7 | 2020 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 26 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Казанская 3 | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 27 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, пер. Безымянный 32 | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 28 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 191 | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 29 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 164 А | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 30 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 189 А | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 31 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Володарского 171 | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 32 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Володарского 167 | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 33 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Володарского 134 | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 34 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. 1 Садовая, д. 16 | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 35 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. С. Лосевой 1 | 2021 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 36 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Ивановская 3 | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 37 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Хлебникова 1 | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 38 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Ивановская 17 | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 39 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Ивановская 42 | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 40 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Ленинградская 87 | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 41 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Железнодорожная 3А | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 42 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Красинец 28 | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 43 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, пер. Красноармейский 1 | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 44 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 35 | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 45 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 2А | 2022 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 46 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 6 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 47 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 12 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 48 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 7А | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 49 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Энгельса 3А | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 50 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. 8 Марта 5А-5Б | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 51 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Кропоткина 23/13 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 52 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Кропоткина 31 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 53 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Менжинского 12 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 54 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Советская 23/10 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 55 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Кузнецова 4 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 56 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, пл. Дзержинского 8 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 57 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Советская 13 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 58 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Р.Люксембург 1 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 59 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Ивановская 27 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 60 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Ивановская 28 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 61 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Ленинградская 79А | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| 62 | Обустрой-ство пло-щадки для ТКО | г. Велиж, ул. Железнодорожная 1 | 2023 год | Твердое по-крытие, ограждение – 22,0 | Администрация муниципального образования «Велижский район» |

Примечание.

*Отчет об исполнении мероприятия представляется до 20-го числа первого месяца квартала, следующего за установленным сроком реализации данного мероприятия.

Приложение№2

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 08.05.2019г. № 244

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству контейнерных площадок на территории Велижского городского поселения на 2019-2023 годы

по состоянию на _____________

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение, результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству контейнерных площадок на территории Велижского городского поселения на 2019-2024 годы