**АДМИНИСТРАЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.05.2018 №246

Велиж

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015  N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования В.В. Самулеев

«Велижский район»

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 24.05.2018 №246

Муниципальная программа

муниципального образования «Велижский район»

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы»

Заозерье

2018


**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы  (исполнитель программы) | Администрация муниципального образования «Велижский район»  Администрация Заозерского сельского поселения (по согласованию) |
| Цель муниципальной программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Задачи муниципальной программы | - повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения;  - улучшение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;  - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов, а также сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении;  - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;  - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;  - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;  - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры;  - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;  - увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы» (далее также – Программа) - 2018 - 2036 годы.  Этапы реализации Программы:  I этап:  2018-2019;  2020-2021;  2022.  II этап:2023-2036. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Источниками финансирования программы являются:  - средства бюджета муниципального образования Заозерское сельское поселение (далее также – бюджет поселения);  - средства бюджета муниципального образования «Велижский район» (далее также – местный бюджет);  - средства бюджета Смоленской области (далее также - областной бюджет).  Общий объем финансирования Программы за 2018-2036 годы составляет 6410,0 тыс. руб.:  бюджет поселения – 3020,0 тыс. руб.  местный бюджет – 110,0 тыс. руб.  областной бюджет - 3280,0 тыс. руб.  в том числе по годам реализации:  **2018** год – 150,0 тыс. руб. в том числе:  бюджет поселения –150,0 тыс. руб.;  местный бюджет – 0 тыс. руб.  областной бюджет–0 тыс. руб.;  **2019** год –300,0 тыс. руб. в том числе:  бюджет поселения –0 тыс. руб.;  местный бюджет – 0 тыс. руб.  областной бюджет – 300,0 тыс. руб.;  **2020** год – 450,0 тыс. руб. в том числе:  бюджет поселения –150,0 тыс. руб.;  местный бюджет – 0 тыс. руб.  областной бюджет –300,0 тыс. руб.;  **2021** год – 920,0 тыс. руб. в том числе:  бюджет поселения –220,0 тыс. руб.;  местный бюджет – 0 тыс. руб.  областной бюджет –700,0 тыс. руб..  **2022** год – 800,0 тыс. руб. в том числе:  бюджет поселения – 500,0 тыс. руб.;  местный бюджет – 0 тыс. руб.  областной бюджет – 300,0 тыс. руб..  **2023-2036** год – 3790,0 тыс. руб. в том числе:  бюджет поселения – 2000,0 тыс. руб.;  местный бюджет – 110,0 тыс. руб.  областной бюджет – 1680,0 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Успешная реализация мероприятий Программы позволит к 2036 году обеспечить следующие результаты:  - повышение качества, комфортности и уровня жизни населения муниципального образования Заозерское сельское поселение;  - увеличение уровня обеспеченности населения дорогами до 36,0%. |

**Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы.**

Муниципальное образование Заозерское сельское поселение (далее также - Заозерское сельское поселение) находится в северо-восточной части Велижского района, было образовано в 2 декабря 2004 года. Административный центр Заозерского сельского поселения Велижского района Смоленской области – деревня Заозерье. Юридический адрес:216282, Смоленская область, Велижский район, д. Заозерье. Почтовый адрес: 216282, Смоленская область, Велижский район, п/о Заозерье, деревня Заозерье.



**Рис. 1.Расположение Заозерского сельского поселения в системе поселений Велижского района.**

Сельское поселение граничит:

**на северо-востоке** — с Тверской областью

**на востоке** — с Демидовским районом

**на юго-востоке** — с Погорельским сельским поселением

**на юго-западе и западе** — с Селезнёвским сельским поселением

**на северо-западе** — с Псковской областью.

Часть территории поселения граничит с национальным парком «Смоленское поозёрье».

Крупные реки: р. Межа.

При комплексной оценке территории были выделены зоны с особыми условиями использования территории:

1. Зоны, формируемые природными ограничениями:

- земли водного фонда (водотоки, водоемы);

- зона паводка;

- земли лесного фонда, имеющего природоохранное назначение.

2. Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими ограничениями:

- водоохранные зоны;

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- санитарные разрывы автомобильных дорог, воздушных линий электропередачи, газопроводов.

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны: жилая (включая приусадебные участки), общественно-деловая, производственная, инженерно-транспортная, сельскохозяйственного использования, специального назначения, рекреационная зона.

В Приложении 1 представлены площади функциональных зон населенных пунктов Заозерского сельского поселения и общая проектируемая площадь населенных пунктов.

Выделение общественно-деловых зон предусмотрено для показа территорий существующих и предполагаемых к размещению административных учреждений, организаций управления и связи; объектов здравоохранения, учреждений образования, культуры и досуга, а также территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов), представляющих собой центры населенных пунктов. Общественно-деловая зона в настоящее время представлена преимущественно на территории административного центра поселения – д. Заозерье. Развитие общественно-деловой зоны предполагается осуществлять в административном центре поселения и в д. Городище, так как данный населенный пункт стремится к статусу активного градразвития.

Зоны сельскохозяйственного использования земель включают массивы сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, и пр.) за пределами границ населенных пунктов и внутри них.

Зоны специального назначения представлены на территории Заозерского сельского поселения – кладбища и проектное предложение по размещению ТБО.

Помимо указанных видов зон, показаны резервные территории для жилищного и производственного строительства.

Территория поселения включает в себя 19 населенных пунктов, общая численность населения Заозерского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г. – 341 человек, численность населения по населенным пунктам Заозерского сельского поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1.

**Численность населения Заозерского сельского поселения (на 01.01.2016 г.)**

| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов** | **Проживает населения** | **Расстояние до административного центра – д. Заозерье, км** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Заозерье | 162 |  |
| 2. | д. Березьково | 9 |  |
| 3. | д. Бобова Лука | 5 |  |
| 4. | д. Ботаги | 4 |  |
| 5. | д. Васькино | 8 |  |
| 6. | д. Городище | 59 |  |
| 7. | д. Глузды | 1 |  |
| 8. | д. Дор | 2 |  |
| 9. | д. Заболонье | 27 |  |
| 10. | д. Зелёный Луг | - |  |
| 11. | д. Зубки | 6 |  |
| 12. | д. Картавщина | - |  |
| 13. | д. Красный Луг | - |  |
| 14. | д. Пасторки | - |  |
| 15. | д. Понево | 2 |  |
| 16. | д. Староселье | 2 |  |
| 17. | д. Хрипино | 10 |  |
| 18. | д. Шейдово | 14 |  |
| 19. | д. Шумилово | 30 |  |
|  | **ИТОГО** | **341** |  |

Границы сельского поселения и сельских населенных пунктов отражены на карте-схеме «Границы населенных пунктов Заозерского сельского поселения» и карте (схеме) функционального зонирования Заозерского сельского поселения. Экспликация земель Заозерского сельского поселения представлена в таблице2.

Таблица 2.

**Экспликация земель Заозерского сельского поселения (га)**

| **Наименование н/п** | **Площадь в старых границах, га** | **Площадь в новых границах, га** | **Площадь водного фонда, га** | **Земли лесного фонда, га** | **Земли**  **сельскохозяйственного назначения (в пользовании Администрации)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Заозерье | 111,56 | - |  |  |  |
| д. Березьково | 32,06 | - |  |  |  |
| д. Бобова Лука | 14,55 | - |  |  |  |
| д. Ботаги | 47,0 | - |  |  |  |
| д. Васькино | 50,40 | 50,59 |  |  |  |
| д. Городище | 101,71 | - |  |  |  |
| д. Глузды | 11,04 | - |  |  |  |
| д. Дор | 42,0 | - |  |  |  |
| д. Заболонье | 26,71 | 28,47 |  |  |  |
| д. Зелёный Луг | 22,24 | - |  |  |  |
| д. Зубки | 65,85 | 70,68 |  |  |  |
| д. Картавщина | 36,66 | - |  |  |  |
| д. Красный Луг | 27,20 | 29,41 |  |  |  |
| д. Пасторки | 11,37 | - |  |  |  |
| д. Понево | 22,54 | 22,74 |  |  |  |
| д. Староселье | 57,18 | - |  |  |  |
| д. Хрипино | 44,56 | - |  |  |  |
| д. Шейдово | 40,55 | - |  |  |  |
| д. Шумилово | 62,49 | - |  |  |  |
| **ИТОГО** | **827,67** | **836,86** |  |  |  |

Сложившаяся планировочная структура в основном отвечает требованиям организации территориально-хозяйственного устройства сельского поселения на перспективу.

Границы населенных пунктов установлены в соответствии с делением территории, установленным Областными законами «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Велижский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом» № 132-з от 28 декабря 2004 года, "О внесении изменений в областной закон "О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Велижский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом" № 161-з от 29.12.2005 г.

Основополагающие факторы, влияющие на планировочное развитие территории сельского поселения, и направления такого развития:

- расселение на территории Заозерского сельского поселения сосредоточено вдоль оси расселения – автодороги местного значения Дор – Заозерье - Староселье, на прямой связи с муниципальным образованием «Демидовский район».;

- экономико-географическое положение поселения способствует развитию на его территории небольших предприятий по переработке продукции сельскохозяйственных предприятий, предприятий по добыче полезных ископаемых, деревообрабатывающих предприятий, объектов туризма и рекреации;

- поселение обладает длительной историей освоения территории. Исторический потенциал поселения позволяет возродить традиционные промыслы с четким позиционированием их продукции на рынке, традиционные праздники для развития туристического бизнеса и продвижения продукции собственного производства, усадебный тип землепользования для восстановления элементов традиционного общества;

- относительно невысокая для сельского поселения плотность населения, которая в среднем составляет 2,62 чел./кв.км. В целях создания благоприятной социальной среды для жителей поселения и привлечения мигрантов, необходимо создание полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем;

- главным компоновочным центром опорного каркаса района является его административный центр – д. Заозерье (численность населения на 01.01.2016 г. – 162 чел.), которая играет важную роль в развитии территории поселения.

**Раздел 2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью Программы является создание материальной базы развития транспортной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Заозерского сельского поселения.

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Заозерское сельское поселение - одна из приоритетных задач, определяющих возможность активизации экономических, культурных связей поселения и улучшение качества жизни.

Организация системы транспортных связей согласно Схеме территориального планирования Смоленской области (2013 г.), которая замкнет многочисленные ветки дорог преимущественно на периферии области и объединит центры административных районов между собой и с центрами областных планировочных районов, образующих внутриобластное транспортное кольцо.

В настоящем Генеральном плане предусмотрено:

* выделение дополнительных территорий для стоянки автотранспортных средств для туристов;
* организация трасс общепоселенческого значения для усиления транспортных связей внутри сельского поселения и создание дополнительных выходов на внешние автодороги;
* оснащение магистральной улично-дорожной сети необходимыми транспортными сооружениями (остановки, ограждения и др.);
* реконструкция существующей улично-дорожной сети, развитие сети жилых улиц;
* обеспечение безопасности движения пешеходов путем создания ограничения движения в местах туристических и рекреационных маршрутов.

Проектные предложения

*Первоочередные мероприятия:*

* 1. Капитальный ремонт дороги до д. Березьково, д. Глузды, д. Бобова Лука и д. Ботаги.
  2. Строительство улиц и проездов в районе новой застройки.
  3. Проектом предусматривается проведение работ по новому строительству и капитальному ремонту улиц (дорог) населенных пунктов Заозерского сельского поселения.

Предлагаемая структура магистральной сети общепоселенческого значения с дополнительными выходами на внешние автодороги, оснащенная необходимым и достаточным количеством искусственных сооружений, способна обеспечить надежность транспортных связей как внутрипоселенческого характера, так и с внешними, прилегающими к Заозерскому сельскому поселению, территориями.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм**

Для улучшения транспортного обслуживания в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Заозерское сельское поселение предлагается система мероприятий по развитию пассажирского транспорта, которая должна обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным комфортом.

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Заозерского сельского поселения

Проектные предложения


*Первоочередные мероприятия:*

* 1. Капитальный ремонт дороги до д. Березьково (предусмотреть строительство моста через р. Межа), д. Красный Луг, д. Заболонье и д. Зеленый Луг.
  2. Строительство улиц и проездов в районе новой застройки.
  3. Проектом предусматривается проведение работ по новому строительству и капитальному ремонту улиц (дорог) населенных пунктов Заозерского сельского поселения.

Таблица 7.

**Проектные предложения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заозерское сельское поселение | | |
|  | а/д Заозерье-Б. Лука | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Бобовая лука-Ботаги | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Б.Лука-Березьково | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Б.Лука -Березьково-Глузды | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Дор-Красный Луг | 1 очередь |
|  | а/д Красный Луг-Демидовский р-н | 1 очередь |
|  | а/д Городище-Понево | 1 очередь |
|  | а/д Понево-Городище | Расчетный срок |
|  | а/д Староселье-Пржевальское | Расчетный срок |
|  | а/д Красный Луг-Аносинки | Расчетный срок |
|  | а/д Ботаги-Сычево | Расчетный срок |



**Рис. 3. Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры**

Таблица 8.

**Мероприятия по ремонту и строительству улиц (дорог) населенных пунктов Заозерского сельского поселения**

| **Наименование населенного пункта** | **Протяженность, км** | **Вид работ** |
| --- | --- | --- |
| д. Заозерье | 2,7 | асфальтирование дорог с гравийным покрытием |
| д. Городище | 2,1 | строительство дорог с гравийным покрытием |
| д. Шумилово | 1,7 | асфальтирование дороги с гравийным покрытием |
| д. Зубки | 2,2 | строительство дорог с гравийным покрытием |
| д. Васькино | 1,2 | строительство дорог с гравийным покрытием |
| д. Березьково | 0,6 | строительство дорог с гравийным покрытием |
| д. Глузды | 1,0 | строительство дорог с гравийным покрытием |

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №2

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования «Велижский район» (далее также –местный бюджет), Средства бюджета Смоленской области (далее также - областной бюджет), - средства бюджета муниципального образования Заозерское сельское поселение (далее также – бюджет поселения).

Общий объем финансирования Программы за 2018-2036 годы составляет 6410,0 тыс. руб.:

бюджет поселения – 3020,0 тыс. руб.

местный бюджет – 110,0 тыс. руб.

областной бюджет - 3280,0 тыс. руб.

в том числе по годам реализации:

**2018** год – 150,0 тыс. руб. в том числе:

бюджет поселения –150,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 0 тыс. руб.

областной бюджет–0 тыс. руб.;

**2019** год –300,0 тыс. руб. в том числе:

бюджет поселения –0 тыс. руб.;

местный бюджет – 0 тыс. руб.

областной бюджет – 300,0 тыс. руб.;

**2020** год – 450,0 тыс. руб. в том числе:

бюджет поселения –150,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 0 тыс. руб.

областной бюджет –300,0 тыс. руб.;

**2021** год – 920,0 тыс. руб. в том числе:

бюджет поселения –220,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 0 тыс. руб.

областной бюджет –700,0 тыс. руб..

**2022** год – 800,0 тыс. руб. в том числе:

бюджет поселения – 500,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 0 тыс. руб.

областной бюджет – 300,0 тыс. руб..

**2023-2036** год – 3790,0 тыс. руб. в том числе:

бюджет поселения – 2000,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 110,0 тыс. руб.

областной бюджет – 1680,0 тыс. руб..

Объемы финансирования указанных расходов ежегодно уточняются с учетом норм решений о бюджетах муниципального образования «Велижский район», муниципального образования Заозерское сельское поселение на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.

**Раздел 5 «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы»**

Правовое регулирование реализации мероприятий комплексной Программы осуществляется на основании следующих нормативных актов:

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Устав муниципального образования Заозерское сельское поселение,

- Генеральный план муниципального образования Заозерского сельского поселения утвержденный решением Велижского районного Совета депутатов от 20.10.2017 №84.

Необходимость разработки дополнительных нормативных правовых актов муниципального образования будет определяться в процессе реализации Программы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Смоленской области.

**Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрены.

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы»

от 24.05.2018 №246

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовые значения показателей по годам** | | **Планируемые значения показателей** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2036** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель муниципальной программы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике** | | | | | | | | | | |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км. | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 6,4 | 7,2 | 4,8 |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 32,3 | 32,3 | 31,5 | 30,6 | 29,9 | 28,9 | 28,1 | 20,8 |

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы»

от 24.05.2018 №246

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2018-2036 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год  и плановый период | | | | | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2036 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих, нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя  (ед. измерения) |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 6,4 | 7,2 | 4,8 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  (ед. измерения) |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 31,5 | 30,6 | 29,9 | 28,9 | 28,1 | 20,8 |
| 1.3 | асфальтирование дороги с гравийным покрытием в д. Заозерье | Администрация Заозерского с/п | всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 1200,0  0,0  0,0  1200,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 500,0  0,0  0,0  500,0 | 700,0  0,0  0,0  700,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.4 | строительство дороги с гравийным покрытием в  д. Городище | Администрация Заозерского с/п | всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 870,0  870,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 300,0  300,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 300,0  300,0  0,0  0,0 | 270,0  270,0  0,0  0,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.5 | асфальтирование дороги с гравийным покрытием в д. Шумилово | Администрация Заозерского с/п с/п | всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 1100,0  0,0  0,0  1100,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 1100,0  0,0  0,0  1100,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.6 | строительство дороги с гравийным покрытием в д. Зубки | Администрация Заозерского с/п | Всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 920,0  700,0  0,0  220,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 920,0  700,0  0,0  220,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.7 | строительство дороги с гравийным покрытием в д. Васькино | Администрация Заозерского с/п | Всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 300,0  0,0  0,0  300,0 | 150,0  0,0  0,0  150,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 150,0  0,0  0,0  150,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.8 | строительство дорог с гравийным покрытием в д. Березьково | Администрация Заозерского с/п | Всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 700,0  500,0  0,0  200,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 700,0  500,0  0,0  200,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.9 | строительство дорог с гравийным покрытием в д. Глузды | Администрация Заозерского с/п | всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 600,0  600,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 300,0  300,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0    0,0    0,0 | 300,0  300,0  0,0  0,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.10 | Ремонт дороги д. Заозерье-д. Бобовая Лука | Администрация мо «Велижский район» | всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 230,0  200,0  30,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 230,0  200,0  30,0  0,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.11 | Ремонт дороги д. Дор-Красный Луг | Администрация мо «Велижский район» | всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 160,0  140,0  20,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 160,0  140,0  20,0  0,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.12 | Ремонт дороги д. Городище- Колотовщина | Администрация мо «Велижский район» | всего  областной бюджет  местный бюджет  бюджет поселения | 330,0  270,0  60,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 330,0  270,0  60,0  0,0 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Всего по программе** | | | | **6410,0** | **150,0** | **300,0** | **450,0** | **920,0** | **800,0** | **3790,0** | **3,8** | **4,7** | **5,4** | **6,4** | **7,2** | **4,8** |