**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.10.2018 № 475

г. Велиж

О внесении изменений в постановление от 01.12.2016 №773 Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 26, 29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), в связи с уточнением объемов финансирования, Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01.12.2016 №773 (в редакции постановления от 15.11.2017 №655, от 11.12.2017 №716, от 11.05.2018 №222) «Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2020 годы»» (далее - постановление), следующие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2021 годы»».

2) в пункте 1 цифру «2020» заменить цифрой «2021»;

3) в паспорте программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2020 годы» (далее-программа):

а) цифру «2020» заменить цифрой «2021»;

б) в позиции «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» цифру «2020» заменить цифрой «2021»;

в) позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 36758,3тыс. рублей:

- 11007,4 тыс. руб.- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение;

- 11236,8 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Велижский район»;

- 14514,1 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

в том числе по годам:

2017 год –18 995,9 тыс. руб., из них:

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -1962,4 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 14 514,1 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,4 тыс. руб.

2018 год – 3959,2 тыс. руб.

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2017,7 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,5 тыс. руб.

2019 год – 4433,2 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2256,9 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2176,3 тыс. руб.

2020 год – 4685,0 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.;

2021 год – 4685,0 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.»;

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения к 2021 году до 42%;

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2021 году до 45,0 км».;

4) в разделе «2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы» по тексту цифру «2020» заменить цифрой «2021»;

5) в разделе «3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм»:

а) по тексту цифру «2020» заменить цифрой «2021»;

б) после абзаца 11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Основное мероприятие 5 – «Ремонт тротуаров в городе Велиж Смоленской области.»;

6) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы являются средства муниципальных дорожных фондов бюджетов муниципальных образований Велижское городское поселение и «Велижский район», бюджет Смоленской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 36758,3тыс. рублей:

- 11007,4 тыс. руб.- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение;

- 11236,8 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Велижский район»;

- 14514,1 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

в том числе по годам:

2017 год –18 995,9 тыс. руб., из них:

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -1962,4 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 14 514,1 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,4 тыс. руб.

2018 год – 3959,2 тыс. руб.

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2017,7 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,5 тыс. руб.

2019 год – 4433,2 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2256,9 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2176,3 тыс. руб.

2020 год – 4685,0 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.;

2021 год – 4685,0 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.

Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решений о бюджетах муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.»;

7) приложение №1 к программе изложить в редакции согласно Приложению №1;

8) приложение №2 к программе изложить в редакции согласно Приложению №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования «Велижский район».

3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Велижский район» В.В. Самулеев

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 09.10.2018 № 475

«Приложение № 1

к муниципальной программе ««Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2021 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 23,2 | 26,5 | 26,5 | 30,5 | 40,0 | 40,5 | 50,0 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов | кв. м. | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |
|  | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия | кв. м. | 1500,00 | 3135,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | - |
|  | Протяженность реконструируемых дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | 1,15 | - | - | - |

Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 09.10.2018 № 475

«Приложение № 2

к муниципальной программе ««Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2021 годы»

План реализации муниципальной программы

«Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

на 2017 – 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | | | |
| всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Велижский район» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» | | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО «Велижский район» | 11236,8 | 2519,4 | 1941,5 | 2176,3 | 2299,8 | 2299,8 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 | 50,0 |
| бюджет Смоленской области | 13322,33 | 13322,33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 4547,32 | 1947,32 | 1617,7 | 241,9 | 370,2 | 370,2 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 | 50,0 |
|  | **Итого по основному первому мероприятию муниципальной программы** | | **Администрация МО «Велижский район»** | **Бюджет МО «Велижский район»** | **11236,8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет Смоленской области** | **13322,33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение** | **4547,32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **Итого** | **29106,45** | **17789,05** | **3559,2** | **2418,2** | **2670,0** | **2670,0** | **23,2** | **30,5** | **40,0** | **40,5** | **50,0** |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог, находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение | | Администрация МО «Велижский район» | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 800,00 | 0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | х | х | х | х | х |
|  | **Итого по основному второму мероприятию муниципальной программы** | | **Администрация МО «Велижский район»** | **Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение** | **800,00** | **0** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| Основное мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия | | Администрация МО «Велижский район» | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 2943,5 | 0 | 200,0 | 914,5 | 914,5 | 914,5 | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Работы по текущему содержанию улиц и тротуаров города Велиж Смоленской области | | Администрация МО «Велижский район» | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 2701,5 | 0 | 0 | 900,5 | 900,5 | 900,5 | х | х | х | х | х |
| **Итого по основному третьему мероприятию муниципальной программы** | | |  | **Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение** | **5645,0** | **0** | **200,0** | **1815,0** | **1815,0** | **1815,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
| 4 | Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта ООО «Галактика-О» Выращивание малька форели до 50 грамм» на территории муниципального образования «Велижский район» по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети д. Колотовщина | | Администрация МО «Велижский район» | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 15,08 | 15,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | - | - | - |
| бюджет Смоленской области | 1191,77 | 0 | 1191,77 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Итого по основному четвертому мероприятию муниципальной программы** | | | **Администрация МО «Велижский район»** | **Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение** | **15,08** | **15,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,15** | **0** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет Смоленской области** | **1191,77** | **0** | **1191,77** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **итого** | | | | | **1206,85** | **15,08** | **1191,77** | **0** | **0** | **0** | **1,15** | **0** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | Ремонт тротуаров в городе Велиж Смоленской области | **Администрация МО «Велижский район»** | | Бюджет МО «Велижский район»  бюджет Смоленской области  Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение  бюджет Смоленской области | **0**  0  0 | **0**  0  0 | **0**  0  0 | **0**  0  0 | **х**  х  х | **х**  х  х | **0**  0  0 | **0**  0  0 | **0**  0  0 | **х**  х  х | **х**  х  х |
| **Итого по основному пятому мероприятию муниципальной программы** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** |
| **Всего по муниципальной программе** | | |  | **Всего** | **36758,3** | **17804,13** | **5150,97** | **4433,2** | **4685,0** | **4685,0** | **3524,35** | **3530,5** | **3540,0** | **3540,5** | **3550,0** |