АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.02.2025 № 165

г. Велиж

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»

(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 02.10.2025 № 827, от 30.03.2026 № 303)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 14.11.2013 № 747 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации» (в актуальной редакции), Уставом муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области».

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования «Велижский район»:

- постановление от 16.11.2017 № 657 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский район»;

- постановление от 25.12.2017 № 740;

- постановление от 21.08.2018 № 396;

- постановление от 12.10.2018 № 478;

- постановление от 05.11.2019 № 496;

- постановление от 18.08.2020 № 374;

- постановление от 23.10.2020 № 480;

- постановление от 01.12.2021 № 540;

- постановление от 23.06.2022 № 295;

- постановление от 28.12.2022 № 620;

- постановление от 10.03.2023 № 115;

- постановление от 08.06.2023 № 301;

- постановление от 18.06.2024 № 366.

3. Отделу по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области http://velizh.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                          Г.А. Валикова

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования

«Велижский муниципальный округ» Смоленской области

от  21.02.2025  №  165

(в редакции постановлений Администрации

муниципального образования «Велижский муниципальный округ»

Смоленской области от 02.10.2025 № 827, от 30.03.2026 № 303)

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»

г. Велиж

2025 г.

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально- экономических и демографических задач в Российской Федерации. Проблема аварийности на автотранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с ростом темпов автомобилизации и низкими темпами развития и реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения.

Состояние автодорог муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Они не обустроены в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Детский дорожно-транспортный травматизм во многом связан с эффективностью обучения детей. Необходимо предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов, сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения, отслеживать результативность работы с помощью системы мониторинговой деятельности, применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах, поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения, использовать материально-технический потенциал школ и особенности воспитательной системы образовательного учреждения для обучения безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участников дорожного движения.

Основной причиной ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий происходит из-за нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам и транспортным средствам, управление транспортом в состоянии опьянения или водителями, не имеющими права управления, вот наиболее распространенные нарушения, допускаемые водителями и являющиеся основными причинами аварий.

ДТП, совершенные по вине пешеходов, связаны с переходом проезжей части в неустановленных местах или вне пешеходных переходов, с перемещением вдоль проезжей части как в попутном направлении на загородных дорогах, так и в населенных пунктах при отсутствии тротуаров.

Ежегодно на улично-дорожной сети Смоленской области совершается более тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых около 150 человек погибают и более тысячи человек получают ранения различной степени тяжести.

Целью муниципальной программы является сокращение количества ДТП, количества лиц погибших и пострадавших в результате ДТП, повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение безопасности пешеходного движения посредством мероприятий по совершенствованию системы организации дорожного движения и обустройство дорог;

- повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, путем проведения занятий по ПДД в школах, детских садах, участие в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

В результате реализации муниципальной программы ожидается снижение уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»

Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| 1.1. | Ответственный исполнительный муниципальной программы | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Период (этапы) реализации | 2025-2028 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной программы | сокращение количества ДТП, количества лиц погибших и пострадавших в результате ДТП, повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.4. | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 772,27 тыс. рублей, из них: отчетный финансовый год (2025 год) (всего) – 127,27 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области – 127,27 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей; очередной финансовый год (2026 год) (всего) – 215,0 тыс. рублей, из них; средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области – 215,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей; 1-й год планового периода (2027 год) (всего) – 215,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области – 215,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 2-й год планового периода (2028 год) (всего) – 215,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области – 215,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. |

Часть 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество ДТП (ед.) | 48 | 42 | 38 | 35 |
| 2. | Число лиц пострадавших в ДТП (чел.) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Число лиц погибших в ДТП (чел.) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Количество ДТП с участием детей (ед.) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения | 1950 | 1930 | 1920 | 1910 |
| 6. | Количество изготовленной документации в области обеспечения безопасности дорожного движения (ед.) | 15 | 20 | 20 | 0 |

Часть 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <*> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения» |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 1.1. | Создание условий для обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Усовершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Повышение уровня безопасности дорожного движения | Количество ДТП Число лиц пострадавших в ДТП Число лиц погибших в ДТП |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение аварийности, формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения» |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 2.1 | Обеспечение профилактических мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Формирование негативного отношения к правонарушениям на дорогах | Количество ДТП |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах» |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 3.1 | Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, развитие системы предупреждения опасного поведения детей и подростков на дорогах | Количество ДТП с участием детей |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Изготовление документации в области обеспечения безопасности дорожного движения в соответствие с действующим законодательством» |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 4.1 | Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов на автомобильные дороги | Совершенствование организации дорожного движения. Сбор и систематизация исходной информации о состоянии автомобильных дорог. Формирование базы данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог. | Количество изготовленной документации в области обеспечения безопасности дорожного движения |

<*> - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача

Часть 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный финансовый год (2025) | очередной финансовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» (всего), в том числе: | 772,27 | 127,27 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | местный бюджет | 772,27 | 127,27 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 1.4. | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3. Сведения о региональном проекте

Мероприятия, связанные с реализацией региональных проектов, в муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» отсутствуют.

Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий

Часть 1. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество ДТП (ед.) | 48 | 42 | 38 | 35 |
| 2. | Число лиц пострадавших в ДТП (чел.) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Число лиц погибших в ДТП (чел.) | 1 | 1 | 0 | 0 |

Часть 2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Снижение аварийности, формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2026). | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество ДТП (ед.) | 48 | 42 | 38 | 35 |

Часть 3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2026). | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество ДТП с участием детей (ед.) | 1 | 1 | 0 | 0 |

Часть 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Изготовление документации в области обеспечения безопасности дорожного движения в соответствие с действующим законодательством»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество изготовленной документации в области обеспечения безопасности дорожного движения (ед.) | 15 | 20 | 20 | 0 |

Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | отчетный финансовый год (2025) | очередной финансовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения (приобретение дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обустройство пешеходных переходов, устройство искусственных дорожных неровностей) | бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 313,77 | 75,27 | 38,50 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 463,0 | 75,27 | 38,50 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение аварийности, формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация в средствах массовой информации специальных тематических рубрик, изготовление и размещение социальной рекламы для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», приобретение экипировки, обмундирования ЮИД | бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 30,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.2 | Приобретение светоотражающих фликеров, наглядных пособий по теме БДД для образовательных организаций | бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 30,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.3 | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Изготовление документации в области обеспечения безопасности дорожного движения в соответствие с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов на автомобильные дороги | бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 337,0 | 37,0 | 161,50 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2 | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 337,0 | 37,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 772,27 | 127,27 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |