**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.02.2022 № 72

г. Велиж

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение» |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь ст.29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01 ноября 2016 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Велижский район» от 28.02.2017 №126, от 30.08.2017 г. №498, от 27.07.2018 №358, от 12.10.2018 №481, от 31.10.2018 №513, от 28.03.2019 №149, от 13.06.2019 № 305, от 09.12.2019 № 607, от 07.02.2020 № 45, от 11.03.2020 №116, от 27.11.2020 №537, от 15.02.2021 №80, от 22.03.2021 №125, от 18.05.2021 №208, от 15.11.2021 № 502) следующие изменения:

«Объем ассигнований бюджета муниципального образования Велижское городское поселение (далее также – местный бюджет), средств поступивших из бюджета Смоленской области (далее также – областной бюджет), для реализации муниципальной программы **104977,71** тыс. рублей, в том числе:

2021 год:

- местный бюджет – 13648,96 тыс. рублей;

- областной бюджет – 57231,65 тыс. рублей;

2022 год:

- местный бюджет– 11400,4 тыс. руб.;

2023 год:

- местный бюджет– 11340,4 тыс. руб.;

2024 год:

- местный бюджет– 11356,3 тыс. руб.»

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение» изложить в следующей редакции:

2) позицию «ресурсное обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение населения качественными жилищными услугами» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета **3396,3** тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 186,3 тыс. рублей

2022 год – 1070,0 тыс. рублей;

2023 год – 1070,0 тыс. рублей,

2024 год – 1070,0 тыс. рублей.»;

3) позицию «Расходы местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение населения качественными жилищными услугами»» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей, годы) | | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Субсидии на проведению текущего и капитального ремонта домов муниципальной собственности | Администрация муниципального образования «Велижский район» | **3396,3** | 186,3 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |

4) позицию «ресурсное обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«Объем ассигнований бюджета муниципального образования Велижское городское поселение (далее также – местный бюджет), средств поступивших из бюджета Смоленской области (далее также – областной бюджет), для муниципальной программы на 2017-2024 годы ---**65533,42** тыс. рублей,

в том числе:

2021 год:

- местный бюджет - 3028,17 тыс. рублей;

- областной бюджет 55305,25 тыс. рублей;

2022 год:

- местный бюджет 2440,0 тыс. рублей;

2023 год:

- местный бюджет 2380,0 тыс. рублей»;

2024 год:

- местный бюджет 2380 тыс. рублей.»;

5) приложение 1 к комплексу процессных мероприятий № 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Администрация муниципального образования «Велижский район» | с 01.01.2021 г. | до 31.12.2024 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. |
| 1.1 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды на станции второго подъема по ул. Володарского в г. Велиж | Администрация муниципального образования «Велижский район» | с 01.06.2021 г. | до 30.11.2021 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. |
| 1.2 | Проведение ремонта систем канализации по ул. Ивановской | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 2 | Проведение регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация муниципального образования «Велижский район» | с 01.01.2017 г. | до 31.12.2024 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 3 | Возмещения недополученных доходов при реализации населению услуг в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, и на компенсацию  выпадающих доходов на территории Велижского городского поселения. | Администрация муниципального образования «Велижский район» | с 01.01.2017 г. | до 31.12.2024 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. |
| 4 | Выполнение землеустроительных работ по установлению охранных зон линейных объектов(тепловых сетей) и кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами теплоснабжения (котельными) | Администрация муниципального образования «Велижский район» | с 01.01.2018г. | до  31.12.2018 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 5 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами теплоснабжения  и водоснабжения | Администрация муниципального образования «Велижский район» | с 01.01.2018г. | до  31.12.2024 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 6 | Строительство объекта: «Водозаборный узел 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)» | Администрация муниципального образования «Велижский район» | с 01.06.2021г. | до 31.12.2021г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 7 | Разработка ПСД по объекту:  «Развитие уличных сетей газоснабжения в г. Велиж Смоленской области». | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |

6) приложение 2 к комплексу процессных мероприятий № 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | **65533,42** | 58333,42 | 2440,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| областной бюджет | 55305,25 | 55305,25 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10228,17 | 3028,17 | 2591,0 | 2380,0 | 2380,0 |

7) приложение 3 к комплексу процессных мероприятий № 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1.0 | Средства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 2937,68 в том числе: бюджет области2701,73местный бюджет – 235,95 | 2937,68 в том числе: бюджет области2701,73местный бюджет – 235,95 | Местный бюджет - 0 | Местный бюджет - 0 | Местный бюджет - 0 | |
| 1.1 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды на станции второго подъема по ул. Володарского в г. Велиж | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 2701,73 в том числе: бюджет Смоленской области – 2701,73 | Бюджет области- 2701,73 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Проведение ремонта систем канализации по ул. Ивановской | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 235,95 в том числе: местный бюджет – 235,95 | местный бюджет- 235,95 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Проведение регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 25,0  в том числе: местный бюджет – 25,0 | 25,0, в том числе: местный бюджет- 25,0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов при реализации населению услуг в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, и на компенсацию выпадающих доходов на территории Велижского городского поселения. | Администрация муниципального образования «Велижский район» | Местный бюджет – 6527,46 | Местный бюджет – 1487,46 | Местный бюджет - 1680 | Местный бюджет - 1680 | | Местный бюджет- 1680 |
| 4 | Выполнение землеустроительных работ по установлению охранных зон линейных объектов (тепловых сетей, водозабора) | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 60,0 в том числе: местный бюджет – 60,0 | 0 | 60,0 в том числе: местный бюджет – 60,0 | 0 | | 0 |
| 5 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами теплоснабжения и водоснабжения | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 198,0 в том числе:  местный бюджет – 58,0;  бюджет Смоленской области – 140,0 | 22,0, в том числе: местный бюджет- 22,0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Строительство объекта: «Водозаборный узел 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)» | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 40522,83 в том числе: местный бюджет – 919,3 бюджет Смоленской области – 39603,52 | 40522,83 в том числе: местный бюджет – 919,3 бюджет Смоленской области – 39603,52 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Субсидия на финансирование расходов, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг тепло- водоснабжения, водоотведения населению | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 2282,46 в том числе: местный бюджет-2282,46 | 182,46 в том числе: местный бюджет- 182,46 | 700,0 в том числе: местный бюджет-700,0 | 700,0 в том числе: местный бюджет-700,0 | | 700,0 в том числе: местный бюджет-700,0 |
| 8 | Разработка ПСД по объекту:  «Развитие уличных сетей газоснабжения в г. Велиж Смоленской области». | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 13130  в том числе: местный бюджет-130,0 бюджет области - 13000 | 13130  в том числе: местный бюджет-130,0 бюджет области - 13000 |  | 0 | | 0 |
| 9 | Выполнение работ по сбору исходно-разрешительной документации и проведению инженерных изысканий в целях подготовки проектной документации на строительство объекта «Распределительные сети газоснабжения в г. Велиже Велижского района Смоленской области» | Администрация муниципального образования «Велижский район» | 26,0 - в том числе: местный бюджет- 26,0 | 26,0 - в том числе: местный бюджет- 26,0 | 0 | 0 | | 0 |

8) позицию «ресурсное обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Комплекса составляет:

в 2021-2024 годах – **36047,99** тыс. рублей,

финансирование мероприятий Комплекса осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Велижское городское поселение

Объем финансирования по годам:

2021 год – 10434,49 тыс. рублей;

2022 год – 7890,4 тыс. рублей;

2023 год – 7890,4 тыс. рублей

2024 год – 7906,3 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Комплекса осуществляется за счет средств бюджета Смоленской области:

2021 год – 192604 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2024 годов, могут быть уточнены при формировании проектов решений Совета депутатов Велижского городского поселения о бюджете муниципального образования Велижское городское поселение на 2017- 2024 годы».»;

9) позицию «Ресурсное обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений использования средств комплекса | объём финансирования по годам  (тыс. рублей) | | | | Итого (тыс. руб.) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| **Мероприятия «Уличное освещение»:** | | | | | |
| -оплата за потребленную электроэнергию | 6715,28 | 5590,4 | 5590,4 | 5590,4 | 23516,48 |
| -содержание наружных сетей электроснабжения | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1680 |
| - закупка светильников СКУ | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240 |
| **ИТОГО:** | **7205,28** | **6090,4** | **6090,4** | **6090,4** | **25476,48** |
| **Мероприятия «Озеленение»:** | | | | | |
| - использование автовышки на выпиловке аварийных и сухостойных деревьев (транспортные услуги) | 74,13 | 67,1 | 67,1 | 70,0 | 278,33 |
| - выпиловка и опиловка аварийных и сухостойных деревьев | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 50,0 | 182,9 |
| - приобретение извести для побелки деревьев | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 132,0 |
| - посадка деревьев, кустарников, газонной травы | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 97,0 |
| - приобретение бензопилы | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 54,0 |
| - расход ГСМ для скашивания | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 15,0 | 54,3 |
| - приобретение хозяйственных материалов, используемых на побелке деревьев | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 51,0 |
| - подвоз извести (оплата по гражданско - правовому договору трактористу) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 46,5 |
| - ГСМ на заправку трактора, для подвоза извести | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 71,0 |
| **ИТОГО:** | **247,03** | **240,0** | **240,0** | **240,0** | **967,03** |
| **Мероприятия «Организация и содержание мест захоронения»:** | | | | | |
| -обустройство и восстановление воинских захоронений находящихся в муниципальной собственности в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при Защите Отечества на 2019- 2024 гг.» | 1977,9, в том числе: местный бюджет 98,9 бюджет Смоленской области – 1879,0 | 0 | 0 | 0 | 1977,9 в том числе: местный бюджет 98,9, бюджет Смоленской области – 1879,0 |
| уборка сухостоя на кладбищах | 92,1 | 100 | 100 | 110,0 | 402,1 |
| Ограждение кладбища | 146,65 | 192 | 192 | 195,9 | 726,55 |
| -уборка территории кладбища | 34,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 274 |
| уборка контейнеров | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 230 |
| -приобретение хозяйственных материалов, используемых на уборке территории кладбища | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 33,1 |
| 1 ГСМ на заправку трактора используемого для вывоза мусора с территории кладбища | 48,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 288,0 |
| -приобретение песка для уборки территории кладбища | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 150,0 |
| Проведение геологических изысканий на земельном участке под новое кладбище | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 |
| **ИТОГО:** | **2412,75** | **560** | **560** | **575,9** | **4108,65** |
| **Мероприятия «Прочие объекты благоустройства»:** | | | | | |
| - содержание пляжей | 72,1 | 118,5 | 118,5 | 120,0 | 429,1 |
| -обустройство зон отдыха на пляжах (изготовление грибков, скамеек и пр.) | 0 | 71,1 | 0 | 70,0 | 141,1 |
| - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 131,0 | 132,0 | 41,0 | 50,0 | 354,0 |
| - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (включая ликвидацию несанкционированных свалок) | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| - устройство контейнерных площадок | 778,5 | 330 | 330 | 200 | 1638,5 |
| - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Велижского городского поселения | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 17 | 65,6 |
| утилизация трупов бродячих животных | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 26,5 |
| Содержание и ремонт мостов | 118,0 | 0 | 0 | 0 | 118,0 |
| Чистка, ремонт, придорожных канав, трубопереездов | 98,4 | 49,4 | 50,0 | 50,0 | 247,8 |
| Содержание общественного туалета | 779,5 | 216,0 | 377,5 | 421,0 | 1794,0 |
| Расходы по благоустройству территории за счет средств победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». | 47,4 | 0 | 0 | 0 | 47,4 |
| Прочее | 298,23 | 60,3 | 60,3 | 65 | 483,83 |
| **ИТОГО:** | **2495,83** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **5495,83** |
| **Итого по мероприятиям:** | **12360,89** | **7890,4** | **7890,4** | **7906,3** | **36047,99** |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Велижский район» Г.А. Валикова

Готовил:

Ведущий специалист

В. Л. Новиков\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Разослать по 1 экземпляру: в дело,

в прокуратуру, главному специалисту - юристу, отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства, финансовое управление

Визы:

Начальник отдела жилищно-

коммунального и городского

хозяйства

И. М. Юрков\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г

Начальник финансового управления

Е.А. Шпак \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г

Ведущий специалист-юрист

С. В. Шишанова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г

Управляющий делами

Л.С. Васильева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г