**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 14.03.2023 № 167-р

г. Велиж

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение» на 2023 год

####

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» N 747 от 14.11.2013 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение», для управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение»:

1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение» на 2023 год согласно приложения к распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.
3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» Богатыреву О.А.

Глава муниципального

образования «Велижский район» Г.А. Валикова

 Приложение

к распоряжению Администрации

 муниципального образования

 «Велижский район»

 от 14.03.2023 № 167-р

|  |
| --- |
| ПЛАН-ГРАФИКреализации муниципальной программы на 2023 год«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение»(наименование муниципальной программы) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента/значение результата | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Плановое значение результата/показателя реализации |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | Федеральный бюджетБюджет Смоленской областиБюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 000 | 000 | 3791,86117,270,39 | x | x | x |
| 1.1. | "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" (ед. измерения) | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 7 |
| 1.2. | "Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий" (ед. измерения) | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Реализация проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (ед. измерения) | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: "Уточнение границ придомовых территорий многоквартирных домов (межевание)" | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | Федеральный бюджетБюджет Смоленской областиБюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 000 | 000 | 0092,0 | x | x | x |
| 2.1. | "Уточнение границ придомовых территорий многоквартирных домов (межевание)" (ед. измерения) | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 7 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: "Ремонт тротуаров и замена слоев дорожного покрытия улиц, прилегающих к территории подлежащей благоустройству в рамках реализации проекта "Ревитализация исторического центра города Велиж "Площадь времени" | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | Федеральный бюджетБюджет Смоленской областиБюджет муниципального образования Велижское городское поселение | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | "Ремонт тротуаров и замена слоев дорожного покрытия улиц, прилегающих к территории подлежащей благоустройству в рамках реализации проекта "Ревитализация исторического центра города Велиж "Площадь времени" | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |