**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16.03.2023 г. № 176-р

г. Велиж

Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2023-2030 годы»

#### 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» №747 от 14.11.2013 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение», для управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2023-2030 годы»:

1. Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2023-2030 годы» на 2023 год согласно приложения к распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.
3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» (М.А.Зуева).

|  |
| --- |
| Глава муниципального образования  «Велижский район» Г.А. Валикова |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 16.03.2023 №176-р

**План - график**

**реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента/значение результата | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Плановое значение результата/показателя реализации | | |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение населения качественными жилищными услугами»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение состояния муниципального жилищного фонда(%) | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | **х** | **х** | **х** | **х** | 1 | 2 | 3 |
| **Всего по комплексу процессных мероприятий №1 «Обеспечение населения качественными жилищными услугами»** | |  | Бюджет муниципального образования «Велижский район | **1315,0** | **1972,5** | **2630,0** | **х** | **х** | **х** |
| **2. Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами »** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям(%) | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | **х** | **х** | **х** | **х** | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2.2. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры(%) | **х** | **х** | **х** | **х** | 40 | 40 | 40 |
| 2.3. | Снижение потребления холодной воды населением и бюджетными организациями по сравнению с предшествующим годом(%) | **х** | **х** | **х** | **х** | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2.4 | Перевод котельных на природный газ | **х** | **х** | **х** | **х** | 0 | 0 | 4 |
| **Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами»** | | Федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0 | **52016.00** | **х** | **х** | **х** |
| Областной бюджет (ОБ) | **230,0** | **346,1** | **23642,1** | **х** | **х** | **х** |
| Бюджет муниципального образования «Велижский район» | **1190,0** | **1785** | **2405,657** **тыс. руб. 60 копеек** | **х** | **х** | **х** |
| Итого | **1420,0** | **2131,1** | **78063,757** **тыс. руб. 60 копеек** | **х** | **х** | **х** |
| **3. Комплекс процессных мероприятий № 3 «Благоустройство»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание сетей уличного освещения км | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район»» | **х** | **х** | **х** | **х** | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| 3.2. | Содержание зелёных насаждений поселения тыс.м2 | **х** | **х** | **х** | **х** | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 3.3. | Благоустройство мест захоронения 4,8 га. | **х** | **х** | **х** | **х** | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| **Всего по комплексу процессных мероприятий № 3 «Благоустройство»** | |  | Бюджет муниципального образования «Велижский район» | **4945,2** | **7417,8** | **9890,4** | **х** | **х** | **х** |
| **Итого по муниципальной программе** | |  |  | **7680,2** | **11521,4** | **90584,157 тыс. руб. 60 копеек** | **х** | **х** | **х** |
| **Местный бюджет (МБ)** | |  |  | **7450,2** | **11175,3** | **14926,057 тыс. руб. 60 копеек** | **х** | **х** | **х** |
| **Областной бюджет (ОБ)** | |  |  | **230,0** | **346,1** | **23642,1** | **х** | **х** | **х** |
| **Федеральный бюджет (ФБ)** | |  |  | **0** | **0** | **52016.00** |  |  |  |