**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11.03.2024 № 115-р

г. Велиж

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» на 2024 год

#### 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» N 747 от 14.11.2013 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение», для управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Проведение капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение»:

1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» на 2024 год согласно приложения к распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.
3. Специалисту I категории - пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский район» О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» Богатырёву О.А.

Глава муниципального

образования «Велижский район» Г.А. Валикова

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 11.03.2024 № 115-р

|  |
| --- |
| ПЛАН-ГРАФИК  реализации муниципальной программы на 2024 год  «Проведение капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение»  (наименование муниципальной программы) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента/значение результата | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Плановое значение результата/показателя реализации | | |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Проведение капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | бюджет Смоленской области  бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 0  0 | 0  0 | 230,0  2,3 | x | x | x |
| 1.1. | Капитальный ремонт шахтных колодцев (количество колодцев) | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 2 |