3


[image: image2.png]





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  31.03.2026  №  122-р
   г. Велиж
[image: image1]
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 13.08.2025 № 715 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области», для управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»:
1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 год согласно приложению к распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.
3. Отделу по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (И.А. Васильевой) обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству О.А. Богатыреву.

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ» 
Смоленской области                                                                             Г.А. Валикова

Приложение 

к распоряжению Администрации муниципального образования 
«Велижский муниципальный округ» Смоленской области
от  31.03.2026  №  122-р 
ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год

	
	Наименование структурного элемента/значение результата
	Исполнитель
	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
	Плановое (прогнозное) значение результата/показателя реализации

	
	
	
	
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 1. Организация дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения
	Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству
	Средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области
	0
	0
	38,50
	х
	х
	х

	
	
	
	Бюджет Смоленской области
	0
	0
	0
	
	
	

	1.1
	Количество ДТП
	х
	х
	х
	х
	х
	35
	38
	42

	1.2
	Число лиц пострадавших в ДТП  
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	2
	3

	1.3
	Число лиц погибших в ДТП
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	1

	2.
	Комплекс процессных мероприятий 2. Снижение аварийности, формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения 
	Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 
	Средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области
	0
	0
	0
	х
	х
	х

	
	
	
	Бюджет Смоленской области
	0
	0
	0
	
	
	

	2.1.
	Снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения
	х
	х
	х
	х
	х
	1880
	1910
	1930

	3.
	Комплекс процессных мероприятий 3. Предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах
	Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству
	Средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области
	0
	0
	15,00
	х
	х
	х

	
	
	
	Бюджет Смоленской области
	0
	0
	0
	
	
	

	3.1.
	Количество ДТП с участием детей
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	1

	4.
	Комплекс процессных мероприятий 4. Изготовление документации в области обеспечения безопасности дорожного движения в соответствие с действующим законодательством
	Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству
	Средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области
	0
	0
	161,50
	х
	х
	х

	
	
	
	Бюджет Смоленской области
	0
	0
	0
	
	
	

	4.1
	Количество изготовленной документации в области обеспечения безопасности дорожного движения
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	19


Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» на 2026 год


на 2023 год








