**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29.03.2024 № 152-р

г. Велиж

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение» на 2024 год

#### 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» N 747 от 14.11.2013 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение», для управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение»:

1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение» на 2024 год согласно приложения к распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.
3. Специалисту I категории- пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский район» обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» Богатыреву О.А.

Глава муниципального

образования «Велижский район» Г.А. Валикова

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 29.03.2024 № 152-р

|  |
| --- |
| ПЛАН-ГРАФИК  реализации муниципальной программы на 2024 год  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение»  (наименование муниципальной программы) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента/значение результата | | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Плановое значение результата/показателя реализации | | |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | Федеральный бюджет  Бюджет Смоленской области  Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 0  0  0 | 0  0  0 | 76546,76  859,41  2674,03 | x | x | x |
| 1.1. | "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" (ед. измерения) | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 6 |
| 1.2. | "Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий" (ед. измерения) | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Реализация проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (ед. измерения) | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Разработка архитектурно-планировочной концепции (соответствующая форме заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды) и проектно-сметной документации «Благоустройство общественной территории: Ревитализация исторического центра города Велиж «Площадь времени» 2 этап» | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 |
| 1.5. | Реализация проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Велиж говорит: мозайка впечатлений. Благоустройство улиц Советская и Володарского». | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: "Уточнение границ придомовых территорий многоквартирных домов (межевание)" | | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | Федеральный бюджет  Бюджет Смоленской области  Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  83,2 | x | x | x |
| 2.1. | "Уточнение границ придомовых территорий многоквартирных домов (межевание)" (ед. измерения) | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 7 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: "Ремонт тротуаров и замена слоев дорожного покрытия улиц, прилегающих к территории подлежащей благоустройству в рамках реализации проекта "Ревитализация исторического центра города Велиж "Площадь времени" | | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | Федеральный бюджет  Бюджет Смоленской области  Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | | "Ремонт тротуаров и замена слоев дорожного покрытия улиц, прилегающих к территории подлежащей благоустройству в рамках реализации проекта "Ревитализация исторического центра города Велиж "Площадь времени" | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |