PAGE  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от      23.04.2025   № 164-р
                  г. Велиж
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» N 747 от 14.11.2013 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации» (в редакциях постановлений от 26.09.2016 № 604, от 28.12.2022 № 616, от 26.01.2023 №33, от 30.03.2023 №148, от 03.01.2025 № 4), для управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»:
1.
Утвердить план-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования  «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»  на 2025 год согласно приложения 1 к распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.

3.
Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области – начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.А. Богатыреву.

.

	И.     И. о. Главы муниципального образования 
«Велижский муниципальный округ» 

Смоленской области                                                                        С.Н. Петроченко
                                                                                                Приложение 1
к распоряжению Администрации 
                                                                          муниципального образования 
                                                                         «Велижский муниципальный 
                                                                        округ» Смоленской области
                                                                                от 23.04.2025    № 164-р
ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 год

	N п/п
	Наименование структурного элемента/значение результата
	Исполнитель
	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
	Плановое значение результата/показателя реализации

	
	
	
	
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.  Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 

	1.1.
	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	Отдел по строительствуархитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования “Велижский муниципальный округ” Смоленской области
	Федеральный бюджет

бюджет Смоленской области

бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области
дополнительные средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области


	0

0

0

0
	0

0

0

0
	2945,83

91,11

0,30

118,14


	x
	x
	4



	1.2.
	«Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий»
	Отдел по строительствуархитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования “Велижский муниципальный округ” Смоленской области
	Федеральный бюджет

бюджет Смоленской области

бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2. Комплекс процессных мероприятий: «Уточнение границ придомовых территорий  

                                                      многоквартирных домов (межевание)»

	2.1.
	«Уточнение границ придомовых территорий многоквартирных домов (межевание)»
	Отдел по строительствуархитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования “Велижский муниципальный округ” Смоленской области
	бюджет Смоленской области

бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области
	0

0
	0

0
	0

10,00
	x

	x

	1


	3. Комплекс процессных мероприятий: «Устройство детских игровых площадок в городе      

                                                                         Велиж»

	3.1.
	«Устройство детских игровых площадок в городе Велиж»
	Отдел по строительствуархитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования “Велижский муниципальный округ” Смоленской области
	бюджет Смоленской области

бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области
	0
0
	0
0


	2083,33
109,65
	x
	x
	1


Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 год








