АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.03.2026 № 302

г. Велиж

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

Руководствуясь статьями 41, 48, 49 Устава муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, постановлением Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 13.08.2025 №715 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (далее - программа) утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 28.01.2025 № 56 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 11.04.2025 № 403, от 24.06.2025 № 605, от 02.10.2025 № 828) следующие изменения:

1) в разделе 2 «Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»:

1.1) в части 1 строку 1.4 «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)» изложить в следующей редакции:

«

| 1.4. | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 691 566,81 тыс. рублей, из них: отчетный финансовый год (2025 год) (всего) – 78 815,31 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 64 688,41 тыс. рублей; средства дорожного фонда муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области – 14 126,90 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей; очередной финансовый год (2026 год) (всего) - 66 653,15 тыс. рублей, из них; средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 52 800,00 тыс. рублей; средства дорожного фонда муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области – 13 853,15 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей; 1-й год планового периода (2027 год) (всего) – 273 068,50 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 254 500,00 тыс. рублей; средства дорожного фонда муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области -18 568,50 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 2-й год планового периода (2028 год) (всего) – 272 828,20 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 254 500,00 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области – 18 328,20 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

»;

1.2) в части 2 таблицу «Показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км) | 123,0 | 133,0 | 140,0 | 145,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (%). | 39 | 43 | 45 | 47 |
| 3. | Площадь приведенных в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям (кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество запроектированных объектов автомобильных дорог местного значения, и искусственных дорожных сооружений на них (ед.) | 1 | 0 | 0 | 0 |

»;

1.3) в части 4 таблицу «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный финансовый год (2025) | очередной финансовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» (всего), в том числе: | 691 365,16 | 78 815,31 | 66 653,15 | 273 068,50 | 272 828,20 |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | областной бюджет | 626 488,41 | 64 688,41 | 52 800,00 | 254 500,00 | 254 500,00 |
| 1.3. | местный бюджет | 64 876,75 | 14 126,90 | 13 853,15 | 18 568,50 | 18 328,20 |
| 1.4. | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

2) раздел 4 «Паспорт комплекса процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Часть 1. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 г. | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2026). | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | 123,0 | 133,0 | 140,0 | 145,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | 39 | 43 | 45 | 47 |

Часть 2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Сохранность и содержание автомобильных дорог местного значения в границах территории подведомственной Комитету по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2026). | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | 123,0 | 133,0 | 140,0 | 145,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | 39 | 43 | 45 | 47 |

Часть 3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2026). | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Площадь приведенных в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям (кв.м.) | 200,00 | 0 | 0 | 0 |

Часть 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) 2025 | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2026). | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество запроектированных объектов автомобильных дорог местного значения, и искусственных дорожных сооружений на них (ед.) | 1 | 0 | 0 | 0 |

»;

3) в разделе 6 «Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» таблицу изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | очередной финансовый год (2026) | 1-й год планового периода (2027) | 2-й год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | Дорожный фонд муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 24 749,85 | 5 853,15 | 9 568,50 | 9 328,20 |
|  |  | Бюджет Смоленской области | 561 800,00 | 52 800,00 | 254 500,00 | 254 500,00 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | Дорожный фонд муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | Дорожный фонд муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 26 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | Бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Дорожный фонд муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 612 549,85 | 66 653,15 | 273 068,50 | 272 828,20 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранность автомобильных дорог местного значения в границах территории подведомственной Комитету по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | Дорожный фонд муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | Дорожный фонд муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | Дорожный фонд муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 612 549,85 | 66 653,15 | 273 068,50 | 272 828,20 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области-начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству О.А. Богатыреву.

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                             Г.А. Валикова