**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.10.2024 г. № 592

г. Велиж

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение» |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь ст.29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01.11. 2016 №704(далее – программа) (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Велижский район» от 28.02.2017 №126, от 30.08.2017 г. №498, от 27.07.2018 №358, от 12.10.2018 №481, от 31.10.2018 №513, от 28.03.2019 №149, от 13.06.2019 № 305, от 09.12.2019 № 607, от 07.02.2020 № 45, от 11.03.2020 №116, от 27.11.2020 №537, от 15.02.2021 №80, от 22.03.2021 №125, от 18.05.2021 №208, от 15.11.2021 № 502, от 11.03.2022 №91, от 15.04.2022 № 179, от 05.09.2022 №393, от 09.11.2022 № 504, от 14.02.2023 № 80, от 06.03.2023 № 106, от 16.05.2023 г. № 241, от 29.12.2023 г. №728, от 28.05.2024 г. № 300) изменения и изложить её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Специалисту 1-ой категории – пресс-секретарю О.Г. Кулешовой:

настоящее постановление обнародовать на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://velizh.admin-smolensk/ru .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Велижский район» Г.А. Валикова

Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

18.10.2024 г. № 592

**Паспорт**

**муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район»» |
| Цели муниципальной программы | Основными целями для реализации программы являются:  - приведение жилищного фонда муниципального образования Велижское городское поселение в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;  - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населению;  - стимулирование реформирования коммунального хозяйства;  - стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;  - разработка мероприятий по развитию благоустройства территории Велижского городского поселения;  - повышение эстетической привлекательности на территории поселения;  - создание благоприятных условий для проживания населения на территории Велижское городское поселение;  - развитие системы газоснабжения на территории муниципального образования Велижское городское поселение |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Улучшение состояния муниципального жилищного фонда на 10%. Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям до 11 процентов. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30 процентов. Снижение потребления холодной воды населением и бюджетными организациями по сравнению с предшествующим годом на 6,5%. Содержание зеленых насаждений 63,6 тыс.м2.  Содержание сетей уличного освещения, 53,4 км.  Благоустройство мест захоронения 4,8 га.  Проектирование объектов теплоснабжения. Cтроительство (реконструкция) объектов теплоснабжения (предполагается перевод работы одиннадцати котельных на газовое топливо). Перевод 1030 домов (квартир) на индивидуальное газовое отопление. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2023 - 31.12.2030 гг. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Объем ассигнований бюджета муниципального образования Велижское городское поселение (далее также – местный бюджет или МБ), средств поступивших из бюджета Смоленской области (далее также – областной бюджет или ОБ), средств поступивших из бюджета РФ (далее – федеральный бюджет или ФБ) для реализации муниципальной программы **258776,773** тыс. рублей 02 копейки, в том числе:  2022 год:  - местный бюджет – 8655,38 тыс. рублей,  -областной бюджет – 5900,26 тыс. рублей;  - федеральный бюджет - 5895,34 тыс. рублей;  2023 год:  - местный бюджет – 13245,184 тыс. руб. 02 копейки;  - областной бюджет – 461,1 тыс. рублей;  2024 год: - местный бюджет – 20612,699 тыс. рублей;  - областной бюджет – 57340,344 тыс. рублей;  - федеральный бюджет - 52531 тыс. рублей.  2025 год: - местный бюджет – 15562,739 тыс. рублей.  - областной бюджет – 1944,444 тыс. рублей;  2026 год: - местный бюджет – 15018,639 тыс. рублей.  - областной бюджет – 1944,444 тыс. рублей;  2027 год: - местный бюджет –14916,3 тыс. рублей.  2028 год: - местный бюджет –14916,3 тыс. рублей.  2029 год: - местный бюджет –14916,3тыс. рублей.  2030 год: - местный бюджет –14916,3 тыс. рублей. |

**Раздел 1. «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы».**

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 – 2030 годы» (далее – Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования Велижское городское поселение; Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция).

Основные цели улучшение состояния зелёного фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей и гостей муниципального образования Велижское городское поселение. Велижское городское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, ухудшением состояния лесов, низким уровнем экологической культуры населения.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов, парков, памятников, памятных знаков, скульптурных композиций.

Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой задачей. В настоящее время в поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище №1 (Покровское);

- кладбище №2 (Михайловское);

- кладбище № 3 (Польское);

- кладбище № 4 (Троицкое);

- кладбище № 5 (Васильевское), занимающие площадь 4,8 га.

Бурная автомобилизация поселения, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения. Качественное освещение – необходимое условие жизнедеятельности как одного из важнейших объектов благоустройства, обеспечивающего безопасность движения.

В настоящее время система наружного освещения городского поселения включает 21 пункт управления освещением. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 53,4 км и имеет 709 светильников.

В соответствии с решением Совет депутатов Велижского городского поселения от 27.11.2007 № 52 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Велижское городское поселение», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории городского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории поселения.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Смоленской области является газификация. Природный газ является экологически чистым, недорогим универсальным источником энергии. Для дальнейшего успешного социально-экономического развития г. Велиж необходимо повысить темпы газификации, тем самым повысить уровень жизни населения, создать наиболее благоприятные условия для развития города, материально-технической базы, промышленности и производства. Развитие газификации в г. Велиж позволит снабдить самым дешевым энергоносителем объекты социальной сферы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы. Существующее состояние инженерных сетей, а именно: значительный процент изношенности разводящей водопроводной сети, наличие постоянных потерь воды в сетях из-за аварийных ситуаций на водопроводах, осуществление подачи воды потребителям по графику затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических, детских учреждениях, иных объектах. В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования «Велижский район» характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 40 процентов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения муниципального образования Велижское городское поселение водой в достаточном количестве.

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Велижское городское поселение представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Характеристика текущего состояния систем водоснабжения, основные технико-экономические показатели:

Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства являются:

- высокий процент износа водопроводов, насосного и вспомогательного оборудования;

- отсутствие приборов учета поднятой и распределенной воды;

- отсутствие зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса муниципального образования Велижское городское поселение. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса муниципального образования Велижское городское поселение снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

**Раздел 2. «Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы».**

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей;

- развитие газификации на территории города для повышения уровня газификации природным газом потребителей, создания условий для привлечения инвестиций в развитие экономики и создание для населения района комфортных условий труда и быта;

- перевод работы котельных на природный газ.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения:

- с активизацией процесса развития социальной инфраструктуры поселения, путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения;

- внедрением современных технологий производства ремонтных работ;

- предотвращением ущерба окружающей природной среде в результате техногенных аварий на водопроводно-канализационных сетях;

- перевод котельных на природный газ (предполагается перевод работы одиннадцати котельных на газовое топливо).

Ожидаемые результаты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Срок  реализации | Ожидаемые  результаты |
| 1. | Проектирование объектов теплоснабжения | 2023 – 2027 годы | 11 шт. |
| 2. | Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения | 2023 – 2027  годы | 11 шт. |
| 3. | Перевод домов на индивидуальное газовое отопление | 2023 – 2027  годы | 1030 домов (квартир) |

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения поселения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Содержание зелёных насаждений поселения, 63,6 тыс. м2.

2. Содержание сетей уличного освещения,53,4 км.

3. Благоустройство мест захоронения, 4,8 га.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в паспорте муниципальной программы.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в методике расчёта показателей муниципальной программы.

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект  официального  статистического  учета |
| 1 | Благоустройство мест захоронения | Строка 02 столбец 6 раздела «Кладбища» формы №12- ПУ федерального статистического наблюдения | Форма №12 – ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию», утверждённая постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 №90 | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |
| 2 | Содержание сетей уличного освещения | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата «Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |

Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов её реализации не предусматривается.

**Раздел 3. «Обобщенная характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы»**

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным комплексам процессных мероприятий.

В состав Муниципальной программы включено четыре комплекса процессных мероприятий:

комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение населения качественными жилищными услугами»;

комплекс процессных мероприятий №2 «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами»;

комплекс процессных мероприятий №3 «Благоустройство»;

комплекс процессных мероприятий №4 «Содержание автомобильных дорог местного значения».

Выделение комплексов процессных мероприятий произведено непосредственно в соответствии с целью Муниципальной программы – создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Велижское городское поселение.

Комплекс процессных мероприятий №1.

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение населения качественными жилищными услугами»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – комплекс) |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | Отсутствуют |
| Участники комплекса процессных мероприятий | МУП «Коммунресурс», индивидуальные предприниматели |
| Программно-целевые инструменты комплекса процессных мероприятий | Отсутствуют |
| Цель комплекса процессных мероприятий | Основными целями для реализации комплекса процессных мероприятий являются:  - приведение жилищного фонда муниципального образования Велижское городское поселение в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. |
| Задача комплекса процессных мероприятий | Основными задачами комплекса процессных мероприятий являются:  - проведение мероприятий по ремонту жилых помещений находящихся в муниципальной собственности. |
| Целевые показатели  комплекса процессных мероприятий | Основными целями для реализации комплекса процессных мероприятий являются:  - улучшение состояния муниципального жилищного фонда на 10% |
| Этапы и сроки комплекса процессных мероприятий | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2023 – 31.12.2030 гг. |
| Ресурсное обеспечение  комплекса процессных мероприятий | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета **23183,975 тыс. руб. 92 копейки**, в том числе:  2022 год – 1070,0 тыс. рублей;  2023 год – 2583,975 тыс. руб. 92 копейки,  2024 год – 3190,0 тыс. рублей.  2025 год – 3190,0 тыс. рублей.  2026 год – 2630,0 тыс. рублей.  2027 год – 2630,0 тыс. рублей.  2028 год – 2630,0 тыс. рублей.  2029 год – 2630,0 тыс. рублей.  2030 год – 2630,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации комплекса процессных мероприятий | Обеспечение граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде с высокой степенью износа, жилищными условиями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам. |

Финансирование мероприятий.

В рамках настоящего Комплекса процессных мероприятий предусматривается финансирование мероприятий, направленных на ремонт муниципального жилого фонда за счет средств бюджета муниципального образования Велижское городское поселение.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Велижское городское поселение уточняются ежегодно.

Расходы местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение населения качественными жилищными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей, годы) | | | | | | | | | | |
| всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Субсидии на проведение  текущего и капитального  ремонта домов  муниципальной  собственности | Администрация  муниципального  образования  «Велижский район» | **23183,975** **тыс. руб. 92 коп.** | 1070,0 | 2583,975 тыс. руб. 92 коп. | 3190,0 | 3190,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 |

Приложение 1

к комплексу процессных мероприятий №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ответственный за исполнение | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | очередной финансовый год  2023 г | 1-й год планового периода  2024 г | 2-й год планового периода  2025 г |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. | Работы по капитальному ремонту жилых домов муниципальной собственности | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 5283,975 тыс. руб. 92 коп.  MБ | 2023,975 тыс. руб. 92 коп.  MБ | 1630,0  MБ | 1630,0  MБ |
| 31.1 | Добровольный имущественный взнос Велижского городского поселения в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» | 1680,0  MБ | 560,0  MБ | 560,0  MБ | 560,0  MБ |
| 32. | Работы по ремонту жилых домов муниципальной собственности | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 2000,0  MБ | 0  MБ | 1000,0  MБ | 1000,0  MБ |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | 8963,975 руб. 92 коп.  MБ | 2583,975 тыс. руб. 92 коп.  MБ | 3190,0  MБ | 3190,0  MБ |

Приложение 2

Помещения муниципального жилищного фонда и срок проведения их капитального ремонта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого помещения в котором запланировано проведение работ по капитальному ремонту | Площадь жилого помещения, м. кв. | Срок проведения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Велиж, ул. Володарского д. 163 кв.7 | 63,16 | 2022 г. |
| 2 | г. Велиж, ул. Ивановская д. 7, кв. 5 | 37,51 | 2024 г. |
| 3 | г. Велиж, ул. Ивановская д. 7, кв. 8 | 55,68 | 2025 г. |
| 4 | г. Велиж, ул. Ивановская д. 19, кв. 20 | 54,3 | 2024 г. |
| 5 | г. Велиж, ул. Ивановская д. 42, кв. 1 | 41,5 | 2028 г. |
| 6 | г. Велиж, ул. Ивановская д. 42, кв.2 | 21,1 | 2027 г. |
| 7 | г. Велиж, ул. Ивановская д. 42, кв.5 | 30,9 | 2027 г. |
| 8 | г. Велиж, ул. Ивановская д. 42, кв.6 | 24,7 | 2023 г. |
| 9 | г. Велиж, ул. Ивановская д. 42, кв. 7 | 49,6 | 2028 г. |
| 10 | г. Велиж, ул. Кирова, д. 29, кв. 1 | 20,8 | 2029 г. |
| 11 | г. Велиж, пл. Судоверфи, д. 8, кв. 1 | 33,3 | 2026 г. |
| 12 | г. Велиж, ул. Ленинградская д. 91Б, кв. 1 | 26,0 | 2025 г. |
| 13 | г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 89, кв. 1 | 11,7 | 2023 г. |
| 14 | г. Велиж, ул. Энгельса д. 5А, кв. 13 | 44,99 | 2027 г. |
| 15 | г. Велиж, ул. Энгельса д. 5А, кв. 1 | 27,7 | 2025 г. |
| 16 | г. Велиж, ул. Энгельса д. 14, кв. 5 | 37,8 | 2024 г. |
| 17 | г. Велиж, ул. Энгельса д. 164А, кв. 4 | 37,1 | 2023 г. |
| 18 | д. Ляхово, ул. Центральная, д. 4, кв. 1 | 53,0 | 2030 г. |
| 19 | д. Ляхово, ул. Тенистая, д. 8, кв. 1 | 68,4 | 2030 г. |
| 20 | д. Ляхово, ул. Тенистая, д. 5, кв. 1 | 60 | 2023 г. |
| 21 | г. Велиж, пер. Красноармейский, д.1, кв.5 | 41,38 | 2023 г. |

Приложение 3 к комплексу процессных мероприятий №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по капитальному ремонту жилых домов муниципальной собственности | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 1.1 | Добровольный имущественный взнос Велижского городского поселения в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 2 | Работы по ремонту жилых домов муниципальной собственности | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 30.11.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |

Комплекс процессных мероприятий №2

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами» |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | Отсутствуют |
| Участники комплекса процессных мероприятий | МУП «Коммунресурс» |
| Программно-целевые инструменты комплекса процессных мероприятий | Отсутствуют |
| Цель комплекса процессных мероприятий | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населению;  Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;  Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;  Развитие системы газоснабжения на территории муниципального образования Велижское городское поселение |
| Задача комплекса процессных мероприятий | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;  Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;  Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;  Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  Улучшение экологической ситуации в области;  Внедрение ресурсосберегающих технологий;  Установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки на проведение ремонта объектов коммунальной инфраструктуры путем привлечения бюджетных и внебюджетных средств;  Проектирование объектов теплоснабжения. Cтроительство (реконструкция) объектов теплоснабжения. Перевод домов на индивидуальное газовое отопление. |
| Целевые показатели  комплекса процессных мероприятий | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2019 году до 49 процентов, к 2025 году до 30 процентов.  Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе не должна превышать 11 процентов к 2025 году;  Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 30 процентов, 16,5 процента в 2022 году, 30 процентов к 2025 году;  темп изменения объема потребления холодной воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – снижение на 6,5 процентов в период 2022 - 2025 годов;  снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - 12,5 процента в 2022 году, 12,0 процента в 2023 году, 11,5 процента в 2024 году, 11 процента в 2025 году.  Перевод котельных на природный газ (предполагается перевод работы одиннадцати котельных на газовое топливо). |
| Этапы и сроки комплекса процессных мероприятий | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2023 – 31.12.2030 гг. |
| Ресурсное обеспечение  комплекса процессных мероприятий | Объем ассигнований бюджета муниципального образования Велижское городское поселение (далее также – местный бюджет или МБ), средств поступивших из бюджета Смоленской области (далее также – областной бюджет или ОБ), бюджета РФ (далее-федеральный бюджет или ФБ) для муниципальной программы на 2022 – 2030 годы – **138357,453 тыс. руб. 83 копейки,**  в том числе:  2022 год:  - местный бюджет – 2760,87 тыс. рублей;  - областной бюджет – 5467,25 тыс. рублей;  - федеральный бюджет – 4262,74 тыс. рублей;  2023 год:  - местный бюджет – 2390,593 тыс. руб. 83 копейки;  - областной бюджет – 461,1 тыс. рублей;  2024 год: - местный бюджет – 2408,0 тыс. рублей;  - - областной бюджет – 53795,9 тыс. рублей;  - федеральный бюджет – 52531,0 тыс. рублей;  2025 год: - местный бюджет – 2380,0 тыс. рублей»;  2026 год: - местный бюджет – 2380,0 тыс. рублей»;  2027 год: - местный бюджет – 2380,0 тыс. рублей»;  2028 год: - местный бюджет – 2380,0 тыс. рублей»;  2029 год: - местный бюджет – 2380,0 тыс. рублей»;  2030 год: - местный бюджет – 2380,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации комплекса процессных мероприятий | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;  снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30 процентов;  улучшение экологической ситуации;  снижение расходов граждан, бюджета муниципального образования на коммунальные услуги за счет проведения ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов;  - улучшение санитарно-технического состояния муниципальной бани путем проведения комплекса мер, направленных на приведение муниципального имущества в надлежащее техническое состояние;  - перевод одиннадцати котельных на природный газ. |

Приложение 1 к комплексу процессных мероприятий №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| Начала реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 1.1 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды на станции второго подъема по ул. Володарского в г. Велиж | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2021 г. | 30.11.2021 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 1.2 | Проведение ремонта систем канализации по ул. Ивановской | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 2 | Проведение регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 3 | Расходы на возмещение недополученных доходов при реализации населению услуг в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, и на компенсацию выпадающих доходов на территории Велижского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 3.1 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов при реализации населению услуг в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, и на компенсацию выпадающих доходов на территории Велижского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 3.2 | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на реализацию услуг населению в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 20.08.2024 г. | 31.12.2024 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 4 | Выполнение землеустроительных работ по установлению охранных зон линейных объектов (тепловых сетей) и кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами теплоснабжения (котельными) | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 5 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами теплоснабжения  и водоснабжения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 6 | Строительство объекта: «Станция водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и системы центрального водоснабжения г. Велижа Смоленской области» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 7 | Строительство объекта: «Водозаборный узел 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.06.2021 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 8 | Финансирование расходов, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг тепло- водоснабжения, водоотведения населению | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 9 | Разработка ПСД по объекту:  «Развитие уличных сетей газоснабжения в г. Велиж Смоленской области». | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 10 | Выполнение работ по сбору исходно-разрешительной документации и проведению инженерных изысканий в целях подготовки проектной документации на строительство объекта «Распределительные сети газоснабжения в г. Велиже Велижского района Смоленской области» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 11 | Обследование технического состояния системы теплоснабжения котельной ЦРБ г. Велиж Смоленской области | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.02.2022 г. | 31.03.2022 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 12 | Разработка ПСД по объекту: «Реконструкция части тепловой сети от котельной ЦРБ до многоквартирных домов по ул. Энергетиков г. Велиж | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.04.2022 г. | 31.10.2022 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 13 | Реконструкция части тепловой сети от котельной ЦРБ до многоквартирных домов по ул. Энергетиков г. Велиж Смоленской области | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.09.2022 г. | 31.12.2022 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 14 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.03.2023 г. | 31.12.2023 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 14.1 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Еременко возле д.20, пл. Судоверфи возле д.2 в г. Велиж | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.03.2023 г. | 31.12.2023 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 15 | Проектирование объектов теплоснабжения | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 15.1 | Котельная ДСПМК г. Велиж, ул. Володарского, 165В | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 15.2 | Центральная котельная г. Велиж, ул. Володарского,13А | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 15.3 | Котельная д/сада №5 г. Велиж, ул. Энгельса, д.64а | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 15.4 | Котельная Средней школы №1 г. Велиж, ул. Кропоткина, 56 | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 16 | Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 16.1 | Котельная ДСПМК г. Велиж, ул. Володарского, 165В | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 16.2 | Центральная котельная г. Велиж, ул. Володарского,13А | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 16.3 | Котельная д/сада №5 г. Велиж, ул. Энгельса, д.64а | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 16.4 | Котельная Средней школы №1 г. Велиж, ул. Кропоткина, 56 | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 17 | Перевод домов на индивидуальное газовое отопление в Велижском городском поселении и сельских поселениях | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.03.2023 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 18 | Оплата услуг за теплоснабжение незаселенных муниципальных квартир | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2023 г. | 31.12.2030 г. | Исполнение муниципальных функций в установленной сфере |
| 19 | Подготовка сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2024 г. | 31.12.2026 г. | Исполнение муниципальных функций в установленной сфере |
| 20 | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2024 г. | 31.12.2030 г. | Исполнение муниципальных функций в установленной сфере |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к **к**омплексу процессных мероприятий №2

Расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий №2

«Обеспечение населения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | | | | | | | | | |
| всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Всего  в т. ч. | 139027,413 тыс. руб. 83 коп. | 12490,86 | 2851,693 тыс. руб. 83 коп. | 109404,86. | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| Местный бюджет (МБ) | 22509,423 тыс. руб. 83 коп. | 2760,87 | 2390,593 тыс. руб. 83 коп. | 3077,96 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| Областной бюджет (ОБ) | 59724,25 тыс. руб. | 5467,25 | 461,1 | 53795,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (ФБ) | 56793,74 тыс. руб. | 4262,74 | 0 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3 к комплексу процессных мероприятий №2

Расходы местного бюджета и бюджета Смоленской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | |
| всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Средства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, всего в том числе | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 6572,593 тыс. руб.83 копеек в т. ч. ОБ - 6562,0;  МБ – 10,593 тыс. руб. 83 копеек | 0 | 471,693 тыс. руб.83 копеек в т. ч. ОБ - 461,1;  МБ – 10,593 тыс. руб. 83 копеек | 6100,9  в т. ч. ОБ - 6100,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Еременко возле д. 20, пл. Судоверфи возле д. 2 в г. Велиж | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 471,693 тыс. руб.83 копеек в т.ч. ОБ - 461,1;  МБ – 10,593 тыс. руб. 83 копеек | 0 | 471,693 тыс. руб.83 копеек в т.ч. ОБ - 461,1;  МБ – 10,593 тыс. руб. 83 копеек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Лесная, ул. Суворова, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Недоговорова, пер. Ленинградский, ул. Куйбышева, ул. Победы, ул. Красинец, ул. Советская, г. Велиж | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 6100,9  в т.ч. ОБ - 6100,9 |  |  | 6100,9  в т.ч. ОБ - 6100,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на возмещение недополученных доходов при реализации населению услуг в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, и на компенсацию выпадающих доходов на территории Велижского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | МБ – 15790,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 2350,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 |
| 3.1 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов при реализации населению услуг в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, и на компенсацию выпадающих доходов на территории Велижского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | МБ – 15120,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 | МБ – 1680,0 |
| 3.2 | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на реализацию услуг населению в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | МБ – 670,0 | 0 | 0 | 670,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Выполнение землеустроительных работ по установлению охранных зон линейных объектов (тепловых сетей, водозабора) | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами теплоснабжения и водоснабжения | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 60,0 в т.ч.:  МБ – 60,0 | 60,0 в т.ч.: МБ 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство объекта: «Станция водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и системы центрального водоснабжения г. Велижа Смоленской области» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство объекта: «Водозаборный узел 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 4394,58  в т.ч.: МБ – 0,06; ОБ – 131,78; ФБ – 4262,74 | 4394,58  в т.ч.: МБ – 0,06; ОБ – 131,78; ФБ – 4262,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Субсидия на финансирование расходов, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг тепло- водоснабжения, водоотведения населению | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 6300,0 в т.ч.:  МБ -6300,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 | 700,0 в т.ч.:  МБ -700,0 |
| 9 | Разработка ПСД по объекту:  «Развитие уличных сетей газоснабжения в г. Велиж Смоленской области» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выполнение работ по сбору исходно-разрешительной документации и проведению инженерных изысканий в целях подготовки проектной документации на строительство объекта «Распределительные сети газоснабжения в г. Велиже Велижского района Смоленской области» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Обследование технического состояния системы теплоснабжения котельной ЦРБ г. Велиж Смоленской области | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 40,0  в т.ч.: МБ – 40,0 | 40,0  в т.ч.: МБ – 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Разработка ПСД по объекту: «Реконструкция части тепловой сети от котельной ЦРБ до многоквартирных домов по ул. Энергетиков г. Велиж» | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 428,81  в т.ч.: МБ – 21,44;  ОБ – 407,37 | 428,81  в т.ч.: МБ – 21,44;  ОБ – 407,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Реконструкция части тепловой сети от котельной ЦРБ до многоквартирных домов по ул. Энергетиков г. Велиж Смоленской области | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 5187,47 в т.ч.: МБ – 259,37;  ОБ – 4928,1 | 5187,47 в т.ч.: МБ – 259,37;  ОБ – 4928,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Проектирование и (или) корректировка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  В том числе | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 10100,98 тыс. руб. в т.ч. ОБ - 10000,0, МБ – 100,98 | 0 |  | 10100,98 тыс. руб. в т.ч. ОБ - 10000,0, МБ – 100,98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Разработка ПСД и её экспертиза,  в т.ч. по объектам: | -«- | 5050,47 тыс. руб. в т.ч. ОБ - 5000,0  МБ-50,47 |  |  | 5050,47 тыс. руб. в т.ч. ОБ - 5000,0  МБ-50,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Строительство водозабора по ул. Еременко, г. Велиж с сетями водопровода в г. Велиж Смоленской области | -«- | 2490 тыс. руб. в т.ч. ОБ - 2465,117 тыс. руб. 10 коп.,  МБ-24,882 тыс. руб. 90коп. |  |  | 2490 тыс. руб. в т.ч. ОБ - 2465,117тыс. руб. 10 коп.,  МБ-24,882 тыс. руб. 90коп. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Лесная, ул. Суворова, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Недоговорова, пер. Ленинградский, ул. Куйбышева, ул. Победы, ул. Красинец, ул. Советская, г. Велиж | -«- | 557,200, в т.ч. ОБ- 551,631 тыс. руб. 83 коп., МБ-5,568 тыс. руб. 17 коп. |  |  | 557,200, в т.ч. ОБ- 551,631 тыс. руб. 83 коп., МБ-5,568 тыс. руб. 17 коп. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Реконструкция сетей водопровода по ул. Ивановской, ул. Хлебникова, ул. Скворцова с заменой водонапорной башни по ул. Ивановская г.Велиж Смоленской области | -«- | 1550 тыс. руб. т.ч. ОБ-1534,510 тыс. руб. 65 коп., МБ- 15,489 тыс. руб. 35 коп. |  |  | 1550 тыс. руб. т.ч. ОБ-1534,510 тыс. руб. 65коп., МБ- 15,489 тыс. руб. 35 коп. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Советская с ремонтом центральной водонапорной башни, г. Велиж | -«- | 223,820, т.ч. ОБ- 221,583 тыс. руб. 34 коп., МБ- 2,236 тыс. руб. 66 коп. |  |  | 223,820, т.ч. ОБ- 221,583 тыс. руб. 34 коп., МБ- 2,236 тыс. руб. 66 коп. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Торопецкая, ул. Заборовского, ул. Рабочая, пер. Рабочий, г. Велиж | -«- | 229,450 тыс. руб. т.ч. ОБ- 227,157 тыс. руб. 08 коп., МБ-2,292 тыс. руб. 92 коп. |  |  | 229,450 тыс. руб. т.ч. ОБ- 227,157 тыс. руб. 08 коп., МБ- 2,292 тыс.руб. 92 коп. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Разработка ПСД,  в т.ч. по объектам: | -«- | 5050,51тыс. руб. в т.ч. ОБ - 5000,0  МБ-50,51 |  |  | 5050,51тыс. руб. в т.ч. ОБ - 5000,0  МБ-50,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Строительство очистных сооружений на 70 м3/сут. в г. Велиж Смоленской области пл. Судоверфи з/у 1Б. | -«- | 1310,222 тыс. руб. 40 коп.. в т.ч. ОБ- 1297,118 тыс. руб. 90 коп., МБ- 13,103 тыс. руб. 50 коп. |  |  | 1310,222 тыс. руб. 40 коп.. в т.ч. ОБ- 1297,118 тыс. руб. 90 коп., МБ- 13,103 тыс. руб. 50 коп. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обследование и разработка проектных решений на капитальный ремонт очистных сооружений по ул. Ивановская г. Велиж. | -«- | 3740,287 тыс. руб. 60 коп., в т.ч. ОБ- 3702,881 тыс. руб. 10 коп., МБ- 37,406 тыс. руб. 50 коп. |  |  | 3740,287 тыс. руб. 60 коп., в т.ч. ОБ- 3702,881 тыс. руб. 10 коп., МБ- 37,406 тыс. руб. 50 коп. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Комплекс работ по Объектам:  «Котельная ДСПМК, г. Велиж, ул. Володарского, 165В», «Котельная Средней школы № 1, г. Велиж, ул. Кропоткина, 56»,  «Центральная котельная, г. Велиж, ул. Володарского, 13А», «Котельная д/сада № 5, г. Велиж, ул. Энгельса, д. 64А» | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район | 75946,29 в т.ч.: МБ – 14,290; ОБ – 23401,0; ФБ – 52531,0 |  |  | 75946,29 в т.ч.: МБ – 14,290; ОБ – 23401,0; ФБ – 52531,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Перевод домов на индивидуальное газовое отопление в Велижском городском поселении и сельских поселениях | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Подготовка сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 3580,0, в т.ч. ОБ –3580,0 |  |  | 3580,0 в т.ч. ОБ –3580,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» | 10721,0 в том числе ОБ – 10714,0, МБ-7,0 |  |  | 10721,0 в том числе ОБ – 10714,0, МБ-7,0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **Итого:**  **в т. ч.** |  | 139027,413 тыс. руб. 83 коп. | 12490,86 | 2851,693 тыс. руб. 83 коп. | 109404,86 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
|  | **Местный бюджет (МБ)** |  | 22509,423 тыс. руб. 83 коп. | 2760,87 | 2390,593 тыс. руб. 83 коп. | 3077,96 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
|  | **Областной бюджет (ОБ)** |  | 59724,25 | 5467,25 | 461,1 | 53795,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Федеральный бюджет (ФБ)** |  | 5679374 | 4262,74 | 0 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комплекс процессных мероприятий №3.

ПАСПОРТ

Комплекс процессных мероприятий №3 «Благоустройство»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (далее – комплекс) |
| Ответственные исполнители комплекса | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Соисполнители комплекса | Отсутствует |
| Участники комплекса | МУП «Коммунресурс», индивидуальные предприниматели |
| Программно-целевые инструменты комплекса | Отсутствуют |
| Цели комплекса | Основными целями комплекса являются:  - разработка мероприятий по развитию благоустройства территории Велижского городского поселения;  - повышение эстетической привлекательности на территории поселения;  -создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального образования Велижское городское поселение; |
| Основные задачи комплекса | -проведение анализа выявленных проблем внешнего благоустройства Велижского городского поселения;  -разработка проекта мероприятий по развитию сферы благоустройства муниципального образования Велижское городское поселение; |
| Целевые индикаторы и показатели комплекса | -уличное освещение;  -озеленение;  -побелка деревьев; посадка деревьев, кустарников;  -благоустройство парка;  -организация и содержание мест захоронения;  -прочие объекты благоустройства;  -содержание пляжей; |
| Этапы и сроки реализации комплекса | Этапы не выделяются: 01.01.2023 – 31.12.2030 гг. |
| Ресурсное обеспечение  комплекса | Общий объем финансирования Комплекса составляет:  в 2022 – 2030 годах – **87832,82** тыс. руб.,  финансирование мероприятий Комплекса осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Велижское городское поселение  Объем финансирования по годам:  2022 год – 4824,51тыс. руб.;  2023 год – 8270,614 тыс. руб. 27 коп.;  2024 год – 11732,739 тыс. руб.;  2025 год – 9992,739 тыс. руб.;  2026 год – 10008,639 тыс. руб.;  2027 год – 9906,3 тыс. руб.;  2028 год – 9906,3 тыс. руб.;  2029 год – 9906,3 тыс. руб.;  2030 год – 9906,3 тыс. руб.;  Финансирование мероприятий Комплекса осуществляется за счет средств бюджета Смоленской области:  2022 год – 433,01 тыс. руб.;  2024 год – 3544,444 тыс. руб.;  2025 год – 1944,444 тыс. руб.;  2026 год – 1944,444 тыс. руб.  Финансирование мероприятий Комплекса осуществляется за счет средств федерального бюджета:  2022 год – 1632,6 тыс. руб.;  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в периоде 2023 – 2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов решений Совета депутатов Велижского городского поселения о бюджете муниципального образования Велижское городское поселение до 2030 года. |
| Ожидаемые  результаты реализации  комплекса | Изменение общего облика муниципального образования Велижское городское поселение, улучшение реализация мероприятий подпрограммы приведет  к достижению следующих результатов:  - выполнение в соответствии с разработанными планами мероприятий, направленных на улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, широкое привлечение к этим работам коллективов организаций;  - обеспечение четкой работы жилищно-коммунальных и других организаций по санитарному содержанию населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, жилищного фонда, кладбищ и других объектов благоустройства, а также организаций по уходу за прилегающими и закрепленными за ними территориями;  - широкое привлечение населения к благоустройству, обеспечению сохранности и организации текущего содержания дворовых территорий, детских площадок, а также других объектов благоустройства и озеленения. |

Комплекс включает следующие мероприятия:

1. Уличное освещение.

На территории муниципального образования Велижское городское поселение протяженность электрических сетей составляет 142,47 км, в том числе:

- сети уличного освещения – 53,4 км;

- светильников уличного освещения – 709 штук.

Закупка новых светодиодных светильников типа СКУ.

2. Озеленение.

3.Организация и содержание мест захоронения.

4.Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан в рамках реализации областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области».

5. Прочие объекты благоустройства.

Ресурсное обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений использования средств комплекса | Объём финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Итого (тыс. руб.) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| **Мероприятия «Уличное освещение»:** | | | | | | | | | | | | |
| -оплата за потребленную электроэнергию | 2400,0 | 2862,137 тыс. руб. 76 коп. | 5590,4 | 5590,4 | 5590,4 | | 5590,4 | 5590,4 | 5590,4 | 5590,4 | 47123,2 | |
| -штрафы, пени |  | 0,294 тыс. руб. 63 коп. |  |  |  | |  |  |  |  | 0,294 тыс. руб. 63 коп. | |
| -услуги оказания по техническому обслуживанию сетей наружного освещения | 420,0 | 520,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 3780,0 | |
| -услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования | 12,9 | 33,182 тыс. руб. 40 коп. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | |
| - закупка светильников и кронштейнов для уличного освещения | 67,1 | 399,504 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 676,2 | |
| -замена воздушного ввода 220В (с материалом) по адресу:216290, г. Велиж, ул. Софьи Лосевой, д.4, кв.1 |  | 18,969 |  |  |  | |  |  |  |  | 18,969 | |
| -замена воздушного ввода 220В (с материалом) по адресу:216291, г. Велиж, ул. Куйбышева, д.24, кв.1 |  | 18,969 |  |  |  | |  |  |  |  | 18,969 | |
| **ИТОГО:** | **2900** | **3853,056 тыс. руб. 79 коп.** | **6090,4** | **6090,4** | **6090,4** | | **6090,4** | **6090,4** | **6090,4** | **6090,4** | **49385,856** **тыс. руб. 79 коп.** | |
| **Мероприятие «Озеленение»:** | | | | | | | | | | | | |
| - использование автовышки на выпиловке аварийных и сухостойных деревьев (транспортные услуги) | 67,1 | 67,1 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 624,2 | |
| - выпиловка и опиловка аварийных и сухостойных деревьев | 44,3 | 44,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 438,6 | |
| - приобретение извести для побелки деревьев | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 297,0 | |
| - посадка деревьев, кустарников, газонной травы | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 223,0 | |
| - приобретение бензопилы | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | |
| - расход ГСМ для скашивания | 13,1 | 13,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 131,2 | |
| - приобретение хозяйственных материалов, используемых на побелке деревьев | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 129,0 | |
| - подвоз извести (оплата по гражданско-правовому договору трактористу) | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 107,0 | |
| - ГСМ на заправку трактора, для подвоза извести | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 174,0 | |
| - межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на озеленение территории поселения |  |  | 100,0 |  |  | |  |  |  |  | 100,0 | |
| **ИТОГО:** | **240,0** | **240,0** | **340,0** | **240,0** | **240,0** | | **240,0** | **240,0** | **240,0** | **240,0** | **2260,0** | |
| **Мероприятия «Организация и содержание мест захоронения»:** | | | | | | | | | | | | |
| -уборка сухостоя на кладбищах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 950,0 | |
| - ограждение кладбища | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 1747,5 | |
| - уборка территории кладбища | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 720 | |
| - уборка контейнеров | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 540 | |
| - приобретение хозяйственных материалов, используемых на уборке территории кладбища | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 82,0 | |
| - ГСМ на заправку трактора используемого для вывоза мусора с территории кладбища | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 720 | |
| - приобретение песка для уборки территории кладбища | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 360 | |
| - проведение геологических изысканий на земельном участке под новое кладбище | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - работы по установке ограждения на Покровском кладбище |  | 220,0 |  |  | |  |  |  |  |  | 220,0 | |
| - работы по спилу деревьев, расположенных на территории гражданских кладбищ |  | 58,0 |  |  | |  |  |  |  |  | 58,0 | |
| - межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на содержание мест захоронения |  |  | 240,0 |  | |  |  |  |  |  | 240,0 | |
| **ИТОГО:** | **560** | **838** | **800** | **560** | | **575,9** | **575,9** | **575,9** | **575,9** | **575,9** | **5637,5** | |
| **Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан в рамках реализации областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»** | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан |  |  | 2046,783 тыс. руб. 64 коп., в.т.ч. ОБ-1944,444 тыс.руб.45 коп., МБ-102,339 тыс. руб. 19 коп**.** | 2046,783 тыс. руб. 64 коп., в т.ч. ОБ-1944,444 тыс.руб.45 коп., МБ-102,339 тыс. руб. 19 коп. | 2046,783 тыс. руб. 64 коп., в т.ч. ОБ-1944,444 тыс.руб.45 коп., МБ-102,339 тыс.руб. 19 коп. | |  |  |  |  | **6140,350 тыс. руб. 92 коп. в т.ч. ОБ-5833,333 тыс.руб.35 коп., МБ-307,017 тыс.руб. 57 коп.** | |
| **Мероприятие «Прочие объекты благоустройства»:** | | | | | | | | | | | | |
| - обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при Защите Отечества на 2019 – 2024 гг.» | 2065,34 в т.ч.: МБ – 98,35; ОБ – 334,39; ФБ – 1632,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065,34 в т.ч.: МБ – 98,35; ОБ – 334,39; ФБ – 1632,6 | |
| -ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений |  |  | 1648,0 в.т.ч. ОБ- 1600,0;  МБ-48 | 0 | 0 | |  |  |  |  | 1648,0 в.т.ч. ОБ- 1600,0;  МБ-48 | |
| - содержание пляжей | 118,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 1078,5 | |
| - обустройство зон отдыха на пляжах (изготовление грибков, скамеек и пр.) | 71,1 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 631,1 | |
| - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 132,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 532 | |
| - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (включая ликвидацию несанкционированных свалок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - устройство контейнерных площадок | 330,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1930,0 | |
| - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Велижского городского поселения | 16,2 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 17 | 17 | 17 | 17 | 152,2 | |
| - утилизация трупов бродячих животных | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 62,5 | |
| - содержание и ремонт мостов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - чистка, ремонт, придорожных канав, труб на переездах | 49,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 449,4 | |
| - содержание общественного туалета | 216,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8216,0 | |
| - расходы по благоустройству территории за счет средств победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - приобретение и установка детской игровой площадки по ул. 8 Марта 5А г. Велижа Смоленской области | 98,62  в т.ч.: ОБ – 98,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,62 | |
| - расходы на оказание услуг по обследованию и очистке дна акватории водного объекта | 26,16 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 234,16 | |
| - прочее | 60,3 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 11740,3 | |
| -ремонт памятника В.И. Ленину (благоустройство территории парка им. Прохоровых) |  | 180,036 тыс. руб. 93 коп. |  |  |  | |  |  |  |  | 180,036 тыс. руб. 93 коп. | |
| -очистка территории вблизи ул. Ленина д.4 в целях дальнейшего благоустройства |  | 85,0 |  |  |  | |  |  |  |  | 85,0 | |
| -услуги по прокладке минерализованных полос |  | 7,259 тыс.руб.63 коп. |  |  |  | |  |  |  |  | 7,259 тыс.руб.63 коп. | |
| - изготовление баннера с полноцветной печатью |  | 9,18 |  |  |  | |  |  |  |  | 9,18 | |
| -спил дерева и вывоз порубочных остатков |  | 15,0 |  |  |  | |  |  |  |  | 15,0 | |
| -спил деревьев, расположенных на территории поселения |  | 37,0 |  |  |  | |  |  |  |  | 37,0 | |
| -поклейка пленки с печатью |  | 6,08 |  |  |  | |  |  |  |  | 6,08 | |
| - межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на выполнение прочих мероприятий по благоустройству и содержанию мест общего пользования |  |  | 1400,0 |  |  | |  |  |  |  | 1400,0 | |
| **ИТОГО:** | **3190,12** | **3339,556** | **6000** | **3000** | **3000** | | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **30529,676 тыс. руб. 56 коп.** | |
| **Итого по мероприятиям:** | 6890,120 | 8270,614 тыс. руб. 27 коп. | 15277,183 | 11937,183 | 11953,083 | | 9906,300 | 9906,300 | 9906,300 | 9906,300 | 93953,383 тыс. руб. 27 коп. | |
| **в т. ч.:**  **Местный бюджет (МБ)** | 4824,51 | 8270,614 тыс. руб. 27 коп. | 11732,739 | 9992,739 | 10008,639 | | 9906,3 | 9906,3 | 9906,3 | 9906,3 | 84454,441 тыс. руб. 27 коп. | |
| **Областной бюджет (ОБ)** | 433,01 | 0 | 3544,444 | 1944,444 | 1944,444 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7866,342 | |
| **Федеральный бюджет (ФБ)** | 1632,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632,6 | |

Комплекс процессных мероприятий №4.

ПАСПОРТ

Комплекс процессных мероприятий №4

«Содержание автомобильных дорог местного значения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения» (далее – комплекс) |
| Ответственные исполнители комплекса | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Соисполнители комплекса | Отсутствует |
| Участники комплекса | МУП «Коммунресурс», индивидуальные предприниматели |
| Программно-целевые инструменты комплекса | Отсутствуют |
| Цели комплекса | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Велижское городское поселение |
| Основные задачи комплекса | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Целевые индикаторы и показатели комплекса | Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2024 г. составит 27 км. |
| Этапы и сроки реализации комплекса | Этапы не выделяются: 01.10.2024 – 31.12.2024 гг. |
| Ресурсное обеспечение  комплекса | Общий объем финансирования Комплекса составляет:  в 2024 – **2612,0** тыс. рублей,  финансирование мероприятий Комплекса осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Велижское городское поселение  Объем финансирования по годам:  2024 год – 2612,0 тыс. рублей,  - Выполнение работ и оказание услуг по очистке улиц от снега – 812,0 тыс. руб.  - Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Велижское городское поселение – 1800,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации  комплекса | Изменение общего облика муниципального образования Велижское городское поселение, улучшение реализация мероприятий Комплекса приведет к достижению следующих результатов:  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |

Комплекс включает следующее мероприятие:

-содержание автомобильных дорог местного значения.

Приложение 1 к комплексу процессных мероприятий №4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| Начала реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ и оказание услуг по очистке улиц от снега | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |

Приложение 2 к **к**омплексу процессных мероприятий №4

Расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий №4

«Содержание автомобильных дорог местного значения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование комплекса процессных мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам | |
| всего | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий | «Содержание автомобильных дорог местного значения» | ВСЕГО:  в т. ч. Местный бюджет (МБ) | 2612,0 | 2612,0 |
| Выполнение работ и оказание услуг по очистке улиц от снега | 812,0 | 812,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Велижское городское поселение | 1800,0 | 1800,0 |

Приложение 3 к комплексу процессных мероприятий №4

Ресурсное обеспечение комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений использования средств комплекса | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | |
| 2023 | 2024 | итого |
| Выполнение работ и оказание услуг по очистке улиц от снега | 0 | 812,0 | 812,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Велижское городское поселение | 0 | 1800,0 | 1800,0 |
| **Итого:** | 0 | 2612,0 | 2612,0 |
| **в т. ч.:**  **Местный бюджет (МБ)** | 0 | 2612,0 | 2612,0 |
| **Областной бюджет (ОБ)** | 0 | 0 | 0 |
| **Федеральный бюджет (ФБ)** | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»**

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы изложена в паспортах комплекса процессных мероприятий №1, №2, №3, №4.

Объем финансового обеспечения на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».**

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 – 2030 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с основными федеральными и региональными правовыми документами:

* Конституцией Российской Федерации;
* Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (новая редакция);
* Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);
* Уставом муниципального образования «Велижский район»;
* Уставом муниципального образования Велижское городское поселение.

Необходимость разработки иных нормативных правовых актов муниципального образования будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Раздел 6. «Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы».**

Налоговые, тарифные, кредитные меры муниципального регулирования данной Программы не предусмотрены.

**Раздел 7. «Структура муниципальной программы»**

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий № 1 «Обеспечение населения качественными жилищными услугами» | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по ремонту жилых помещений находящихся в муниципальной собственности. | Улучшение состояния муниципального жилищного фонда на 10% | Приведение жилищного фонда муниципального образования Велижское городское поселение в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
| Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | | | |
| 1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2025 году до 30 процентов, темп изменения объема потребления холодной воды населением и бюджетными организациями по сравнению с предшествующим годом – снижение на 6,5 процента в период 2021-2025 годов. Перевод 9 котельных на природный газ. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населению |
| 2 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – до 11 процентов в 2025 году. | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |
| Комплекс процессных мероприятий № 3 «Благоустройство» | | | |
| 1 | Повышение эстетической привлекательности на территории поселения, создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального образования Велижское городское поселение | Работы по улучшению:  -уличного освещения;  -озеленения;  -побелки деревьев; посадки деревьев, кустарников;  -благоустройства парка;  -организации и содержанию мест захоронения;  -прочих объектов благоустройства;  -содержания пляжей.  Содержание зеленых насаждений 63,6 тыс.м2.  Содержание сетей уличного освещения, 53,4 км.  Благоустройство мест захоронения 4,8 га. | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения |
| Комплекс процессных мероприятий №4  «Содержание автомобильных дорог местного значения» | | | |
|  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Изменение общего облика муниципального образования Велижское городское поселение, улучшение реализация мероприятий Комплекса приведет к достижению следующих результатов:  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 27 км. | Содержание автомобильных дорог местного значения |
|  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения

качественными услугами ЖКХ

и благоустройство муниципального

образования Велижское городское

поселение на 2023 – 2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели**  **реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 – 2030 годы»** | | | | | | |
| Наименование показателя | единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году)  2022 г. | Планируемое значение показателя | | |
| очередной финансовый год  2023 г. | 1-й год планового периода  2024 г. | 2-й год планового периода  2025 г. |
| Улучшение состояния муниципального жилищного фонда | % | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 |
| Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 45 | 40 | 35 | 30 |
| Снижение потребления холодной воды населением и бюджетными организациями по сравнению с предшествующим годом | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Перевод котельных на природный газ | шт. | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Содержание зелёных насаждений поселения | тыс.м2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| Содержание сетей уличного освещения | км | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Благоустройство мест захоронения 4,8 га. | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 27 км. | км | 18 | 24 | 27 | - |

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения

качественными услугами ЖКХ

и благоустройство муниципального

образования Велижское городское

поселение на 2023 – 2030 годы»

**План**

**реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 – 2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год  и плановый период | | | |
| всего | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **Цель**: **«Создание благоприятных условий для проживания населения на территории Велижское городское поселение»** | | | | | | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий №1 «Обеспечение населения качественными жилищными услугами»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** **Приведение жилищного фонда муниципального образования Велижское городское поселение в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение состояния муниципального жилищного фонда (%) | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **3** | **3** | **3** | |
|  | - Добровольный имущественный взнос Велижского городского поселения в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» | Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 1680,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - субсидии на Работы по ремонту жилых домов муниципальной собственности | Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 5603,975 тыс. руб. 92 коп. | **2023,975 тыс. руб. 92 коп.** | 2070,0 | 2070,0 | **х** | **х** | **х** | |
|  | **Всего по комплексу процессных мероприятий №1 «Обеспечение населения качественными жилищными услугами»** |  | Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | **7283,975** **тыс. руб. 92 коп.** | **2583,975**  **тыс. руб. 92 коп.** | **2630,0** | **2630,0** | **х** | **х** | **х** | |
| **2. Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** **Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населению** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район», Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 12,0 | 11,5 | 11,0 | |
| 2.2. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры (%) | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 40 | 35 | 30 | |
| 2.3. | Снижение потребления холодной воды населением и бюджетными организациями по сравнению с предшествующим годом (%) | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| 2.4 | Перевод котельных на природный газ | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 0 | 4 | 5 | |
|  | - Субсидии в целях возмещения недополученных доходов при реализации населению услуг в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, и на компенсацию выпадающих доходов на территории Велижского городского поселения | Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 5710 | 1680,0 | 2350,0 | 1680,0 | **х** | **х** | **х** | |
| в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения согласно с заключенным соглашением на реализацию услуг населению в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия |  | 670,0 |  | 670,0 |  |  |  |  | |
| - субсидии на финансирование расходов, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг тепло- водоснабжения, водоотведения населению | Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Областной бюджет (ОБ) | 6562,0 | 461,1 | 6100,9 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 10,593 тыс. руб. 83 коп. | 10,593 тыс. руб. 83 коп. | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - субсидии на финансирование расходов, связанных с Проектированием (или) корректировкой ПСД на строительство, реконструкцию, кап. ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Федеральный бюджет (ФБ) | **0** | **0** | 0 | 0 |  |  |  | |
| Областной бюджет (ОБ) | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | |
| Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |
| - субсидии на финансирование расходов на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | Федеральный бюджет (ФБ) | 52531,0 |  | 52531,0 | 0 |  |  |  | |
| Областной бюджет (ОБ) | 23401,0 |  | 23401,0 | 0 |  |  |  | |
| Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 21,0 |  | 21,0 | 0 |  |  |  | |
| **Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами»** | Федеральный бюджет (ФБ) | **52531** | **0** | **52531** | **0** |  |  |  | |
| Областной бюджет (ОБ) | **54257,0** | **461,1** | **53795,9** | **0** | **х** | **х** | **х** | |
| Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | **7848,593 тыс. руб. 83 коп.** | **2390,593 тыс. руб. 83 коп.** | **3078,0** | **2380,0** | **х** | **х** | **х** | |
| Итого | **114636,593 тыс.руб. 83 коп.** | **2851,693 тыс. руб. 83 коп.** | **109404,9** | **2380,0** | **х** | **х** | **х** | |
| **3. Комплекс процессных мероприятий № 3 «Благоустройство»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** **Повышение эстетической привлекательности на территории поселения** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание сетей уличного освещения км | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район»» | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 53,4 | 53,4 | 53,4 | |
| 3.2. | Содержание зелёных насаждений поселения тыс.м2 | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 63,6 | 63,6 | 63,6 | |
| 3.3. | Благоустройство мест захоронения 4,8 га. | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
|  | - оплата за потребленную электроэнергию | Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 14042,937 тыс. руб. 76 коп. | 2862,137 тыс. руб. 76 коп. | 5590,4 | 5590,4 | **х** | **х** | **х** | |
| - содержание наружных сетей электроснабжения | 1360,0 | 520,0 | 420,0 | 420,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования | 33,182 тыс. руб. 40 коп. | 33,182 тыс. руб. 40 коп. | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - закупка светильников СКУ | 559,504 | 399,504 | 80,0 | 80,0 | **х** | **х** | **х** | |
| -замена воздушных вводов 220В | 37,938 | 37,938 |  |  |  |  |  | |
| - использование автовышки на выпиловке аварийных и сухостойных деревьев (транспортные услуги) | 207,1 | 67,1 | 70,0 | 70,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - выпиловка и опиловка аварийных и сухостойных деревьев | 144,3 | 44,3 | 50,0 | 50,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - приобретение извести для побелки деревьев | 99,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - посадка деревьев, кустарников, газонной травы | 74,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - приобретение бензопилы | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - расход ГСМ для скашивания | 43,1 | 13,1 | 15,0 | 15,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - приобретение хозяйственных материалов, используемых на побелке деревьев | 42,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - подвоз извести (оплата по гражданско-правовому договору трактористу) | 35,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - ГСМ на заправку трактора, для подвоза извести | 57,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | **х** | **х** | **х** | |
| -уборка сухостоя на кладбищах | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - ограждение кладбища | 576,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - уборка территории кладбища | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - уборка контейнеров | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - приобретение хозяйственных материалов, используемых на уборке территории кладбища | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - ГСМ на заправку трактора используемого для вывоза мусора с территории кладбища | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - приобретение песка для уборки территории кладбища | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - работы по установке ограждения на Покровском кладбище | 220 | 220 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - работы по спилу деревьев, расположенных на территории гражданских кладбищ | 58 | 58 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - содержание пляжей | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - обустройство зон отдыха на пляжах (изготовление грибков, скамеек и пр.) | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (включая ликвидацию несанкционированных свалок) | 0 | 0 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - устройство контейнерных площадок | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Велижского городского поселения | 51,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - утилизация трупов бродячих животных | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - содержание и ремонт мостов | 0 | 0 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - чистка, ремонт, придорожных канав, труб на переездах | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - содержание общественного туалета | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - расходы по благоустройству территории за счет средств победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». | 0 | 0 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - приобретение и установка детской игровой площадки по ул. 8 Марта 5А г. Велижа Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| - расходы на оказание услуг по обследованию и очистке дна акватории водного объекта | 78,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | **х** | **х** | **х** | |
| - прочее | 4380,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | **х** | **х** | **х** | |
|  | Мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан |  |  | **4093,56764 28 коп., в т.ч. ОБ-3888,888 тыс. руб. 90 коп., МБ-204,678 тыс. руб. 38 коп.** | **0** | 2046,783 тыс. руб. 64 коп., в т.ч. ОБ-1944,444 тыс. руб. 45 коп., МБ-102,339 тыс. руб. 19 коп. | 2046,783 тыс. руб. 64 коп., в т.ч. ОБ-1944,444 тыс. руб. 45 коп., МБ-102,339 тыс. руб. 19 коп. |  |  |  | |
|  | -ремонт и восстановление воинских захоронений в рамках реализации областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» |  |  | 1600,0 в т.ч. ОБ – 1600,0 |  | 1600,0 в т.ч. ОБ – 1600,0 |  |  |  |  | |
|  | -ремонт памятника В.И. Ленину (благоустройство территории парка им. Прохоровых) |  |  | 180,036 тыс. руб. 93 коп. | 180,036 тыс. руб. 93 коп. |  |  |  |  |  | |
|  | -очистка территории вблизи ул. Ленина д.4 в целях дальнейшего благоустройства |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  | |
|  | -услуги по прокладке минерализованных полос |  |  | 7,259 тыс. руб.63 коп. | 7,259 тыс. руб.63 коп. |  |  |  |  |  | |
|  | - изготовление баннера с полноцветной печатью |  |  | 9,18 | 9,18 |  |  |  |  |  | |
|  | -спил дерева и вывоз порубочных остатков |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | |
|  | -спил деревьев, расположенных на территории поселения |  |  | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  | |
|  | -поклейка пленки с печатью |  |  | 6,08 | 6,08 |  |  |  |  |  | |
|  | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на озеленение территории |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | |
|  | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на содержание мест захоронения |  |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  |  | |
|  | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на выполнение прочих мероприятий по благоустройству и содержанию мест общего пользования |  |  | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  |  |  | |
|  | **Всего по комплексу процессных мероприятий № 3 «Благоустройство»** |  |  | **35484,978** | **8270,614 тыс. руб. 27** | **15277,183** | **11937,183** | **х** | **х** | **х** | |
| **4. Комплекс процессных мероприятий №4 «Содержание автомобильных дорог местного значения»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** С**одержание автомобильных дорог местного значения** | | | | | | | | | | | |
|  | Выполнение работ и оказание услуг по очистке улиц от снега |  |  | **812,0** |  | **812,0** |  |  |  |  | |
|  | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением на содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Велижское городское поселение |  |  | **1800,0** |  | **1800,0** |  |  |  |  | |
|  | **Всего по комплексу процессных мероприятий №4** |  |  | **2612,0** |  | **2612,0** |  |  |  |  | |
| **Итого по муниципальной программе** | |  |  | **156208,662**  **тыс. руб. 19 коп.** | **13706,284 тыс. руб. 02 коп.** | **126939,639** | **15562,740** | **х** | **х** | **х** | |
| **Местный бюджет (МБ)** | |  |  | **49420,662 тыс. руб. 19 коп.** | **13245,184 тыс. руб. 02 коп.** | **20612,739** | **15562,74** | **х** | **х** | **х** | |
| **Областной бюджет (ОБ)** | |  |  | **54257,0** | **461,1** | **53795,9** | **0** | **х** | **х** | **х** | |
| **Федеральный бюджет (ФБ)** | |  |  | **52531,0** | **0** | **52531,0** | **0** |  |  |  | |