

П Л А Н
мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и
 пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» 

Смоленской области в 2026 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель мероприятия


	1
	2
	3
	4

	1. Мероприятия, проводимые в  период подготовки к паводкоопасному периоду

	1.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ Администрации МО «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на тему «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Велижского округ Смоленской области в 2026 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и аномальными явлениями»
	
до 15.04.2026
	«Главное управление МЧС России по Смоленской области») (по согласованию), органы местного самоуправления (далее ОМСУ), организации 

	2.
	Корректировка плана  действий (взаимодействия)  по предупреждению  и  ликвидации ЧС,  связанных  с паводками, в соответствии со среднесрочным прогнозом развития весеннего половодья
	до 15.04.2026
	ОМСУ

	3.
	Участие в заседании КЧС и ОПБ ЦФО на тему «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2026 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и аномальными явлениями»
	февраль - апрель
2026 г.
	КЧС и ОПБ Администрации МО «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, организации (по согласованию) 

	4.
	Участие в штабной тренировке Центрального регионального центра МЧС России 
	март-апрель
2026 г.
	ОМСУ


	5.
	Осуществление планирования привлечения сил и средств Велижского муниципального округа для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья
	март-апрель

2025 г.
	ОМСУ

	6.
	Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед в период половодья с целью отдыха и рыбной ловли
	постоянно
	ОМСУ

	7.
	Проведение штабной тренировки с органами управления Велижского звена Смоленской областной подсистемы РСЧС на тему: «Действия органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в чрезвычайных ситуациях, вызванных половодьем»
	15.04.2026
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	8.
	Уточнение паспортов территорий по разделам «Риски подтоплений», «Риски возникновения гидродинамических аварий»
	до 15.04.2026
	ОМСУ

	9.
	Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, беременных, проживающих в зоне возможного затопления, планирование их заблаговременной эвакуации 
	до 15.04.2026
	ОМСУ

	10.
	Создание резервов финансовых и материальных ресурсов  в  объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Определение порядка использования резервных запасов ГСМ, продовольствия,   медикаментов и предметов  первой необходимости в районах, подверженных затоплениям (подтоплениям)
	до 15.04.2026
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	11.
	Проведение проверки готовности  Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения на территории Велижского муниципального округа Смоленской области и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к оповещению  и  информированию  в  период  прохождения  половодья
	март-апрель

 2026
	«Главное управление МЧС России по Смоленской области» (по согласованию),

смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Пожарно-спасательный центр»

	12.
	Организация телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления)
	до 15.04.2026
	Смоленский филиал открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)     

	13.
	Обеспечение   систематического   информирования   населения   о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу   готовности   к   действиям   при   угрозе   и   возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками
	постоянно
	«Главное управление МЧС России по Смоленской области» (по согласованию), 

Главное управление информационной политики и общественных связей Смоленской области 

	14.
	Выполнение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в зонах возможного затопления (подтопления)
	постоянно
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию)

	15.
	Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления (подтопления)
	до 15.04.2026
	ОМСУ

	16.
	Организация комплекса мероприятий по защите   объектов электроснабжения 
	до 15.04.2026
	Смоленскэнерго, филиал ОАО «МРСК Центра», Велижский РЭС

	17.
	Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов,  водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления),  принятие мер по их очистке, ремонту,     дополнительному     укреплению,     обеспечению их надежности
	до 15.02.2026
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области (по согласованию),

ОМСУ

	18.
	Осуществление    мониторинга    и    прогнозирования    ледовой    и паводковой   обстановки 

	постоянно
	ГУ «Смоленский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»

	19.
	Проверка готовности органов управления, сил и средств Велижского звена Смоленской областной подсистемы РСЧС к обеспечению  безаварийного пропуска  половодья 
	март-апрель

2026
	«Главное управление МЧС России по Смоленской области» (по согласованию), ОМСУ

	20.
	Проверка наличия и состояния материальных резервов муниципального   образования «Велижского муниципального округа»  Смоленской области и организаций, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем
	март-апрель

2026
	«Главное управление МЧС России по Смоленской области» (по согласованию),

ОМСУ, организации (по согласованию)

	21.
	Обеспечение   систематического   информирования  населения  о развитии паводковой обстановки, проведения разъяснительной работы о  действиях   при   угрозе   и   возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
	паводковый период
	«Главное управление МЧС России по Смоленской области» (по согласованию), ОМСУ,

организации (по согласованию)



	22.
	Подготовка необходимого количества спасательных плавсредств и  определение районов их базирования


	март-апрель

 2025
	ОМСУ

	23.
	Создание запасов ГСМ, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий  половодья и первоочередного жизнеобеспечения населения в районах, подверженных угрозе затопления (подтопления)
	до 15.04.2026
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	24.
	Создание резерва финансовых средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
	до 15.04.2026
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	25.
	Уточнение, подготовка  и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации
	до 15.04.2026
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	26.
	Подготовка транспортных средств для осуществления эвакоперевозок
	до 15.04.2026
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	27.
	Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва
	до 15.04.2026
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	28.
	Пополнение запасов медикаментов в лечебно-профилактических учреждениях, попадающих в зоны возможного подтопления 
	до 15.04.2026
	Министерство здравоохранения Смоленской области 

	29.
	Разработка планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 
	до 15.04.2026
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	2. Мероприятия, проводимые в  период пропуска паводковых вод

	1.
	Организация дежурства транспортных и плавательных средств, спасателей для обеспечения перевозок населения через затапливаемые (подтапливаемые) участки территорий. Доведение до населения графиков работы переправ
	март-апрель

2026 г.
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	2.
	Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения
	март-апрель

2026 г.
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	3.
	Участие в селекторных совещаниях, проводимых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по вопросам безаварийного прохождения половодья
	март-апрель

2026 г.
	ОМСУ, организации (по согласованию)

	4.
	Организация своевременной выдачи населению, проживающему в зонах, подверженных затоплению (подтоплению), социальных пособий и пенсий 
	март-апрель

2026 г.
	Министерство социального развития  Смоленской области, Управление федеральной почтовой связи, ОМСУ, организации (по согласованию)


Приложение  2


к распоряжению Администрации


муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области


от  _________   № _____












