**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Велиж

О внесении изменений в муниципальную программу «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 14.11.2013 №747 (актуальная редакция), Уставом муниципального образования Велижское городское поселение, Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01.12.2016 №773 (в редакции постановлений от 15.11.2017 № 655, от 11.12.2017 № 716, от 11.05.2018 № 222, от 09.10.2018 № 475, от 10.09.2019 № 424, от 11.11.2019 № 507, 16.12.2019 № 614, от 19.02.2020 № 83, 16.12.2020 № 578, от 02.04.2021 № 154, от 11.04.2022 № 163, от 15.11.2022 № 517, от 25.11.2022 № 534, от 02.03.2023 № 104, от 16.05.2023 № 242, от 08.06.2023 № 303) следующие изменения:

1) в таблице 2 раздела 7 «Структура муниципальной программы»:

- позицию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» изложить в следующий редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству | Средства муниципального дорожного фонда | 9350,435 | 2427,135 | 3372,9 | 3550,4 |
| Средства бюджета Смоленской области | 77866,85 | 10953,75 | 0 | 66913,1 |

- позицию «Итого по первому комплексу процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по первому комплексу процессных мероприятий** |  | **Средства муниципального дорожного фонда** | **9 967,291** | **3 043,991** | **3 372,9** | **3 550,4** |
| **Средства бюджета Смоленской области** | **78 316,4** | **11 403,3** | **0** | **66 913,1** |
| **Итого** | **88 283,691** | **14 447,291** | **3 372,9** | **70 463,5** |

- позицию «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в границах Велижского городского поселения» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в границах Велижского городского поселения | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству | Средства муниципального дорожного фонда | 166,408 | 166,408 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |

- позицию «Итого по второму комплексу процессных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по второму комплексу процессных мероприятий** |  | **Средства муниципального дорожного фонда** | 166,408 | 166,408 | 0 | 0 |
| **Средства бюджета Смоленской области** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | **166,408** | **166,408** | **0** | **0** |

2) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1.

3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Велижский район» Г.А. Валикова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации муниципального образования

«Велижский район» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя | | |
| очередной финансовый год (2023) | 1-й год планового периода (2024) | 2-й год планового периода (2025) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 25,0 | 28,0 | 35,0 | 45,0 |
|  | Площадь приведенных в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в границах Велижского городского поселения | кв. м. | 0 | 135,14 | 0 | 0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах Велижского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 20,6 | 22,0 | 27,0 | 37 |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации муниципального образования

«Велижский район» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

План реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2023 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» и искусственных сооружений на них и автомобильных дорог местного значения в границах Велижского городского поселения** | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Администрация МО «Велижский район» | средства муниципального дорожного фонда | 9350,435 | 2427,135 | 3372,9 | 3550,4 | 28,0 | 35,0 | 45,0 |
| бюджет Смоленской области | 77866,85 | 10953,75 | 0 | 66913,1 |
| **Итого по основному первому комплексу процессных мероприятий муниципальной программы** | |  |  | **88 283,691** | **14 447,291** | **3 372,9** | **70 463,5** |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь приведенных в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в границах Велижского городского поселения | Администрация МО «Велижский район» | средства муниципального дорожного фонда | 166,408 | 166,408 | 0 | 0 | 135,14 | 0 | 0 |
| бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному второму комплексу процессных мероприятий муниципальной программы** | |  |  | **166,408** | **166,408** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, расположенных в пределах границ Велижского городского поселения»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах Велижского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Администрация МО «Велижский район» | средства муниципального дорожного фонда | 8 474,152 | 2 558,273 | 2 820,479 | 3095,400 | 22,0 | 27,0 | 37 |
| бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному третьему комплексу процессных мероприятий муниципальной программы** | |  |  | **8 474,152** | **2 558,273** | **2 820,479** | **3095,400** |