Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 08.02.2019   № 50

(в редакции постановления

Администрации муниципального

образования «Велижский район»

от 05.11.2019 №497)

Муниципальная программа

«Газификация населенных пунктов в

муниципальном образовании «Велижский район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов в муниципальном образовании «Велижский район»

| Администратор муниципальной программы (исполнитель программы) | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | развитие системы газоснабжения Велижского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | -протяженность межпоселковых газопроводов, построенных в соответствующем году; -количество населенных пунктов, обеспеченных возможностью подключения к сетевому газоснабжению в соответствующем году; -количество газифицированных сетевым природным газом домовладений (квартир); -уровень газификации Велижского района Смоленской области сетевым природным газом |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2019-2023 г.г. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | «Всего: 146 783,09 тыс. руб., в том числе -средства Федерального бюджета:137 755,09 тыс.руб. 2019 год – 77 500 тыс. руб., 2020 год – 60 255,09 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области: 8 000,0 тыс.руб. 2019 год – 5 000 тыс. руб., 2020 год – 3 000 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. -средства бюджета муниципального образования Велижский район: 3,0 тыс.руб. 2019 год – 0 тыс. руб., 2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 1 тыс. руб. 2022 год – 1 тыс. руб. 2023 год – 1 тыс. руб. - внебюджетные средства:1025,0 тыс.руб 2019 год – 0 тыс. руб., 2020 год – 0 тыс. руб., 2021 год – 1 025 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения Велижского района Смоленской области природным газом Создание условий для перевода котельных, применяющих в качестве топлива дрова, уголь, на природный газ. Улучшение условий жизни населения Велижского района Смоленской области на основе вновь построенных газораспределительных сетей Повышение уровня газификации в целом по Велижскому району Смоленской области до 16 %, в том числе в сельской местности - до 25 %; Количество газифицированных сетевым природным газом домовладений (квартир) - не менее 843, в том числе в сельской местности - не менее 525. |

- Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы.

Основными причинами относительно медленного развития промышленности и сельского хозяйства Велижского района Смоленской области являются:

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни;

- отсутствие благоприятных условий для жизнедеятельности населения, а именно отсутствие газа.

Для успешного решения этой проблемы требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Развитие газификации в Велижском районе Смоленской области позволит снабдить самым дешевым энергоносителем и объекты социальной сферы. Все вышеизложенное послужило причиной разработки настоящей Программы.

Раздел 2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации Программы.

На начало реализации Программы в жилом фонде Велижского района Смоленской области числится 6424 домов(квартир), из них в сельской местности - 2178 (домов) квартир. Газифицировано природным газом составляет 0 %.

Основными целями Программы являются:

-повышение уровня снабжения сетевым газом населения и создание комфортных условий труда и быта в городской и сельской местности;

-обеспечение единого подхода к решению проблем газификации городских и сельских населенных пунктов муниципального образования "Велижский район";

-улучшение социально-экономических условий жизни населения муниципального образования "Велижский район";

-создание основ для повышения престижности проживания в Велижском районе;

-создание условий для развития экономики Велижского района Смоленской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

-внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

-перевод работы котельных на природный газ.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- построить 166 км газопроводов высокого давления

-построить около 204,0 км уличных сетей газопроводов низкого и среднего давления, в том числе в Велижском городском поселении-188 км;

- обеспечить газоснабжением 57 сельских населенных пунктов Велижского района Смоленской области;

- улучшить экологическую обстановку в Велижском районе Смоленской области.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

| N | Наименование этапа | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование объектов газопроводов высокого среднего и низкого давления | 2019 - 2023 годы | 31000,0 п. м |
| 2. | Строительство газопроводов высокого среднего и низкого давления | 2019 - 2023 годы | 28360 п. м |
| 3. | Перевод домов на индивидуальное газовое отопление | 2019 - 2023 годы | 1030 домов (квартир) |

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы приведены в Приложении №1 к Программе.

Сроки реализации муниципальной программы - 2019-2023 г.г.

Этапы ориентированы на календарный год.

Раздел 3. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы».

Программа предполагает проведение:

-проектно-изыскательских работ газопроводов среднего и низкого давления;

-разработку проектно-сметной документации объектов газификации;

-строительство газопроводов среднего и низкого давления;

-строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей.

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №2 к Программе.

Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы».

| Источники и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего тыс. руб. | в том числе по годам |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Областной бюджет. Предпроектные и проектные работы |  |  |
| 1.1. Строительство газопроводов среднего и низкого давления в Велижском городском поселении | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | - | - |
| 1.2. Строительство газопроводов среднего и низкого давления в сельских поселениях | 5 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | - | - | - |
| средства бюджета муниципального образования Велижский район |
| 2.Перевод домов на индивидуальное газовое отопление | 3,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Внебюджетные средства. |
| 2.Перевод домов на индивидуальное Газовое отопление | 1 025,0 | - | - | 1 025,0 | - | - |
| Федеральные средства. Строительно-монтажные работы |  |  |
| 3.Строительство газопроводов высокого давления | 77 500,0 | 77 500,0 | - | - |  |  |
| 4.Строительство газопроводов среднего и низкого давления | 60 255,09 | - | 60 255,09 | - |  |  |
| ВСЕГО | 146 783,09 | 82 500,0 | 63 255,09 | 1 026,0 | 1,0 | 1,0 |

При финансировании соответствующих мероприятий МП "«Газификация населенных пунктов в муниципальном образовании «Велижский район» одновременно за счет средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме субсидий.

Порядок предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год устанавливается нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Объем финансового обеспечения на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы».

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов в муниципальном образовании «Велижский район» (далее - Программа) разработана в соответствии с основными федеральными и региональными правовыми документами:

-	Конституцией Российской Федерации;

-	Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Областной государственной программы "Газификация Смоленской области" на 2014-2020 годы утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20 ноября 2013 года N 930;

- Долгосрочной областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 17.09.2012 N 640.

Раздел 6. «Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы».

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением стратегической цели Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: правовые, финансовые и административные.

Правовые риски. Связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере градостроительства.

Финансовые риски. Связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- привлечение финансирования средств областного бюджета;

- в случае выделения финансовых средств на реализацию программных мероприятий не в полном объеме средства выделяются в соответствии с очередностью пунктов Программы.

Административные риски. Связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализации Программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

- корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности.

Налоговые, тарифные, кредитные меры муниципального регулирования данной Программой не предусмотрены.

Раздел 7. «Система организации контроля за исполнением Программы»

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет администратор Программы – Администрация муниципального образования "Велижский район"

Приложение №1

К муниципальной программе

«Газификация населенных пунктов

в муниципальном образовании

«Велижский район»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов в муниципальном образовании «Велижский район»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Предпроектные и проектные работы |  |  |
| 1. | 1.1.Наружные сети газопровода среднего и низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов Велижского городского поселения 1.2.Наружные сети газопровода среднего и низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов сельских поселений | Км/домовладений Км/домовладений | 0 0 | 11/0 9/0 | 0 11/0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Строительно-монтажные работы |  |  |
| 2. | 2.1.Наружные сети газопровода среднего и низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов Велижского городского поселения 2.2.Наружные сети газопровода среднего и низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов сельских поселений 2.2.Наружные сети газопровода высокого давления для газоснабжения сельских поселений | Км/домовладений Км/домовладений Км | 0 0 0 | 0 0 15,48/0 | 12,88/0 0 0 | 0/1000 0 0 | 0/15 0 0 | 0/15 0 0 |

Приложение №2

К муниципальной программе

«Газификация населенных пунктов

в муниципальном образовании

«Велижский район»

ПЛАН

реализации программы «Газификация населенных пунктов

в муниципальном образовании «Велижский район»

|  | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Программы, км/домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1.Предпроектные и проектные работы |  |  |
| 1.1. | Газопровод среднего и низкого давления в Велижском городском поселении | Администрация муниципального образования «Велижский район» | Бюджет Администрации Смоленской области | 3000,0 | 3000,0 | х | х | х | х | 11/0 | х | х | х | х |
| 1.2 | Газопровод среднего и низкого давления в сельских поселениях | Администрация муниципального образования «Велижский район» | Бюджет Администрации Смоленской области | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | х | х | х | 9/0 | 11/0 | х | х | х |
|  | 2. Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  |  |
| 2.1. | Газопровод среднего и низкого давления в Велижском городском поселении | Администрация муниципального образования «Велижский район» | Федеральный бюджет | 60 255,09 | х | 60 255,09 | х | х | х | 12,88/0 | х | х | х | х |
|  | 3. Строительство газопроводов высокого давления |  |  |
| 3.1. | Газопровод высокого давления | Администрация Смоленской области | Федеральный бюджет | 77 500,0 | 77500,0 | х | х | х | х | 15,48/0 | х | х | х | х |
|  | 4.Перевод домов на индивидуальное газовое отопление |  |  |
| 4.1. | Перевод домов на индивидуальное газовое отопление в Велижском городском поселении и сельских поселениях | Администрация муниципального образования «Велижский район» | Внебюджетные средства Бюджет муниципального образования Велижский район | 1 025,0 3,0 | х | х | 1025,0 1,0 | 1,0 | 1,0 | х | х | 0/1000 домов | 0/15 домов | 0/15 домов |
|  | Итого |  |  | 146 783,09 | 82500,0 | 63255,09 | 1026,0 | 1,0 | 1,0 | 48,36 | 11,0 | 1000 | 15 | 15 |