**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.11.2019 № 507

г. Велиж

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01.12.2016 №773

В связи с изменением сроков реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2021 годы», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 26, 29 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01.12.2016 №773 (в редакции постановлений от 15.11.2017 №655, от 11.12.2017 №716, от 11.05.2018 №222, от 09.10.2018 № 475, от 10.09.2019 №424) «Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2021 годы»» (далее - постановление), следующие изменения:

1) в названии постановления и далее по тексту слова «на 2017-2021 годы» исключить;

2) в программе «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2021 годы» (далее-программа):

а) в названии программы и далее по тексту слова «на 2017-2021 годы» исключить;

б) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы  (исполнитель программы) | Администрация муниципального образования «Велижский район» |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район». |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 2. Протяженность отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 3. Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения. 4. Протяженность реконструируемых дорог общего пользования местного значения.   5. Протяженность отремонтированных тротуаров в городе Велиж Смоленской области.  6. Количество отремонтированных туалетов на автостанции.  7. Протяженность дорог обустроенных наружным освещением. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2017 – 2023 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет **64164,3** тыс. рублей:  **- 13531,0** тыс. руб.- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение;  - **19679,7** тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Велижский район»;  - **30953,6** тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  в том числе по годам:  **2017** год –18 995,9 тыс. руб., из них:  - Средства муниципального дорожного фонда муниципального - образования Велижское городское поселение -1962,4 тыс. руб.;  - Средства бюджета Смоленской области – 14 514,1 тыс. руб.;  - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,4 тыс. руб.  **2018** год – 3959,2 тыс. руб.  - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2017,7 тыс. руб.;  - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;  - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,5 тыс. руб.  **2019** год – 22469,3тыс. руб.;  - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -10,1 тыс. руб.;  - Средства бюджета Смоленской области – 16439,6 тыс. руб.;  - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 6019,6 тыс. руб.  **2020** год – 4685,0 тыс. руб.;  - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;  - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;  - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.;  **2021** год – 4685,0 тыс. руб.;  - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;  - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;  - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.  **2022** год – 4685,0 тыс. руб.;  - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;  - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;  - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.;  **2023** год – 4685,0 тыс. руб.;  - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;  - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;  - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения к 2023 году до 55%;  - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2023 году до 60,0 км. |

3) в разделе «1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы» по тексту слова «на 2014-2020 годы» исключить;

4) в разделе «2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы»:

а) в 10 абзаце поле слов «3.Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия.» добавить пункты:

- 4. Протяженность реконструируемых дорог общего пользования местного значения.

-5.Протяженность отремонтированных тротуаров в городе Велиж Смоленской области.

- 6. Количество отремонтированных туалетов на автостанции.

- 7. Протяженность дорог обустроенных наружным освещением.»;

б) абзац 13 изложить в следующей редакции:

«- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения к 2023 году до 55%;»;

в) абзац 14 изложить в следующей редакции:

«- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2023 году до 60,0 км.»;

5) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район».

В рамках реализации данного мероприятия в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог планируется отремонтировать автомобильные дороги по ул. Кузнецова, ул. Курасова, ул. Куриленко, ул. Недоговорова, пл. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Р. Люксембург, ул. Горохова, ул. Володарского, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Коммунальная, ул. Кирова, ул. Луговая г. Велиж Смоленской области, ул. Светлая д. Ляхово Велижский район Смоленской области, участок дороги д. Заозерье – д. Бобовая Лука, Велиж - Селезни – Ястреб 1, Велиж – Селезни – Ястреб 2.

Основное мероприятие 2 - «Ремонт автомобильных дорог находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение».

Основное мероприятие предполагает ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Обоснование стоимости выполняемых работ представлено сметными расчетами.

В рамках реализации данного мероприятия планируется отремонтировать автомобильные дороги находящиеся на дворовых территориях многоквартирных домов по ул. Энгельса, ул. Казанская, ул. Железнодорожная, ул. Ивановская, ул. Володарского, ул. Энергетиков, ул. Менжинского, ул. Кузнецова, ул. Еременко, пл. Дзержинского г. Велиж Смоленской области.

Основное мероприятие 3 - «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Решение основного мероприятия осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:

- выполнения работ по зимнему и летнему содержанию дорожно-уличной сети.

- выполнение работ по устройству туалета на автостанции.

В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорожно-уличной сети, расположенной на территории муниципального образования Велижское городское поселение (механизированная очистка снега, россыпь противогололёдных материалов, механизированная очистка покрытий дорог от пыли, восстановление профиля дорог), ремонту моста, по устранению зимней скользкости.

Основное мероприятие 4 – «Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта ООО «Галактика-О» Выращивание малька форели до 50 грамм» на территории муниципального образования «Велижский район» по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети д. Колотовщина».

Основное мероприятие 5 – «Ремонт тротуаров в городе Велиж Смоленской области».

Основное мероприятие 6 – «Обустройство наружным освещением дорог Велижского района Смоленской области».

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования «Велижский район» представлен в приложении № 2.»;

6) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства муниципальных дорожных фондов, бюджетов муниципальных образований Велижское городское поселение и «Велижский район», бюджет Смоленской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет **64164,3** тыс. рублей:

**- 13531,0** тыс. руб.- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение;

- **19679,7** тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Велижский район»;

- **30953,6** тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

в том числе по годам:

**2017** год –18 995,9 тыс. руб., из них:

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального - образования Велижское городское поселение -1962,4 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 14 514,1 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,4 тыс. руб.

**2018** год – 3959,2 тыс. руб.

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2017,7 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,5 тыс. руб.

**2019** год – 22469,3тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -10,1 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 16439,6 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 6019,6 тыс. руб.

**2020** год – 4685,0 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.;

**2021** год – 4685,0 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.

**2022** год – 4685,0 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.;

**2023** год – 4685,0 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.

Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решений о бюджетах муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.»;

7) приложение №1 изложить в редакции согласно Приложению №1;

8) приложение №2 изложить в редакции согласно Приложению №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Велижский район» В.В. Самулеев

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 11.11.2019 № 507

«Приложение № 1

к муниципальной программе ««Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Км. | 23,2 | 26,5 | 26,5 | 30,5 | 40,0 | 40,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов | кв. м. | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия | кв. м. | 1500,0 | 3135,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Протяженность реконструируемых дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность отремонтированных тротуаров в городе Велиж Смоленской области | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных туалетов на автостанции | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность дорог обустроенных наружным освещением | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 11.11.2019 № 507

«Приложение № 2

к муниципальной программе ««Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

План реализации муниципальной программы

«Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | | | | | |
| всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Велижский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» | | Администрация МО «Велижский район» | | средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 5047,9 | 1947,3 | 1617,7 | 2,1 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| бюджет МО «Велижский район» | 16612,9 | 2519,4 | 1941,5 | 2952,8 | 2299,8 | 2299,8 | 2299,8 | 2299,8 |
| бюджет Смоленской области | 21681,6 | 13322,3 | 0 | 8359,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному первому мероприятию муниципальной программы** | | | | | | **43342,4** | **17789,0** | **3559,2** | **11314,2** | **2670,0** | **2670,0** | **2670,0** | **2670,0** | **23,2** | **30,5** | **40,0** | **40,5** | **50,0** | **55,0** | **60,0** |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог, находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение | | Администрация МО «Велижский район» | | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 1000,0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| бюджет МО «Велижский район» | 331,9 | 0 | 0 | 331,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному второму мероприятию муниципальной программы** | | | | | | **1331,9** | **0** | **200,00** | **331,9** | **200,00** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| Основное мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия | | Администрация МО «Велижский район» | | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 3858,0 | 0 | 200,0 | 0 | 914,5 | 914,5 | 914,5 | 914,5 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| бюджет МО «Велижский район» | 1534,9 | 0 | 0 | 1534,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Работы по текущему содержанию улиц и тротуаров города Велиж Смоленской области | | Администрация МО «Велижский район» | | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 3602,0 | 0 | 0 | 0 | 900,5 | 900,5 | 900,5 | 900,5 | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджет МО «Велижский район» | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Выполнение работ по устройству туалета на автостанции | | Администрация МО «Велижский район» | | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО «Велижский район» | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному третьему мероприятию муниципальной программы** | | | | | | **10194,9** | **0** | **200,0** | **2734,9** | **1815,0** | **1815,0** | **1815,0** | **1815,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
| 4 | Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта ООО «Галактика-О» Выращивание малька форели до 50 грамм» на территории муниципального образования «Велижский район» по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети д. Колотовщина | | Администрация МО «Велижский район» | | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 15,08 | 15,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | х | х | х | х | х |
| бюджет МО «Велижский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Смоленской области | 1191,77 | 0 | 1191,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному четвертому мероприятию муниципальной программы** | | | | | | **1206,85** | **15,08** | **1191,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | Ремонт тротуаров в городе Велиж Смоленской области | | Администрация МО «Велижский район» | | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 5,6 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Смоленской области | 5644,2 | 0 | 0 | 5644,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному пятому мероприятию муниципальной программы** | | | | | | **5649,8** | **0** | **0** | **5649,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | Обустройство наружным освещением участка дороги протяженностью 1 км по ул. Ивановской в г. Велиж Смоленской области и д. Ляхово Велижского района Смоленской области | Администрация МО «Велижский район» | | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО «Велижский район» | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Смоленской области | | 2436,1 | 0 | 0 | 2436,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному шестому мероприятию муниципальной программы** | | | | | | **2438,5** | **0** | **0** | **2438,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего по муниципальной программе** | | | | | | **64164,3** | **17804,1** | **5150,9** | **22469,3** | **4685,0** | **4685,0** | **4685,0** | **4685,0** | **3524,35** | **3530,5** | **3540,0** | **3540,5** | **3550,0** | **3555.0** | **3560,0** |