**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.11.2019 № 510

г. Велиж

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 29.12.2017 №763

В связи с изменением сроков реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы», в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» ст. ст. 26, 29, Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 29.12.2017 №763 (в редакции постановлений от 21.03.2018 №140, 27.03.2019 №141) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы» (далее - постановление), следующие изменения:

1) в названии постановления и далее по тексту слова «на 2018-2022 годы» исключить;

2) в программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы» (далее-программа):

а) в названии программы и далее по тексту слова «на 2018-2022 годы» исключить;

б) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение»

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы  (исполнитель программы) | Отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы  (разработчики подпрограмм) | Отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». 2. «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Велижское городское поселение;  - Повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  - Повышение благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий;  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Велижское городское поселение. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству;  - доля мероприятий по благоустройству в дворовых территориях от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество наиболее посещаемых общественных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству;  - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  - объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение (далее также – местный бюджет), средства федерального бюджета и бюджета областной бюджет), внебюджетные источники.  Общий объем финансирования программы составляет 53990,19 тыс. руб.:  - 6,97 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 48988,05 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 4978,17 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 17,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  в том числе по годам реализации:  **2018** год – 4 936,49 тыс. руб.:  - 0,49 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 4294,32 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 641,68 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2019** год – 4770,30 тыс. руб. из них:  - 0,48 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 4626,73 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 143,09 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2020** год – 35781,40 тыс. руб. из них;  -4,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  -32067,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  -3693,40 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 17,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2021** год – 4251,00 тыс. руб. из них;  -1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  -4000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  -250,00 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2022** год – 4251,00 тыс. руб. из них;  -1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  -4000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  -250,00 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  Из общего объема финансирования программы:  1) на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 34537,81 тыс. руб., из них:  - 4,25 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 31017,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 3499,56 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 17,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.  **2018** год – 325,02 тыс. руб. из них:  - 0,03 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 282,74 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 42,25 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2019** год – 2213,89 тыс. руб. из них:  - 0,22 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2147,26 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 66,41 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2020** год – 27697,90 тыс. руб. из них:  - 3,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 24587,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 3090,90 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 17,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2021** год – 2150,50 тыс. руб. из них:  - 0,50 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 150,0 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2022** год – 2150,50 тыс. руб. из них:  - 0,50 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 150,0 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  2) на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий – 19452,38 тыс. руб., из них:  - 2,72 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 17971,05 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 1478,61 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.  **2018** год – 4611,47 тыс. руб.:  - 0,46 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 4011,58 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 599,43 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2019** год – 2556,41 тыс. руб.,  - 0,26 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2479,47 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 76,68 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.  **2020** год – 8083,50 тыс. руб.,  - 1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 7480,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 602,50 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2021** год – 2100,50 тыс. руб.,  - 0,50 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 100,00 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2022** год – 2100,50 тыс. руб.,  - 0,50 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 100,00 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - количество дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству – 89 ед.;  - доля мероприятий по благоустройству в дворовых территориях от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 100 %;  - количество наиболее посещаемых общественных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству– 4 ед.;  - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 60%;  - объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 1%. |

3) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования по годам реализации муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет 53990,19 тыс. руб.:

- 6,97 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 48988,05 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 4978,17 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 17,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

в том числе по годам реализации:

**2018** год – 4 936,49 тыс. руб.:

- 0,49 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 4294,32 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 641,68 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2019** год – 4770,30 тыс. руб. из них:

- 0,48 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

- 4626,73 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 143,09 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2020** год – 35781,40 тыс. руб. из них;

-4,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

-32067,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

-3693,40 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 17,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2021** год – 4251,00 тыс. руб. из них;

-1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

-4000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

-250,00 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

**2022** год – 4251,00 тыс. руб. из них;

-1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;

-4000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

-250,00 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;

- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;

Объемы финансирования указанных расходов подлежат уточнению с учетом норм решения о бюджете муниципального образования «Велижский район» на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.

4)в разделе 7 «Подпрограммы муниципальной программы»:

а)пункт 7.1 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы» **Паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы  (разработчик подпрограммы) | Отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Исполнители основных  мероприятий подпрограммы | Отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Велижского городского поселения |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - количество дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству;  - доля мероприятий по благоустройству в дворовых территориях от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  - объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем финансирования подпрограммы составляет – 34537,81 тыс. руб., из них:  - 4,25 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 31017,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 3499,56 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 17,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.  **2018** год – 325,02 тыс. руб. из них:  - 0,03 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 282,74 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 42,25 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2019** год – 2213,89 тыс. руб. из них:  - 0,22 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2147,26 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 66,41 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2020** год – 27697,90 тыс. руб. из них:  - 3,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 24587,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 3090,90 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 17,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2021** год – 2150,50 тыс. руб. из них:  - 0,50 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 150,00 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2022** год – 2150,50 тыс. руб. из них:  - 0,50 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 150,0 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники. |

б) пункт 7.2. Подпрограмма «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий» муниципальной программы «Паспорт подпрограммы «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы  (разработчик подпрограммы) | Отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Исполнители основных  мероприятий подпрограммы | Отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район» |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - количество наиболее посещаемых общественных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем финансирования подпрограммы составляет – 19452,38 тыс. руб., из них:  - 2,72 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 17971,05 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 1478,61 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.  **2018** год – 4611,47 тыс. руб.:  - 0,46 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 4011,58 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 599,43 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2019** год – 2556,41 тыс. руб.,  - 0,26 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2479,47 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 76,68 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.  **2020** год – 8083,50 тыс. руб.,  - 1,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 7480,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 602,50 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2021** год – 2100,50 тыс. руб.,  - 0,50 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 100,00 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники;  **2022** год – 2100,50 тыс. руб.,  - 0,50 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение;  - 2000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  - 100,00 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области;  - 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники. |

5) приложение №1 изложить в редакции согласно Приложению №1;

6) приложение №2 изложить в редакции согласно Приложению №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Велижский район» В.В. Самулеев

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 11.11.2019 № 510

«Приложение № 1 к муниципальной программе ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовые значения показателей по годам** | | **Планируемые значения показателей** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»** | | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | 0 | 0 | 1 | 5 | 79 | 2 | 2 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 1,12 | 5,60 | 90,28 | 2,00 | 2,00 |
|  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 10 | 10 |
|  | Объём финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма** «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий» | | | | | | | | | |
|  | Количество наиболее посещаемых общественных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 11.11.2019 № 510

«Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год  и плановый период | | | | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение» | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Велижского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 8-е Марта д. 5а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  87,50  0,50    1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 8-е Марта д. 5б |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00  88,50  0,50  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 12 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00  52,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 14 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00  52,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.5. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 16 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00  73,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 134 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 735,60 | 0,00 | 0,00 | 600,00  134,60  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.7. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 161 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 1075,25 | 0,00 | 0,00 | 900,00  133,00  0,00    1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.8. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 163 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 300,00  11,40  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.9. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 165а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00  54,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.10. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 167 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00  54,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.11. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского д. 171 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.12. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 16а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.13. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 17/67 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджеты  внебюджетные источники | 574,81 | 0,00 | 557,51  17,24  0,06  0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 18 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.15. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 19 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 325,02 | 282,74  42,25  0,03  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 20 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.17. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 21 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  38,50  0,50  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.18. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 25 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  52,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.19. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 27 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  52,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.20. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 29 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.21. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 31 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  44,00    0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.22. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 33 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  44,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.23. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Еременко д. 35 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  44,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.24. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Железнодорожная д. 1 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 500,00  57,60  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.25. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Железнодорожная д. 3а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 500,00  81,20  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.26. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.1 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.27. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.3 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  41,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.28. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.5 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  41,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.29. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.7 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.30. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.9 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.31. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.11 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  40,50  0,50  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.32. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.11а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.33. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.11б |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.34. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.17 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 395,31 | 0,00 | 383,41  11,86  0,04  0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.35. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.19 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 395,31 | 0,00 | 383,41  11,86  0,04  0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.36. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.21 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 395,31 | 0,00 | 383,41  11,86  0,04  0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.37. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.27 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 453,15 | 0,00 | 439,52  13,59  0,04  0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.38. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ивановская д.42 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.39. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д. 2 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.40. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.3 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00  22,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.41. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.4 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.42. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.5 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00  22,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.43. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.6 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.44. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.6а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.45. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.7 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 1075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0  75,00  0,25  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.46. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.8 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 1075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0  75,00  0,25  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.47. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.9 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 1075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1000,0  75,00  0,25  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.48. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.10 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 1075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1000,0  75,00  0,25  0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.49. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.11 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.50. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.12 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  41,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.51. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.14 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.52. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Казанская д.16 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.53. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кирова д. 23 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00  46,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.54. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.13/10 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00  55,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.55. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.18/12 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00  97,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.56. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.23/13 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 618,20 | 0,00 | 0,00 | 600,00  18,20  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.57. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.31 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 584,10 | 0,00 | 0,00 | 500,00  84,10  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.58. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина д.33 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00  63,00  0,00  1,00 | 0  0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.59. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кузнецова д.4 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 250,00  26,20  0,00  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.60. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кузнецова д.12 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00  25,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.61. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д.62 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 599,20 | 0,00 | 0,00 | 550,00  49,20  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.62. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д.87 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  62,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.63. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д.89 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00  26,50  0,50  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.64. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Менжинского д.12 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  55,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.65. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская д.13 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  31,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.66. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская д.23/10 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 151,40 | 0,00 | 0,00 | 130,00  21,40  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.67. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская д.26 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 50,00  2,30  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.68. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская д.28/11а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 544,70 | 0,00 | 0,00 | 500,00  43,70  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.69. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.1а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00  72,50  0,50  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.70. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.1в |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00  73,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.71. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.1г |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 718,90 | 0,00 | 0,00 | 700,00  18,90  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.72. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.2а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00  73,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.73. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.3а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 531,20 | 0,00 | 0,00 | 500,00  31,20  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.74. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.5а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 531,20 | 0,00 | 0,00 | 500,00  31,20  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.75. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.7а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 489,20 | 0,00 | 0,00 | 400,00  89,20  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.76. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.9а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 510,20 | 0,00 | 0,00 | 450,00  60,20  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.77. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.11б |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 489,20 | 0,00 | 0,00 | 400,00  89,20  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.78. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.12 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  41,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.79. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.14 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  20,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.80. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.164а |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00  77,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.81. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.168 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00  67,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.82. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.170 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 413,70 | 0,00 | 0,00 | 400,00  13,70  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.83. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энгельса д.179 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00  66,00  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.84. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энергетиков д.3 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.85. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Энергетиков д.13 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.86. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пер. Безымянный д.32 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 624,40 | 0,00 | 0,00 | 550,00  73,40  0,00  1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.87. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пер. Красноармейский д.1 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  51,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.88. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пл. Дзержинского д.8 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00  55,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.89. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пл. Судоверфи д.2 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00  0,00  0,00  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **всего** | **34537,81** | **325,02** | **2213,89** | **27697,90** | **2150,5** | **2150,5** | **1** | **5** | **79** | **2** | **2** |
| **федеральный бюджет** | **31017,00** | **282,74** | **2147,26** | **24587,00** | **2000,0** | **2000,0** |
| **областной бюджет** | **3499,56** | **42,25** | **66,41** | **3090,90** | **150,0** | **150,0** |
| **местный бюджет** | **4,25** | **0,03** | **0,22** | **3,00** | **0,50** | **0,50** |
| **внебюджетные источники** | **17,00** | **0,00** | **0,00** | **17,00** | **0** | **0** |
| Подпрограмма «Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Велижский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство парка им. Прохоровых на пл. Дзержинского д.7 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  500,00    0,00    0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2. | Благоустройство парка «Городской сад» на ул. Парковая |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 7167,88 | 4011,58  599,43  0,46    0,00 | 2479,47  76,68  0,26  0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Благоустройство  Городского пляжа  Пл. Мира д. 1, |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 2100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,0  100,0  0,50  0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.4 | Благоустройство  Городского пляжа  Пл. Судоверфи д. 1 |  | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | 2100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,0  100,0  0,50  0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего по подпрограмме 2 | | | всего | **19452,38** | **4611,47** | **2556,41** | **8083,50** | **2100,50** | **2100,50** | **х** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| федеральный бюджет | **17971,05** | **4011,58** | **2479,47** | **7480,00** | **2000,0** | **2000,0** |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **1478,61** | **599,43** | **76,68** | **602,50** | **100,0** | **100,0** |
| местный бюджет | **2,72** | **0,46** | **0,26** | **1,00** | **0,50** | **0,50** |
| внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего по программе | | | всего | **53990,19** | **4936,49** | **4770,30** | **35781,40** | **4251,00** | **4251,00** | **1** | **6** | **80** | **3** | **3** |
| федеральный бюджет | **48988,05** | **4294,32** | **4626,73** | **32067,00** | **4000,00** | **4000,00** |
| областной бюджет | **4978,17** | **641,68** | **143,09** | **3693,40** | **250,0** | **250,0** |
| местный бюджет | **6,97** | **0,49** | **0,48** | **4,00** | **1,00** | **1,00** |
| внебюджетные источники | **17,00** | **0,00** | **0,00** | **17,00** | **0,00** | **0,00** |