АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 № 614

г. Велиж

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01.12.2016 №773

В связи с изменением сроков реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 26, 29 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01.12.2016 №773 (в редакции постановлений от 15.11.2017 №655, от 11.12.2017 №716, от 11.05.2018 №222, от 09.10.2018 № 475, от 10.09.2019 №424, от 11.11.2019 № 507) «Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»» (далее - постановление), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 62137,59 тыс. рублей: - 16471,60 тыс. руб.- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение; - 17037,10 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Велижский район»; - 28610,89 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области; в том числе по годам: 2017 год –18 995,90 тыс. руб., из них: - Средства муниципального дорожного фонда муниципального - образования Велижское городское поселение -1962,40 тыс. руб.; - Средства бюджета Смоленской области – 14 514,10 тыс. руб.; - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,40 тыс. руб. 2018 год – 3959,20 тыс. руб. - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2017,70 тыс. руб.; - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.; - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,50 тыс. руб. 2019 год – 20142,59 тыс. руб.; - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2950,77 тыс. руб.; - Средства бюджета Смоленской области – 14328,76 тыс. руб.; - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2863,06 тыс. руб. 2020 год – 4685,00 тыс. руб.; - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,20 тыс. руб.; - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.; - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,80 тыс. руб.; 2021 год – 4685,00 тыс. руб.; - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,20 тыс. руб.; - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.; - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,80 тыс. руб. 2022 год – 4985,00 тыс. руб.; - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,20 тыс. руб.; - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.; - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2599,80 тыс. руб.; 2023 год – 4685,00 тыс. руб.; - Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,20 тыс. руб.; - Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.; - Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,80 тыс. руб. |
| --- | --- |

2) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения   основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район».

В рамках реализации данного мероприятия планируется:

1) в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог отремонтировать автомобильные дороги по ул. Кузнецова, ул. Курасова, ул. Куриленко, ул. Недоговорова, пл. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Р. Люксембург, ул. Горохова, ул. Володарского, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Коммунальная, ул. Кирова, ул. Луговая г. Велиж Смоленской области, ул. Светлая д. Ляхово Велижский район Смоленской области, участок дороги д. Заозерье – д. Бобовая Лука, Велиж -  Селезни – Ястреб 1, Велиж – Селезни – Ястреб 2.

2) выполнение работ по устройству туалета на автостанции.

Основное мероприятие 2 - «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение».

Основное мероприятие - ремонт автомобильных дорог находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов по ул. Энгельса, ул. Казанская, ул. Железнодорожная, ул. Ивановская, ул. Володарского, ул. Энергетиков, ул. Менжинского, ул. Кузнецова, ул. Еременко, пл. Дзержинского г. Велиж Смоленской области.

В рамках реализации данного мероприятия планируется отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Обоснование стоимости выполняемых работ представлено сметными расчетами.

Основное мероприятие 3 - «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог расположенных в пределах границ Велижского городского поселения».

Решение основного мероприятия осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:

1) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;

2) планируется выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорожно-уличной сети (содержание улиц и тротуаров), расположенной на территории муниципального образования Велижское городское поселение (механизированная очистка снега, россыпь противогололёдных материалов, механизированная очистка покрытий дорог от пыли, восстановление профиля дорог), ремонту моста, по устранению зимней скользкости;

3) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог расположенных в пределах границ Велижского городского поселения.

Основное мероприятие 4 – «Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта ООО «Галактика-О» Выращивание малька форели до 50 грамм» на территории муниципального образования «Велижский район» по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети д. Колотовщина».

Основное мероприятие 5 – «Ремонт тротуаров в городе Велиж Смоленской области».

Основное мероприятие 6 – «Обустройство наружным освещением дорог Велижского района Смоленской области».

План реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»» представлен в приложении № 2.

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства муниципальных дорожных фондов, бюджетов муниципальных образований Велижское городское поселение и «Велижский район», бюджет Смоленской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 62137,59 тыс. рублей:

- 16471,60 тыс. руб.- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение;

- 17037,10 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Велижский район»;

- 28610,89 тыс. руб. -  средства бюджета Смоленской области;

в том числе по годам:

2017 год –18 995,90 тыс. руб., из них:

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального - образования Велижское городское поселение -1962,40 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 14 514,10 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,40 тыс. руб.

2018 год – 3959,20 тыс. руб.

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2017,70 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,50 тыс. руб.

2019 год – 20142,59 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2950,77 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 14328,76 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2863,06 тыс. руб.

2020 год – 4685,00 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,20 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,80 тыс. руб.;

2021 год – 4685,00 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,20 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,80 тыс. руб.

2022 год – 4985,00 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,20 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2599,80 тыс. руб.;

2023 год – 4685,00 тыс. руб.;

- Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,20 тыс. руб.;

- Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

- Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,80 тыс. руб.

Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решений о бюджетах муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.»;

4) приложение №1 изложить в редакции согласно Приложению №2;

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» Г.В. Зубкову.                                                                        .

4. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Велижский район»                                                                              В.В. Самулеев

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 16.12.2019 № 614

«Приложение № 2

к муниципальной программе ««Программа развития

автомобильных дорог местного значения

на территории муниципального образования

«Велижский район»

План реализации муниципальной программы

«Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» |  | Администрация МО «Велижский район» |  | средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 5045,80 | 1947,30 | 1617,70 | 0 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 15412,90 | 2519,40 | 1941,50 | 1752,80 | 2299,80 | 2299,80 | 2299,80 | 2299,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 19570,76 | 13322,30 | 0 | 6248,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по устройству туалета на автостанции |  | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 1200,00 | 0 | 0 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному первому мероприятию муниципальной программы |  |  |  |  |  | 41229,46 | 17789,00 | 3559,20 | 9201,26 | 2670,00 | 2670,00 | 2670,00 | 2670,00 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог, находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение |  | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 1331,90 | 0 | 200,00 | 331,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному второму мероприятию муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1331,90 | 0 | 200,00 | 331,90 | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог расположенных в пределах границ Велижского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия |  | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 3958,00 | 0 | 200,00 | 100,00 | 914,50 | 914,50 | 914,50 | 914,50 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Работы по текущему содержанию улиц и тротуаров города Велиж Смоленской области |  | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 3601,95 | 0 | 0 | 0 | 900,50 | 900,50 | 900,50 | 900,45 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог расположенных пределах границ Велижского городского поселения |  | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 1465,50 | 0 | 0 | 1465,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Работы по содержанию автомобильных дорог расположенных пределах границ Велижского городского поселения |  | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 1045,50 | 0 | 0 | 1045,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 124,20 | 0 | 0 | 124,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному третьему мероприятию муниципальной программы |  |  |  |  |  | 10495,15 | 0 | 200,00 | 2735,20 | 1815,00 | 1815,00 | 2115,00 | 1814,95 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Основное мероприятие 4 «Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта ООО «Галактика-О» Выращивание малька форели до 50 грамм» на территории муниципального образования «Велижский район» по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети д. Колотовщина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта ООО «Галактика-О» Выращивание малька форели до 50 грамм» на территории муниципального образования «Велижский район» по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети д. Колотовщина |  | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 15,08 | 15,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 1191,77 | 0 | 1191,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному четвертому мероприятию муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1206,85 | 15,08 | 1191,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 «Ремонт тротуаров в городе Велиж Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт тротуаров в городе Велиж Смоленской области |  | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 5,53 | 0 | 0 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Смоленской области | 5529,24 | 0 | 0 | 5529,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному пятому мероприятию муниципальной программы |  |  |  |  |  | 5534,77 | 0 | 0 | 5534,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 «Обустройство наружным освещением дорог Велижского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обустройство наружным освещением участка дороги протяженностью 1 км по ул. Ивановской в г. Велиж Смоленской области и д. Ляхово Велижского района Смоленской области | Администрация МО «Велижский район» |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение |  | 2,34 | 0 | 0 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО «Велижский район» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Смоленской области |  | 2337,12 | 0 | 0 | 2337,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному шестому мероприятию муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2339,46 | 0 | 0 | 2339,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 62137,59 | 17804,10 | 5150,90 | 20142,59 | 4685,00 | 4685,00 | 4985,00 | 4685,00 | 3524,35 | 3530,5 | 3540,0 | 3540,5 | 3550,0 | 3555.0 | 3560,0 |