ОПИСАНИЕ 

инициативного проекта  

1. Наименование инициативного проекта:

_«Обустройство спортивной зоны с установкой спортивных тренажеров д.Селезни ул.Школьная д.2 муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»__________________________

2. Место реализации инициативного проекта: 

2.1. Муниципальное образование:_Велижский муниципальный округ» Смоленской области__________________________________
2.2. Населенный пункт: деревня Селезни муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области.

2.3. Территория, на которой планируется реализация инициативного проекта: часть территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области для реализации инициативного проекта «Обустройство спортивной зоны с установкой спортивных тренажеров д.Селезни ул.Школьная д.2 муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» в границах деревни Селезни муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - земельный участок с кадастровым номером 67:01:0820101:323, расположенный по адресу: Смоленская область, Велижский муниципальный округ, деревня Селезни, улица Школьная в районе д.2.
        В случае если инициативный проект реализуется на части территории муниципального образования, необходимо указать реквизиты нормативного правового акта об определении части территории 
_постановление Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 01.04.2025 г.  №354_.
2.4. Численность населения муниципального образования:_8583_.

2.5. Численность населения территории, на которой планируется реализация инициативного проекта: 963 . 
3. Сведения об инициаторах проекта: 

3.1. Информация об инициативной группе граждан. 

Количество членов инициативной группы: 10 человек_. 


Сведения о руководителе инициативной группы: 

_Долганова Ирина Леонидовна, т.8-915-645-4662, 216280 Смоленск. обл., Велижск. р-н, д.Селезни, ул.Комарова д.15, selezni_sp@mail.ru______. 

3.2. Информация об органах территориального общественного самоуправления. 

Наименование территориального общественного самоуправления: 
-------------------------------------------------------------------------------------------.

(указывается в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления) 

Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления: -------------------------------------------------------------------------.

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес для корреспонденции) 

3.3. Информация о старосте сельского населенного пункта.

Реквизиты документа о назначении старосты сельского населенного пункта: 

--------------------------------------------------------------------------------------------.

 (реквизиты правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты сельского населенного пункта) 
Сведения о старосте сельского населенного пункта: 
------------------------------------------------------------------------------------------.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес для корреспонденции) 

3.4. Информация об иных лицах, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования, которым в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования предоставлено право выступить инициатором проекта:

Наименование: _______________________________________________________. 

Реквизиты нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о предоставлении права выступить инициатором проекта иным лицам, а также ссылка на размещение его в открытых источниках: 

___________________________________________________________________. 
4. Описание инициативного проекта: 

4.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части и на решение которой направлен инициативный проект:
Д.Селезни является административным центром Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области. В настоящий момент в д.Селезни проживает 691 человек по постоянному месту прописки и 41 по временной регистрации. Его инфраструктура в настоящее время интенсивно развивается и отличается активной жизненной позицией. На территории д.Селезни расположены следующие социальные объекты: Селезневская СШ, группа дошкольного воспитания, СПК «Селезневский», Дом культуры.

На территории д.Селезни нет надлежащим образом оборудованной спортивной зоны. Реализация данного проекта позволит обеспечить шаговую доступность населения к комфортному и безопасному спортивному объекту, вовлечет жителей в массовый спорт, будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и являться действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде. 

_Инициативный проект является приоритетным для реализации на территории д.Селезни муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области». На территории Селезневской школы имеется спортивная площадка, но жителям и гостям деревни необходимо для полноценного физического развития и оздоровления своих детей заниматься спортом в удобное и свободное для себя время, отсутствие возможности заниматься активным образом жизни, спортом в безопасной среде также негативно сказывается на здоровье и развитии подрастающего поколения. В связи с этим, установка спортивного оборудования решит проблему занятости детей и молодежи, появится возможность для населения безопасного отдыха. Так же это будет являться профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, путем организации их досуга (на тренажерах можно будет заниматься детям и взрослым), где жители и гости деревни смогут развивать свои спортивные качества, сноровку и приобщаться к здоровому образу жизни, укреплении семейственности.________________ 

_2020 год_________________________________________________________

год постройки объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного инициативным проектом)

4.2. Предложения, направленные на решение проблемы (мероприятия по реализации инициативного проекта): 

   Подготовительные работы:
_Подготовка проектно-сметной документации, разработка технического задания. Расчистка территории и уборка мусора, земляные работы (вручную) в рамках трудового и иного нефинансового добровольного безвозмездного участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Строительные работы: 

Демонтаж: разборка бортовых камней: на бетонном основании. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночных слоев экскаватором-погрузчиком. Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км. 
Устройство площадки: разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км. Устройство основания под фундаменты: песчаного. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см. Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях. Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие. Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских. Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом. 
Навес: установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2. Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин.
Установка тренажеров: устройство бетонной подготовки. Уличный тренажер Велосипед. Тренажер уличный 2603 (маятник). Гребля ARMS056. Вертикальная тяга.
Установка лавочек и урн: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий. Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм. Забивка арматуры. Скамейка парковая Дебют. Урна уличная Рубин с крышкой. 

Освещение: Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных. Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км. Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т. Установка закладных деталей весом: до 4 кг. Осветительный комплекс GRDVL KN4075/3 h=7,5м со светодиодными светильниками Конго 40Вт (3шт.) на ОКК. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2. Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. 

 Приобретение оборудования: 

 спортивные тренажеры (уличный тренажер Велосипед. Тренажер уличный 2603 (маятник). Гребля ARMS056. Вертикальная тяга), урны, лавочки.
    Прочая деятельность: 
Вырубка древесно-кустарниковой растительности, уборка и вывоз порубочных остатков в рамках трудового и иного нефинансового добровольного безвозмездного участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.   

Обоснование предложений, направленных на решение указанной проблемы: 

  Мероприятия по обустройству спортивной зоны требуют неотложного решения в связи с необходимостью создания надлежащим образом оборудованной спортивной зоны для вовлечения населения в массовый спорт и пропаганды здорового образа жизни.

4.3. Ожидаемые результаты и дальнейшее развитие инициативного проекта: 

 Реализация проекта «Обустройство спортивной зоны с установкой спортивных тренажеров д.Селезни ул.Школьная д.2 муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» позволит повысить духовное, нравственное и физическое воспитание не только детей, живущих вблизи данного объекта, но и детей, проживающих в других деревнях муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области». Установка спортивных тренажеров обеспечит возможность сохранения здоровья, сформирует необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст возможность проводить время с пользой, отвлечёт детей от домашних гаджетов, у детей будут развиты такие качества, как внимательность, выносливость, интеллект, дружелюбность, фантазия, координация движения и многое другое. После реализации проекта количество жителей, занимающихся спортом, значительно увеличится.

5. Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта и вклады участников: 

5.1. Общая стоимость реализации инициативного проекта:        2309955,41 рублей. 

5.2. Планируемые источники финансирования инициативного проекта: 

	№ 

п/п 
	Источник финансирования
	Сумма (рублей)
	Доля в общей сумме 

инициативного проекта (%) 

	1. 
	Средства местного бюджета
	256 405,05
	11,1

	1.1. 
	Собственные средства местного бюджета
	230 995,54
	10

	1.2. 
	Инициативные платежи граждан
	2 309,96
	0,1

	1.3. 
	Инициативные платежи 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
	23 099,55
	1

	2. 
	Средства областного бюджета
	205 355,04
	88,9

	
	
	2 309 955,41
	100


5.3. Перечень индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан, участвующих в реализации инициативного проекта (при наличии): 

	№ 

п/п 
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, наименование юридического лица 
	Сумма инициативного платежа (рублей)

	1. 
	ООО «РусЛес» 
	8 099,55

	2. 
	ИП Королева О.С.
	15 000,00

	3.
	Фадина Елена Сергеевна
	1 000,00

	4.
	Колуканова Зинаида Сергеевна
	1 309,96


5.4. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
:_499___. 

5.5. Нефинансовые формы добровольного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия, предусмотренного подпунктом 5.4 настоящей формы)
: 

	№ 

п/п 
	Наименование 

юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя 
	Наименование

формы

нефинансового участия
	Единица

измерения
	Количество

(единиц) 

	1. 
	МУП "Коммунальник", директор Посвирелов Владимир Александрович
	Вырубка кустарника, 
вывоз мусора
	тонна
	3
5

	2. 
	СПК "Селезневский", председатель Глуздов Николай Александрович
	Доставка песка
	тонна
	20


6. Социальная эффективность от реализации инициативного проекта: 

6.1. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц): 

	№ 

п/п 
	Наименование групп населения
	Количество (человек) 

	1. 
	Жители д.Селезни
	691

	2. 
	Жители д. Балбаи
	11

	 3.
	Жители д. Бахтеи
	5

	4.
	Жители д. Белоусово
	10

	5.
	Жители д. Горяне
	15

	6.
	Жители д. Загоскино
	6

	7.
	Жители д. Наумовка
	6

	8.
	Жители д. Подпояски
	5

	9.
	Жители д. Рудня
	7

	10.
	Жители д. Рудомые
	5

	11.
	Жители д. Сертея
	7

	12.
	Жители д. Городище
	35

	13.
	Жители д. Заболонье
	21

	14.
	Жители д. Заозерье
	113

	15.
	Жители д. Шумилово
	26


6.2. Доля населения, которое будет пользоваться результатами реализации инициативного проекта на регулярной основе (прямые и косвенные благополучатели), в процентах от общего числа жителей муниципального образования или его части, на которой реализуется инициативный проект:
100 % жителей деревень Селезни, Балбаи, Белоусово, Горяне, Загоскино, Наумовка, Подпояски, Рудня, Рудомые, Сертея, Городище, Заболонье, Заозерье, Шумилово.

7. Участие жителей муниципального образования или его части и иных заинтересованных лиц в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект. 

Количество жителей, принявших участие в выборе инициативного проекта: 

	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия
	Количество (человек) 

	1. 
	Мероприятия по изучению общественного мнения при разработке инициативного проекта 
	758

	2.  
	Мероприятия, направленные на поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (указать нужное) 
	499

	2.1. 
	Собрание или конференция граждан 
	115

	2.2. 
	Собрание или конференция граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления
	

	2.3. 
	Опрос граждан по вопросу 
поддержки инициативного проекта  
	384

	2.4. 
	Сбор подписей в поддержку инициативного проекта 
	115

	Общее количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения о поддержке инициативного проекта 
	758


8. Информирование населения муниципального образования по вопросам, связанным с разработкой и предварительным обсуждением инициативного проекта
: 

8.1. Использование средств массовой информации и других средств информирования населения при разработке инициативного проекта в целях информирования населения:
  - На официальном сайте Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/page/5/.
- На информационных стендах Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

8.2. Использование средств изучения общественного мнения при разработке инициативного проекта (анкетирование, изучение общественного мнения посредством социальных сетей и т.п.) до сбора подписей граждан, до рассмотрения инициативного проекта на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта
: 

Опрос на официальной странице Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/public217302339
- количество респондентов - 1112 человек

- за выбор инициативного проекта «Обустройство спортивной зоны с установкой спортивных тренажеров д.Селезни ул.Школьная д.2 муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области проголосовали - 384 человека   

- просмотров информации о выборе проектов - 1180 человек
9. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:
01.06.2025 г. - 31.08.2025 г.
10. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта – результата реализации инициативного проекта: 

Установленные спортивные тренажеры после введения в эксплуатацию будет переданы Комитету по развитию территорий Велижского муниципального округа для дальнейшего содержания и поддержания в соответствии с нормами безопасной эксплуатации. Также регулярно будет производиться окос травы около спортивной зоны. Жители будут более внимательными и ответственными, так как примут непосредственное участие как в софинансировании проекта, так и в виде трудового и нефинансового участия в реализации проекта на безвозмездной основе. 
11. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):  

____________________________________________________________________. 

12. Сведения о представителях администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, ответственных за подготовку конкурсной документации: 

	№ 

п/п
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	Контактный телефон
	Адрес электронной почты

	1
	Васильева  Лариса Семеновна 
	8-(48132) 4-18-44
	velizh@admin-smolensk.ru

	2
	Новикова  Валентина Павловна
	8-(48132) 2-63-93
	selezni_sp@mail.ru


Глава муниципального образования   
«Велижский муниципальный округ»

 Смоленской области                        ________________  Г.А. Валикова
Представитель инициатора проекта  _______________  И.Л. Долганова
� Указывается согласно протоколам собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан и (или) подписным листам, подтверждающим поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части. 


� Подтверждается гарантийными письмами, протоколами собрания или конференции граждан. 


� К инициативному проекту необходимо приложить материалы, подтверждающие фактическое использование средств массовой информации и других средств информирования населения об инициативном проекте (снимки экрана (скриншот) с изображением страницы официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страниц в социальных сетях и (или) копии статей в печатных средствах массовой информации, ссылки на интернет- и ТВ-ресурсы, фотографии, подтверждающие использование информационных стендов, и т.д.). 


� В качестве средств изучения общественного мнения не учитывается выявление мнения граждан по вопросу поддержки инициативного проекта путем опроса граждан и (или) сбора их подписей.











