ОПИСАНИЕ

инициативного проекта

«Благоустройство школьной территории – площадки центрального входа МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа по адресу: 216291, Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова, д.15»

- Наименование инициативного проекта:

«Благоустройство школьной территории – площадки центрального входа МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа по адресу: 216291, Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова, д.15».

- Место реализации инициативного проекта:

  - Муниципальное образование: «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

  - Населенный пункт: 216291, Смоленская область, г. Велиж.

  - Территория, на которой планируется реализация инициативного проекта: площадка центрального входа территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2» города Велижа Смоленской области (МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа) для реализации проекта «Благоустройство школьной территории – площадки центрального входа МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа по адресу: 216291, Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова, д.15» - земельный участок с кадастровым номером: 67:01:0010412:18 в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Велижский муниципальный округ» Смоленской области № 388 от 08.04.2025 «Об определении части территории, на которой планируется реализация инициативного проекта «Благоустройство школьной территории – площадки центрального входа МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа по адресу: 216291, Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова, д.15 муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области».

  - Численность населения муниципального образования: 8583 человека.

  - Численность населения территории, на которой планируется реализация инициативного проекта: 5838 человек.

- Сведения об инициаторах проекта:

  - Информация об инициативной группе граждан.

Количество членов инициативной группы: 17 человек.

Сведения о руководителе инициативной группы: Кириллова Татьяна Ивановна, директор школы, 8-48132-42180; 89203277285$; veligshool2@yandex.ru; velizkirillowa@yandex.ru.

- Описание инициативного проекта:

  - Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части и на решение которой направлен инициативный проект:

В современном мире особые требования предъявляются не только к зданию образовательной организации, но и к его внешнему виду, благоустройству территории. Обучающиеся проводят в школе большую часть активного времени, их пребывание в ней должно быть комфортным, безопасным и эстетически благоприятным.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» города Велижа Смоленской области живописно расположилось на берегу реки Западная Двина, в экологически чистом и безопасном месте Велижского района Смоленской области. Прилегающие объекты: Церковь Трех святителей, православный детский сад Смоленской епархии Русской православной церкви, частные жилые дома.

В 2024 году образовательная организация реорганизована путем присоединения двух других организаций и представляет собой образовательный центр. Основное функциональное назначение объекта: реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, дополнительного образования. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: до 800 чел. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 3996,0м2/265,5м. В настоящее время в школе 29 воспитанников дошкольных групп, 333 обучающихся, из них 16 детей с ОВЗ. Трудовой коллектив школы – 75 человек.

Школа является победителем Приоритетного национального проекта «Образование». В ее стенах проходят мероприятия с участием педагогов района, представителей органов власти, социальных партнеров, родителей (законных представителей). Школа является муниципальным образовательным центром, более 20 лет – пунктом проведения ЕГЭ (единого государственного экзамена), ОГЭ (основного государственного экзамена за курс основной школы). На базе школы размещается избирательный участок, Пункт временного размещения населения (ПВР №2), Сборный эвакуационный пункт (СЭП). Подвал школы является укрытием гражданской обороны для населения. В летний период на базе школы функционирует лагерь дневного пребывания детей. В 2021 году на базе образовательной организации открылся и успешно функционирует Центр образования естественно-научной направленности «Точка роста». В 2022 году школа приняла участие в Национальном проекте по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой – построено открытое плоскостное сооружение для занятий физкультурой и спортом.

Для реализации образовательного процесса по адресу: 216291, Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова, д.15, школа располагает зданиями, введенными в эксплуатацию: в 1947 году, в 1950 году, 1959 году, в 1963 году, в 1977 году. Здания соединены переходом. В 2021 году проведена замена кровли на зданиях 1947,1957,1963 гг постройки. В 2023 году проведен капитальный ремонт крыльца центрального входа здания. В 2025 году планируется проведение капитального ремонта крыши основного трехэтажного здания 1977 года. Утверждена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта трехэтажного здания 1977 года.

На школьной территории расположены здания школы, постройки хозяйственного назначения, открытое плоскостного сооружение, спортивная площадка, цветники. Доброй традицией стала посадка декоративных кустарников в Аллею выпускников. Центральный вход в здание школы и расположенная перед ним площадка служит основным местом для проведения торжественных мероприятий, линеек, праздника последнего звонка, местом выноса Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации, проведения церемонии награждения. Территория школы всегда в поле зрения школьников, родителей, сотрудников и посетителей.

Состояние материально-технической базы и содержание зданий образовательной организации должны соответствовать целям и задачам образовательного учреждения, архитектурным, санитарным нормам, антитеррористической, электро- и пожарной безопасности. Дети нуждаются в особой заботе. Школьные забавы всегда несут с собой определённый риск здоровью. Если окружающие условия не способствуют безопасности детей, возможны травмы. К сожалению, со временем мы наблюдаем, как входная группа представляет собой жалкое зрелище – ветхий деревянный забор, разрушенное асфальтное покрытое, большое количество неровностей и ям, отсутствие парковки для велосипедов и их хаотичное размещение, отсутствие скамеек для отдыха. Дети, закончив обучение не очень спешат домой, есть темы для обсуждений. Родители начальных классов в ожидании детей стоят, так как нет оборудованных мест ожидания, лавочек или скамеек. Кроме того, на решение данной проблемы неоднократно указывали в своих предписаниях представители контрольных и надзорных органов. Работники учреждения совместно с родителями, приводят школьную территорию в порядок и следят за ее состоянием. Но асфальтовое покрытие и ограждение своими силами привести в порядок невозможно. Школьная территория все более становится далека от идеала - она выглядит не эстетично и представляет опасность, что вызывает негативные эмоции и отношение в целом у присутствующих к самой образовательной организации, органам местного самоуправления, а также к проведению торжественных мероприятий. Кроме того, распложенная рядом и благоустроенная территория Православного детского сада Смоленской епархии Русской православной церкви, современная школьная спортивная площадка, отремонтированное крыльцо резко контрастируют с центральным входом в школу (разрушающееся асфальтное покрытие, забор, ворота).

Школьный двор – это не только часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Это и место, где обучающиеся проводят свое свободное время. Поэтому для нас очень важен внешний вид пришкольной территории. «Красота спасет мир», - утверждали великие гуманисты. Воспитать красивую личность можно только тогда, когда вокруг нее все прекрасно. Благоустройство школьной территории необходимо как для создания безопасного и привлекательного внешнего вида, так и для поддержания репутации образовательного учреждения.

Решение данной проблемы имеет приоритетное значение, в частности для обучающихся, посещающих МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа», родителей (законных представителей), социальных партнеров, воспитанников Центра образования естественнонаучной направленности «Точка Роста», избирателей избирательного участка. Инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки.

  - Предложения, направленные на решение проблемы (мероприятия по реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы:

- Изучение законодательных и нормативно-правовых документов, необходимых для разработки и реализации проекта;

- Социологический опрос обучающихся, родителей (законных представителей), работников школы, социальных партнеров;

- Подготовка проектно-сметной документации, разработка технического задания;

- Конкурс «Копилка идей» на лучший мини-проект по благоустройству школьного двора среди участников образовательных отношений;

- Расчистка территории и уборка мусора, земляные работы (вручную) в рамках трудового и иного нефинансового добровольного безвозмездного участия граждан, индивидуальных предпринимателей.

Строительные работы:

Ограждение

- Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м.

- Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м;

- Устройство калиток: без установки столбов при железобетонных оградах со столбами;

- Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических и бетонных;

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021;

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115.

Благоустройство:

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании;

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2;

- Устройство основания под фундаменты: щебеночного;

- Устройство основания под фундаменты: песчаного;

- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий;

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1;

- Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную;

- Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

- Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных;

- Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением;

- Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 300х300х80 мм;

- Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную;

- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км;

- Установка лавочек и велопарковок (сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм).

Приобретение оборудования:

- Скамейка парковая Дебют – 3 шт.

- Велопарковка – 5 шт.

Прочая деятельность:

В рамках трудового и иного нефинансового добровольного безвозмездного участия граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц:

- подвоз земли, выравнивание земли на клумбах у школы;

- обустройство альпийской горки, посадка саженцев на альпийскую горку;

- выращивание рассады и посадка цветов на клумбы;

- посев газонной травы силами обучающихся школы;

- выкорчевывание и обрезка старых кустарников, вырубка порослей сирени, уборка и вывоз порубочных остатков;

- посадка туи выпускниками на школьной клумбе;

- изготовление и установка декоративных поделок;

- сварочные работы - опоры для цветов;

- оборудование зоны отдыха скамейками и урнами для мусора; изготовление скамеек для отдыха;

- приобретение вазонов для цветов для дальнейшего озеленения и благоустройства территории;

- установка части забора по фасаду здания;

- посадка сосен вдоль забора школы (со стороны реки Западная Двина);

- оформление информационного стенда, в т.ч. с информацией об выпускниках - участниках СВО.

Обоснование предложений, направленных на решение указанной проблемы:

Проблема благоустройства школьной территории стала актуальной с первых лет ее существования. Школьный двор – это визитная карточка нашего образовательного учреждения, поэтому территорию необходимо благоустроить, изменить, дополнить и постоянно вносить какие-либо творческие элементы. Территория образовательной организации должна быть не только безопасной, но и эстетически привлекательной, ухоженной. Решение данной проблемы в ближайшее время важно не только для участников образовательных отношений, но и для социума города Велижа и района в целом.

  - Ожидаемые результаты и дальнейшее развитие инициативного проекта:

Дальнейшая реализация образовательных программ дошкольного, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, дополнительного образования, работа Центра образования естественно-научной и технологической направленности, пункта проведения ОГЭ и ЕГЭ; организация обучения лиц с ОВЗ, детей-инвалидов; проведение школьных, районных, областных общественно-значимых и спортивных мероприятий, работа избирательного участка на территории МО «Велижский муниципальный округ» Смоленской области будут реализованы в безопасной и приятной атмосфере. После ремонта будет повышен авторитет школы, нахождение в стенах и на территории МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа станет более комфортным.

- Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта и вклады участников:

  - Общая стоимость реализации инициативного проекта: 3 430 000,00 руб.

  - Планируемые источники финансирования инициативного проекта:

| № п/п | Источник финансирования | Сумма (рублей) | Доля в общей сумме инициативного проекта (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства местного бюджета | 477100 | 13,91 |
| 1.1. | Собственные средства местного бюджета | 343000 | 10,0 |
| 1.2. | Инициативные платежи граждан | 109 100 | 3,18 |
| 1.3. | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 25 000 | 0,73 |
| 2. | Средства областного бюджета | 2 952 900 | 86,09 |
|  |  | 3 430 000 | 100 |

  - Перечень индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан, участвующих в реализации инициативного проекта (при наличии):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, наименование юридического лица | Сумма инициативного платежа (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Андреева Алена Николаевна | 20 000 (двадцать тысяч) рублей |
| 2 | ИП Васильева Наталья Александровна | 5 000 (пять тысяч) рублей |
| 3 | Богова Юлия Викторовна | 5 800 (пять восемьсот) рублей |
| 4 | Банькова Наталья Валерьевна | 3 000 (три тысячи) рублей |
| 5 | Пантелеева Анна Васильевна | 2 000 (две тысячи) рублей |
| 6 | Тиваненко Светлана Николаевна | 500 (пятьсот) рублей |
| 7 | Сергеева Светлана Николаевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 8 | Кошелюк Тамара Николаевна | 500 (пятьсот) рублей |
| 9 | Пузырькова Людмила Сергеевна | 500 (пятьсот) рублей |
| 10 | Григорьева Анжелика Викторовна | 500 (пятьсот) рублей |
| 11 | Юркова Олеся Николаевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 12 | Глазунова Тамара Игоревна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 13 | Никифорова Галина Дмитриевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 14 | Сафонова Татьяна Евгеньевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 15 | Карповская Ирина Александровна | 500 (пятьсот) рублей |
| 16 | Дадонова Елена Петровна | 3 000 (три тысячи) рублей |
| 17 | Нахаева Мария Ивановна | 3 000 (три тысячи) рублей |
| 18 | Кириллова Татьяна Ивановна | 3 000 (три тысячи) рублей |
| 19 | Голубева Анастасия Алексеевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 20 | Валикова Людмила Викторовна | 500 (пятьсот) рублей |
| 21 | Гороховец Виктор Валентинович | 500 (пятьсот) рублей |
| 22 | Торопкина Наталья Валентиновна | 500 (пятьсот) рублей |
| 23 | Никифорова Екатерина Ивановна | 3 000 (три тысячи) рублей |
| 24 | Кожемякина Татьяна Александровна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 25 | Гмызина Надежда Викторовна | 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей |
| 26 | Симанкова Олеся Викторовна | 4 000 (четыре тысячи) рублей |
| 27 | Тимофеева Надежда Витальевна | 500 (пятьсот) рублей |
| 28 | Гелюх Наталья Михайловна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 29 | Кулаковская Светлана Викторовна | 3 000 (три тысячи) рублей |
| 30 | Береснева Светлана Васильевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 31 | Ильиных Антонина Анатольевна | 500 (пятьсот) рублей |
| 32 | Шиманова Людмила Александровна | 500 (пятьсот) рублей |
| 33 | Колобов Андрей Васильевич | 500 (пятьсот) рублей |
| 34 | Матвиенко Светлана Ивановна | 10 000 (десять тысяч) рублей |
| 35 | Цепелева Яна Олеговна | 300 (триста) рублей |
| 36 | Румянцева Екатерина Алексеевна | 300 (триста) рублей |
| 37 | Колобова Галина Михайловна | 500 (пятьсот) рублей |
| 38 | Щука Маргарита Анатольевна | 200 (двести) рублей |
| 39 | Щука Михась Николаевич | 200 (двести) рублей |
| 40 | Романова Ольга Викторовна | 200 (двести) рублей |
| 41 | Шарикова Анна Александровна | 300 (триста) рублей |
| 42 | Жбанова Руслана Николаевна | 3 000 (три тысячи) рублей |
| 43 | Евгеньева Наталья Николаевна | 500 (пятьсот) рублей |
| 44 | Кожемякина Татьяна Александровна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 45 | Кожемякин Виктор Андреевич | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 46 | Матвиенко Светлана Ивановна | 10 000 (десять тысяч) рублей |
| 47 | Нахаева Наталья Николаевна | 500 (пятьсот) рублей |
| 48 | Харенко Мария Андреевна | 3300 (три тысячи триста) рублей |
| 49 | Лаппо Светлана Анатольевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 50 | Юхневич Валентина Ивановна | 200 (двести) рублей |
| 51 | Гайдукова Оксана Ивановна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 52 | Назарова Наталья Петровна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 53 | Баженова Ирина Викторовна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 54 | Петров Максим Викторович | 5000 (пять тысяч) рублей |
| 55 | Свинцова Татьяна Николаевна | 300 (триста) рублей |
| 56 | Глебов Олег Олегович | 2000 (две тысячи) рублей |
| 57 | Новикова Наталья Витальевна | 2000 (две тысячи) рублей |
| 58 | Аллоярова Раиса Мирзоевна | 10 000 (десять тысяч) рублей |
| 59 | Графова Ольга Владимировна | 500 (пятьсот) рублей |
| 60 | Миронова Ольга Валерьевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 61 | Симанкова Елена Николаевна | 2000 (две тысячи) рублей |
| 62 | Мосалова Дарья Александровна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 63 | Боровкова Вера Васильевна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 64 | Сергеева Роза Назаровна | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 65 | Лавренова Елена Константиновна | 500 (пятьсот) рублей |
| 66 | Егоренко Екатерина Владимировна | 1 000 (одна тысяча) рублей |

  - Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в

реализации инициативного проекта1: 135 человек.

  - Нефинансовые формы добровольного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия, предусмотренного подпунктом 5.4 настоящей формы)2:

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Андреева Алена Николаевна | Предоставление пиломатериалов для забора , скамеек (на сумму эквивалентную 20 000 руб.) | куб. | 2 |
| 2. | ИП Андреева Алена Николаевна | Предоставление техники – Амкодор 352 | шт | 1 |
| 3 | ООО «Тара» (Бугай Вера Владимировна» | Предоставление саженцев сосен для посадки вдоль забора | шт | 15 |
| 4 | МБУ "Благоустройство Велиж" | Вывоз мусора, предоставление уборочного инвентаря | т | 4 |

- Социальная эффективность от реализации инициативного проекта:

  - Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц):

| № п/п | Наименование групп населения | Количество (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обучающиеся образовательной организации и их родители (законные представители), родственники | 1000 |
| 2. | Воспитанники творческих объединений дополнительного образования, Центра образования «Точка роста» | 200 |
| 2. | Сотрудники образовательной организации | 75 |
| 3. | Социальные партнеры образовательной организации, представители учебных заведений в рамках профориентационных мероприятий | 125 |
| 4. | Избиратели избирательного участка и члены участковой избирательной комиссии | 1600 |
|  | Итого: | 3000 |

  - Доля населения, которое будет пользоваться результатами реализации инициативного проекта на регулярной основе (прямые и косвенные благополучатели), в процентах от общего числа жителей муниципального образования или его части, на которой реализуется инициативный проект: не менее 80%.

- Участие жителей муниципального образования или его части и иных заинтересованных лиц в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект.

Количество жителей, принявших участие в выборе инициативного проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по изучению общественного мнения при разработке инициативного проекта | 678 |
| 2. | Мероприятия, направленные на поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (указать нужное) | 626 |
| 2.1. | Собрание или конференция граждан | 140 |
| 2.2. | Собрание или конференция граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления |  |
| 2.3. | Опрос граждан по вопросу поддержки инициативного проекта | 331 |
| 2.4. | Сбор подписей в поддержку инициативного проекта | 155 |
| Общее количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения о поддержке инициативного проекта |  | 1304 |

- Информирование населения муниципального образования по вопросам, связанным с разработкой и предварительным обсуждением инициативного проекта3:

  - Использование средств массовой информации и других средств информирования населения при разработке инициативного проекта в целях информирования населения:

- Размещение  решений Велижского окружного Совета депутатов (Велижского районного Совета депутатов) на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области  в разделе «Велижский окружной совет депутатов. Нормативно-правовые документы. Решения» https://velizh.admin-smolensk.ru/sovet-deputatov/normativno-pravovye-dokumenty/resheniya/resheniya

- Решение № 65 Велижского районного Совета депутатов от 21.11.2023 «Об инициативных проектах на территории муниципального образования «Велижский район» https://velizh.admin-smolensk.ru/sovet-deputatov/normativno-pravovye-dokumenty/resheniya/resheniya-2023/

- Решение Велижского окружного Совета депутатов  от 25.03.2025 г № 43  «О внесении изменений  в решение Велижского районного Совета депутатов от 21.11.2023 № 65 «Об инициативных проектах на территории муниципального образования «Велижский район»  https://velizh.admin-smolensk.ru/sovet-deputatov/normativno-pravovye-dokumenty/resheniya/resheniya-2025/

- Публикация Решений Велижского окружного Совета депутатов  (Велижского районного Совета депутатов) в газете «Велижская новь».

- Публикация Решения № 65 Велижского районного Совета депутатов от 21.11.2023 «Об инициативных проектах на территории муниципального образования «Велижский район» в газете «Велижская новь» №48 от 30 ноября 2023 года.

- Размещение  Постановлений Администрации муниципального образования Велижский муниципальный округ» Смоленской области на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области  в разделе «Нормативно-правовые акты» https://velizh.admin-smolensk.ru/docs/postanovleniya

- Постановление Администрации муниципального образования Велижский муниципальный округ» Смоленской области № 388 от 08.04.2025 «Об определении части территории, на которой планируется реализация инициативного проекта «Благоустройство школьной территории – площадки центрального входа МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа по адресу: 216291, Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова, д.15 муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» https://velizh.admin-smolensk.ru/docs/postanovleniya-1016/postanovleniya-2025/

- Публикация информации 20.03.2025 года на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области  в разделе «Новости»  «Информируем о возможности участия в конкурсном отборе инициативных проектов, для получения финансовой поддержки из областного бюджета в 2025 году  https://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/konkursnyj-otbor-iniciativnyh-proektov-vydvigaemyh-municipalnymi-obrazovaniyami-smolenskoj-oblasti-dlya-polucheniya-finansovoj-podderzhki-iz-oblastnogo-byudzheta-1/

- Размещение информации 08.04.2025 года на официальном информационном стенде муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области  по адресу: 216290, Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д.7 (Постановление от 08.04.2025 №388 «Об определении части территории, на которой планируется реализация инициативного проекта «Благоустройство школьной территории – площадки центрального входа МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа по адресу: 216291, Смоленская область, г. Велиж, ул. Недоговорова, д.15».

- Размещение информации  на официальном сайте МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа» в разделе «Объявления» https://school2-velizh.gosuslugi.ru/glavnoe/obyavleniya/

  - Использование средств изучения общественного мнения при разработке инициативного проекта (анкетирование, изучение общественного мнения посредством социальных сетей и т.п.) до сбора подписей граждан, до рассмотрения инициативного проекта на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия  интересам  жителей  муниципального  образования  или  его  части,

- Онлайн опрос граждан, публикация от 31.03.2025 года на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области  в разделе «Новости» https://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/  (период опроса 31.03.2025-03.04.2025);

- Онлайн опрос граждан, публикация от 08.04.2025 года на официальной странице МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа в социальной сети «Вконтакте» (Госпаплик»)  https://vk.com/public184195158 , период опроса 08.04.2025-13.04.2025)

- Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

01.06.2025 - 01.12.2025.

- Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта – результата реализации инициативного проекта:

Объединив усилия сотрудников образовательной организации, обучающихся, родителей (управляющего совета школы), общественности, спонсоров, территория школы станет безопасна для участников образовательных отношений, превратится в зону красоты и отдыха. Сказочная красота, созданная своими руками, станет основой в формировании личностных качеств воспитанников, в том числе чувства ответственности и уважения к результатам как собственного, так и чужого труда.

Регулярно будет проводиться окос травы, уборка территории. Установленное на территории школы видеонаблюдение позволит обеспечить визуальный контроль за сохранностью площадки и находящегося на ней имущества, факты несанкционированного проникновения.

В дальнейшем текущий ремонт и содержание территории будет производиться на постоянной основе за счет средств местного бюджета и трудового участия сотрудников образовательной организации, инициативных групп.

- Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):

______________________________________________________________________

- Сведения о представителях администрации муниципального образования, ответственных за подготовку конкурсной документации:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Васильева Лариса Семеновна | 8-(48132) 4-18-44 | velizh@admin-smolensk.ru |

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области                                   		      Г.А. Валикова

(подпись)          (расшифровка подписи)

Представитель инициатора проекта           		         Т.И. Кириллова

(подпись)	(расшифровка подписи)