ОПИСАНИЕ 

инициативного проекта  

1. Наименование инициативного проекта:

«Благоустройство памятника «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» д. Будница, ул. Центральная з/у 19а, Велижский муниципальный округ, Смоленская область»
2. Место реализации инициативного проекта: 

2.1. Муниципальное образование:_Велижский муниципальный округ» Смоленской области__________________________________
2.2. Населенный пункт: деревня Будница муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области.

2.3. Территория, на которой планируется реализация инициативного проекта: часть территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области для реализации инициативного проекта «Благоустройство памятника «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» д. Будница, ул.Центральная з/у 19а, Велижский муниципальный округ, Смоленской области» в границах деревни Будница  муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - земельный участок , находящийся на стадии межевания, расположенный по адресу: Смоленская область, Велижский муниципальный округ, деревня  Будница, ул. Центральная з/у 19а.
        В случае если инициативный проект реализуется на части территории муниципального образования, необходимо указать реквизиты нормативного правового акта об определении части территории 
_постановление Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 01.04.2025 г.  №355_.
2.4. Численность населения муниципального образования:_8583_.

2.5. Численность населения территории, на которой планируется реализация инициативного проекта: 341 . 
3. Сведения об инициаторах проекта: 

3.1. Информация об инициативной группе граждан. 

Количество членов инициативной группы: 10 человек_. 


Сведения о руководителе инициативной группы: 

_Федоров Николай Александрович, т.8-930-301-76-10, 216288 Смоленск. обл., Велижский р-н, д. Будница, ул. Школьная д.6, budnickoe@mail.ru _. 

3.2. Информация об органах территориального общественного самоуправления. 

Наименование территориального общественного самоуправления: 
-------------------------------------------------------------------------------------------.

(указывается в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления) 

Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления: -------------------------------------------------------------------------.

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес для корреспонденции) 

3.3. Информация о старосте сельского населенного пункта.

Реквизиты документа о назначении старосты сельского населенного пункта: 

--------------------------------------------------------------------------------------------.

 (реквизиты правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты сельского населенного пункта) 
Сведения о старосте сельского населенного пункта: 
------------------------------------------------------------------------------------------.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес для корреспонденции) 

3.4. Информация об иных лицах, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования, которым в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования предоставлено право выступить инициатором проекта:

Наименование: _______________________________________________________. 

Реквизиты нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о предоставлении права выступить инициатором проекта иным лицам, а также ссылка на размещение его в открытых источниках: 

___________________________________________________________________. 
4. Описание инициативного проекта: 

4.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части и на решение которой направлен инициативный проект:
 В настоящий момент в д. Будница проживает 341 человек по постоянному месту прописки и 41 по временной регистрации. Его инфраструктура в настоящее время интенсивно развивается и отличается активной жизненной позицией. На территории д. Будница расположены следующие социальные объекты: Будницкая школа, Дом культуры, библиотека, ФАП, почта .

Данный инициативный проект является приоритетным для реализации на территории д. Будница Велижского муниципального округа Смоленской области. Памятник «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», был установлен в  1961 году. Он расположен в центре деревни Будница. В день всенародного праздника Победы - 9 мая, 22 июня ежегодно у памятника проводится митинг, с возложением венков, где собираются все жители села разных поколений, чтобы почтить память наших земляков, отдавших свою жизнь за Родину, поэтому памятник «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» является объектом, воспитывающим чувство патриотизма у подрастающего поколения. В настоящее время памятник находится в аварийном состоянии. 

4.2. Предложения, направленные на решение проблемы (мероприятия по реализации инициативного проекта): 

Реализация проекта «Благоустройство памятника «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» д. Будница, ул. Центральная з/у 19а, Велижский муниципальный округ, Смоленская область» позволит  сохраненить мемориальное сооружение, увековечивающее память о погибших воинах земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Воспитать чувство уважения к историческому прошлому. Воспитать чувство уважения и любви к своим корням, людям старшего поколения, к малой Родине. Реализация проекта раскроет значимость победы нашего народа в Великой Отечественной Войне. Создать условия для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. Сформировать эстетический облик территории у памятника «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». Повысить привлекательность деревни Будница для жителей и гостей.  Развить у жителей социальную активность, желание участвовать в преобразованиях окружающей жизни и в социально значимых акциях.

   Подготовительные работы:
_Подготовка проектно-сметной документации, разработка технического задания. Расчистка территории и уборка мусора, земляные работы (вручную) в рамках трудового и иного нефинансового добровольного безвозмездного участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Строительные работы: 

Демонтаж: разборка бортовых камней: на бетонном основании. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночных слоев экскаватором-погрузчиком. Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км. 
Ремонт постамента: Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км. Устройство основания под фундаменты: песчаного Устройство основания под фундаменты: щебеночного. Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3(в земле). Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3(над землей). Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: свыше 10 до 35% с земли и лесов. Установка таблички с надписью размером 600*600 мм.




 Ремонт купола: Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ. Облицовка стен фасадов зданий искусственными фиброцементными (и хризотилцементными) плитами гладкими или с покрытием на металлическом каркасе.

Ремонт дорожек: Устройство основания под фундаменты: песчаного. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях. Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью. 

Установка МАФ и озеленение: Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м в естественном грунте. Посадка Туи западной, высота 1,5-2,0 м. 
Установка лавочек и урн: Установка скамьи 5501. Установка урны "Квадратная". Фотозона ШАР.

Освещение: Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных. Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2. Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км. Устройство фундаментов-столбов: бетонных. Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т. Осветительный комплекс GRDVL KN4075/3 h=7,5м со светодиодными светильниками

Конго 40Вт (3шт.) на ОКК. 
 Приобретение оборудования: 

 Урны.
    Прочая деятельность: 
Вырубка древесно-кустарниковой растительности, уборка и вывоз порубочных остатков в рамках трудового и иного нефинансового добровольного безвозмездного участия граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.   

Обоснование предложений, направленных на решение указанной проблемы: 

  Мероприятия по проекту «Благоустройство памятника «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» д.Будница, ул.Центральная з/у 19а, Велижский муниципальный округ, Смоленская область» требуют неотложного решения в связи с необходимостью ремонта данного объекта для повышения значимости победы нашего народа в Великой Отечественной Войне.  
4.3. Ожидаемые результаты и дальнейшее развитие инициативного проекта: 

Преобразования  окружающей жизни и в социально значимых акциях.
5. Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта и вклады участников: 

5.1. Общая стоимость реализации инициативного проекта:        2363,3 тыс. рублей. 

5.2. Планируемые источники финансирования инициативного проекта: 

	№ 

п/п 
	Источник финансирования
	Сумма (рублей)
	Доля в общей сумме 

инициативного проекта (%) 

	1. 
	Средства местного бюджета
	262 326,30
	11,1

	1.1. 
	Собственные средства местного бюджета
	236 330,00
	10

	1.2. 
	Инициативные платежи граждан
	236 330,00
	0,1

	1.3. 
	Инициативные 
платежи 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
	23 633,00
	1

	2. 
	Средства областного бюджета
	2 100 973,70
	88,9


5.3. Перечень индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан, участвующих в реализации инициативного проекта (при наличии): 

	№ 

п/п 
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, наименование юридического лица 
	Сумма инициативного платежа (рублей)

	1. 
	КФХ «Кулаковский» 
	23633,00

	2
	Федоров Николай Александрович
	2 000

	3.
	Федоров Алексей Николаевич
	2 000

	4.
	Гавриленко Любовь Никоноровна
	2 000

	5.
	Радченко Валентина Семеновна
	2 000

	6.
	Двоянова Татьяна Викторовна
	2 000

	7.
	Власова Светлана Николаевна
	2 000

	8.
	Арсентьева Тамара Алексеевна
	2 000

	9.
	Яловая Анастасия  Ивановна
	2 000

	10.
	Дорофеева Валентина Кирилловна
	2 000

	11.
	Кузьмина Галина Николаевна
	2 000


5.4. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
: 11. 

5.5. Нефинансовые формы добровольного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия, предусмотренного подпунктом 5.4 настоящей формы)
: 

	№ 

п/п 
	Наименование 

юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя 
	Наименование

формы

нефинансового участия
	Единица

измерения
	Количество

(единиц) 

	1. 
	КФХ «Кулаковский»
	Вырубка кустарника, 
вывоз мусора
	тонна
	3
5

	
	
	
	
	


6. Социальная эффективность от реализации инициативного проекта: 

6.1. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц): 

	№ 

п/п 
	Наименование групп населения
	Количество (человек) 

	1. 
	Жители д.Будница
	148

	2. 
	Жители д. Холмы
	35

	 3.
	Жители д. Верхнее Ольгово
	39

	4.
	Жители д. Верховье
	29

	5.
	Жители д. Шумилово
	26

	6.
	Жители д. Матюхи
	8

	7.
	Жители д. Верхнее Красное
	35

	8.
	Жители д.Нижнее Шерьково
	5

	9.
	Жители д. Нижнее Ольгово
	6

	10.
	Жители д. Нижнее Красное
	10


6.2. Доля населения, которое будет пользоваться результатами реализации инициативного проекта на регулярной основе (прямые и косвенные благополучатели), в процентах от общего числа жителей муниципального образования или его части, на которой реализуется инициативный проект:
100 % жителей деревень Будница, Холмы, Верхнее Ольгово, Верховье, Шумилово, Матюхи, Верхнее Красное, Нижнее Шерьково, Нижнее Ольгово, Нижнее Красное.

7. Участие жителей муниципального образования или его части и иных заинтересованных лиц в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект. 

Количество жителей, принявших участие в выборе инициативного проекта: 

	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия
	Количество (человек) 

	1. 
	Мероприятия по изучению общественного мнения при разработке инициативного проекта 
	341

	2.  
	Мероприятия, направленные на поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части (указать нужное) 
	

	2.1. 
	Собрание или конференция граждан 
	101

	2.2. 
	Собрание или конференция граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления
	

	2.3. 
	Опрос граждан по вопросу 
поддержки инициативного проекта  
	80

	2.4. 
	Сбор подписей в поддержку инициативного проекта 
	101

	Общее количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения о поддержке инициативного проекта 
	


8. Информирование населения муниципального образования по вопросам, связанным с разработкой и предварительным обсуждением инициативного проекта
: 

8.1. Использование средств массовой информации и других средств информирования населения при разработке инициативного проекта в целях информирования населения:
  - На официальном сайте Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/page/5/.
- На информационных стендах Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

8.2. Использование средств изучения общественного мнения при разработке инициативного проекта (анкетирование, изучение общественного мнения посредством социальных сетей и т.п.) до сбора подписей граждан, до рассмотрения инициативного проекта на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта
: 

Опрос на официальной странице Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/public217302339
- количество респондентов - 295 человек

- за выбор инициативного проекта «Благоустройство памятника «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» д. Будница, ул.Центральная з/у 19а, Велижский муниципальный округ, Смоленская область» проголосовали - 60 человек   

- просмотров информации о выборе проектов - 398 человек
9. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:
01.06.2026 г. - 31.08.2026 г.
10. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта – результата реализации инициативного проекта: 

Отремонтированный  памятник «Воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» д. Будница, ул. Центральная з/у 19а, Велижский муниципальный округ, Смоленская область» после принятия  будет передан Комитету по развитию территорий Велижского муниципального округа для дальнейшего содержания и поддержания в соответствии с нормами безопасной эксплуатации. Также регулярно будет производиться окос травы около памятника. Жители будут более внимательными и ответственными, так как примут непосредственное участие как в софинансировании проекта, так и в виде трудового и нефинансового участия в реализации проекта на безвозмездной основе. 
11. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):  

____________________________________________________________________. 

12. Сведения о представителях администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, ответственных за подготовку конкурсной документации: 

	№ 

п/п
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	Контактный телефон
	Адрес электронной почты

	1
	Васильева  Лариса Семеновна 
	8-(48132) 4-18-44
	velizh@admin-smolensk.ru

	2
	Новикова  Валентина Павловна
	8-(48132) 2-63-93
	selezni_sp@mail.ru


Глава муниципального образования   
«Велижский муниципальный округ»

 Смоленской области                        ________________  Г.А. Валикова
Представитель инициатора проекта  _______________  Н.А.Федоров
� Указывается согласно протоколам собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан и (или) подписным листам, подтверждающим поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части. 


� Подтверждается гарантийными письмами, протоколами собрания или конференции граждан. 


� К инициативному проекту необходимо приложить материалы, подтверждающие фактическое использование средств массовой информации и других средств информирования населения об инициативном проекте (снимки экрана (скриншот) с изображением страницы официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страниц в социальных сетях и (или) копии статей в печатных средствах массовой информации, ссылки на интернет- и ТВ-ресурсы, фотографии, подтверждающие использование информационных стендов, и т.д.). 


� В качестве средств изучения общественного мнения не учитывается выявление мнения граждан по вопросу поддержки инициативного проекта путем опроса граждан и (или) сбора их подписей.











